**Информация к заседанию**

**Организационного штаба по реализации национальных проектов 13.02.2024 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ПРОЕКТ** | **ОПИСАНИЕ** | | **КОНТРАКТОВАНИЕ** | | | **СТАДИЯ РЕАЛИЗАЦИИ** | | **КАССОВОЕ ОСВОЕНИЕ** |
| **Национальный проект «Культура» федеральный проект «Создание библиотеки нового поколения»** | | | | | | | | |
| **Модернизация библиотеки-2024 г**  Филиал «Детская библиотека» МБУК «ЦБ Токарёвского района»,  р.п. Токаревка,  ул. Советская,54 | **Общая стоимость проекта:**  **9 608 008,01 руб., в том числе:**  -фед. бюджет 7 840 000 руб.;  -обл. бюджет 160 000 руб.,  -местн. бюджет 1 608 008,01 руб.  **Соглашение о предоставлении субсидии от 23.01.2024г**  **Объявлено 2 аукциона (мебель, оборудование) на сумму на сумму 1 664 653, 39 рублей** (14.02.2024 – проведение аукциона, 27.02.2024 – заключение контракта)  **Заключено 11 прямых договоров на общую сумму 3 394 412,23 руб., в том числе:**  **Текущий ремонт -1 989 000, 23 рублей**  **Мебель, оборудование - 1 403 410,0 рублей**  **Повышение квалификации - 2 000,00 рублей**  **Подробная информация по каждой категории :** | | **Контрактование –43%**  **По плану:**  **18 контрактов, в т.ч:**  **4 аукциона и 16 прямых договоров.** | | | **Исполнение 0%**  **1 июля2024**  **1 июля2024**  **1 июля2024**  **25 марта 2024**  **1 июля2024**  **В течение143 дней с даты подписания Контракта**  **1 июля2024** | | **Касса 0%**  **15 июля2024**  **15 июля2024**  **15 июля2024**  **12апреля 2024**  **15 июля2024**  **В течение 15 рабочих дней с даты поставки**  **15 июля2024** |
| **1.Благоустройство территории: 1 600 000,00 рублей**  **устройство канализации 40 000 руб,**  **устройство водопровода 30 000 руб.**  **пожарная сигнализация 150 000 руб.**  **брендирование в стадии разработки проекта**  **стройконтроль** | |  | | |
| **2.Текущий ремонт 1 989 000, 23 рублей.**  12.02.2024 заключено 4 прямых договора | | Договора на выполнение работ по текущему ремонту внутри здания филиала Детская библиотека МБУК Центральная библиотека Токаревского района с ООО «РСК Камелот»:  1. **Подготовительные работы** с на **328 823,88 руб.**  **2. Ремонт проемов, потолков и полов** на **578 233,32 руб.**  **3.** Ремонт стен на **591 510,41 руб.**  **4. Электромонтажные и сантехнические работы** на **490 432,62руб.** | | |
| **3.Мебель и интерактивное оборудование (Современное библиотечное пространство) в том числе по доступной среде (для лиц с ОВЗ)**  **ВСЕГО:3 068 063, 39 рублей, в том числе:**  **2АУКЦИОНА на сумму 1 664 653, 39 рублей, в том числе:**  1.**Аукцион** на сумму **991 411, 01** рублей  **12.02.2024 поданы две заявки**  06.02.2024- размещено извещение;  14.02.2024- проведение аукциона;  27.02.2024- заключение контракта;  01.06.2024-01.08.2024- поставка.  2.**Аукцион** на сумму **673 242, 38** рублей –  **12.02.2024 поданы две заявки**  06.02.2024- размещено извещение  14.02.2024- проведение аукциона  27.02.2024- заключение контракта  01.06.2024-01.08.2024- поставка  **Заключено 6 прямых договоров**  **на сумму 1 403 410,0 рублей** | | Договор№02/209  от 02.02.2024  **ООО «База»-426 000,00** руб. на поставку интерактивного оборудования  Договор№2  от 02.02.2024 с  **АО «Радуга-ЛИК»- 284 440,00** руб. на поставку мебели.  Договор№0410/01  от 02.02.2024  **ООО «А-Стандарт»-13000** руб. на поставку  интерактивного оборудования (Глобус).  Договор № ПП-2259 от 08.02.2024 г**. ООО «Универсальные терминал системы» -451 370,00** руб. - на поставку интерактивного оборудования  Договор №09/02/24 от 09.02.2024 г**. ООО «Тач Лаб» -190 000,00** руб. - на поставку интерактивного оборудования  Договор№01/26  от 02.02.2024  **ООО «ЛИДИНГ»-38 600,00** руб. на поставку оборудования для лиц с ОВЗ | | |
| **4.Приобретение оргтехники и оборудования**    12.02.2024 изменение в план- график  **На сумму 580 629,97 рублей**  14.02.2024- заявка в Министерство имущественных отношений и госзаказа | |  | | |
| **6. Книжный фонд**  **Электронный аукцион будет объявлен на сумму 1 565 206, 48 руб.**  12.02.2024 – изменение в план- график  13.02.2024- заявка в Министерство имущественных отношений и госзаказа  19.02.2024 – извещение  27.02.2024- аукцион  29.02.2024- размещение протокола  11.03.2024- заключение контракта  05.08.2024-30.08.2024- поставка | |  | | |
| **7.Повышение квалификации 2 000,00** | | **09.02.2024 заключен договор с ТГУ им. Г.Р. Державина на 2000,00 рублей** | | |
| **Национальный проект «Жилье и городская среда» региональный проект «Формирование комфортной городской среды»** | | | | | | | | | | |
| 1.Благоустройство дворовой территории по адресу: р.п. Токаревка, ул. Н. Островского, дома №36 и 38. | | | По лимитам выделено на 2023-2024 годы 2 450 091,17 руб, в том числе 2023 г.  -фед. бюджет 1 169,8тыс. руб.,  -обл. бюджет 23,9 тыс. руб.,  -местн. бюджет 1,2 тыс. руб., | | **Контрактование 100% или**  **2 349 079,0 рублей**  Контракт от 14.11.2022 г. на сумму 2 349 079,0 рублей года с ИП Плужников Игорь Александрович, в т.ч.  **Цена 1 этапа (2023 год) 1 194 901,6 руб.** | **Исполнение 100%или 1 194 901,6 руб.**  Исполнение работ 1 этапа с 01.04.2023 г. по 30.06.2023 г.  Допсоглашение от 30.06.2023 на продление срока по 14.07.2023 г  Работы приняты 31.07.2023 г. | | **Касса 100% или 1 194 901,6 руб.**  Оплачено 18.08.2023 | | |
| По лимитам выделено на 2024 годы  1 241, 177 40тыс. руб.  -фед. бюджет 1 057,585 54 тыс. руб.,  -обл. бюджет 21,583 38 тыс.руб.,  -местн. Бюджет (софинансирование)1,080 25 тыс. руб.  -местн. Бюджет 160,928 23 | | **Цена 2 этапа**  **Всего:**  **1 241 177,4 (2024 год) в том числе:**  **(Контракт на сумму:1 154 177,4руб.**  **+72 000 000 руб. - на установку лавок;**  **+15 000 000 руб. на установку урн.)** | **Исполнение 2 этапа планируется закончить 30.06.2024г, оплата лимиты 2024 года в январе** | | **Касса 0%** | | |
| 2.БлагоустройствоПлощади имени дважды Героя Советского Союза А.К. Рязанова в р.п. Токаревка, ул.Маяковского, у д.1  (Мемориальный комплекс) | | | Сумма лимитов на 2024 год - 60 000 рублей в том числе:  -фед. бюджет 0 тыс. руб.,  -обл. бюджет 0 тыс. руб.,  -местн. бюджет 60 тыс. руб., | | **Контрактование 0 %**  **(срок до 01.04.2024)** | **Исполнение 0%** | | **Касса 0%** | | |
| **Региональный проект «Дорогу к дому всей семьей»** | | | | | | | | | | |
| Наименование объекта  «Семейная аллея», р.п. Токаревка, Парк. | | | Предварительно на 2024 год - 7 821,234 46 тыс. рублей в том числе:  -фед. бюджет 0 тыс. руб.,  -обл. бюджет 5 321,234 46 тыс. руб.,  -местн. бюджет 2 500 тыс. руб., | | **Контрактование 0 %**  **(срок до 01.04.2024)** | **Исполнение 0%** | | **Касса 0%** | | |
| **Программа «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства Тамбовской области»** | | | | | | | | | | |
| Текущий ремонт автодорог | | | Стоимость проекта  11 793,26 тыс. рублей,  в том числе:  -обл. бюджет 9 602,2 тыс. рублей,  местн. Бюджет (софинансирование)195,963 тыс. руб  местн. бюджет 1 995,1 тыс. руб., | | **Контрактование 0 %**  **(срок до 01.04.2024)** | **Исполнение 0%** | | **Касса 0%** | | |
| **Ввод жилья (ЦЕЛЕВОЙ ПОКАЗАТЕЛЬ 6,8 ТЫС. КВ. М)** | | | | | | | | | | |
| ОАО «Токаревская птицефабрика» Строительство многоквартирного жилого дома для проживания сотрудников площадью 2,5 тыс. кв. м в комплексе со спортивно-оздоровительными объектами (фитнес-центр, площадка для воркаута, закрытая площадка для мини футбола, детская площадка) | | | Стоимость проекта 500,0 млн. рублей за счет собственных и привлеченных средств предприятия.  ПСД разработана.  Объект предусматривает проживание 180 человек одновременно. | | Планируемое начало строительства объекта май-июнь 2023 года.  Ввод в эксплуатацию – 1 квартал 2024 года.  Получено разрешение на строительство.  Работы не начаты. | **Введ**е**но всего 4400кв.м ИЖС (64,7% от плана)**  - январь 548 кв.м;  - февраль 244 кв.м  - март 168 кв.м  - апрель 162 кв.м  - май 90 кв.м  - июнь 213 кв. м  - июль 186 кв.м  - август 1247 кв.м  - сентябрь 1049 кв.м  - октябрь 493 кв. м | | | | |
| Проведены 2 аукциона**в 2022 году на 21 участок (в собственность птицефабрики)**  **Аукцион 23.03.2023 г. на право аренды 15 участков (заключены договоры 03.04.2023 г. на 15 участков):**  Лысиков Виталий Юрьевич 1 участок  Лысиков Александр Юрьевич 1 участок  Лысиков Юрий Васильевич 1 участок  АссирВаллиМохаммадНассер 10 участков  Пресняков Александр Алексеевич 1 участок  Сафронов Дмитрий Александрович 1 участок  **Аукцион 31.03.2023 г. на право аренды 17 участков, (заключены договоры 11.04.2023 на 10 участков)**  Ананьев Дмитрий Федорович 1 участок - начато строительство  Михалев Михаил Владимирович 1 участок - начато строительство  Уткина Ирина Сергеевна 2 участка  Мурылева Наталья Алексеевна 3 участка  Папикян Артем Аркадьевич 3 участка  **Аукцион 23.08.2023 г. на право аренды 21 участка (заключены договоры 01.09.2023 на 6 участков)**  Колесников Дмитрий Павлович 1 участок  Емельянцев Роман Викторович 1 участок  Бормотов Александр Валерьевич 1 участок  Канашин Владимир Вячеславович 1 участок  Самохин Андрей Константинович 1 участок  Кошелева Виктория Андреевна 1 участок  **Аукцион 20.10.2023 г. на право аренды 51 участок (заключены договоры 01.09.2023 на 4 участка)**  Кошелева Виктория Андреевна 1 участок ГуловАбдусаттор Эльмуродович1 участок Малышкин Д.В. 1 участок  Лештаев М. 1 участок  **Аукцион 24.10.2023 г. на право собственности 3 участка (заключены договоры на 3 участка)**  Молчанова Анна Александровна– 3 участка | | | | | | **Всего 109 участков под ИЖС, из которых:**  **предоставлено 59 участков (в 2022г- 21участок; в 2023г. – 38 участков):**  - 21 участок собственность ТПФ;  - 35 участок аренда физлицами на 20 лет;  - 3 участка в собственность физлицам;  **резерв для строительства жилья для детей-сирот -3 участка;**  **свободны 47 участков под ИЖС.**  **Кроме того 2 участка сформированы**  под инфраструктуру (детский сад, спортивная площадка). | | | | |