***Инициативный проект***

*«Устройство щебеночного покрытия автомобильных дорог в деревне*

*Абакумовка по улицам: Молодежная, им .Крупской Токарёвского*

*муниципального округа Тамбовской*

*области»*

 *д.Абакумовка*

*Токарёвского муниципального округа*

*Тамбовской области*

2025 год

**Инициативный проект**

|  |
| --- |
| **«Устройство щебеночного покрытия автомобильных дорог в деревне Абакумовка по улицам Молодежная и им.Крупской Токарёвского муниципального округа Тамбовской области»** |

(наименование проекта)

Инициативный проект выдвигается для получения финансовой поддержки за счет межбюджетных трансфертов из бюджета Тамбовской области.

Цель проекта:

*-обеспечение круглогодичного движения транспорта по улицам Молодежная и им.Крупской, в том числе специализированного,*

*-создание более комфортного и безопасного передвижения жителей деревни.*

*Задачи проекта:*

*-  создание максимально комфортных и безопасных условий для передвижения и проживания жителей по улицам Молодежная и им.Крупской;*

*- восстановление транспортно-эксплуатационного состояния дороги по улицам Молодежная и им.Крупской;*

- улучшению внешнего эстетического облика села;

- повышению технического уровня состояния дорог местного значения.

1. **Описание проблемы, решение которой имеет приоритетное значение для жителей:**

На автомобильной дороге по ул. Молодежная и им. Крупской отсутствует качественное дорожное покрытие. Дорога по улицам представляют собой сплошные ямы и выбоины. В период дождей, снеготаяния и весеннего паводка стоят лужи, улицы становятся труднопроходимыми, что приносит большие неудобства жителям деревни, в первую очередь детям и пожилым гражданам. Неудовлетворительное состояние дорог вызывает недовольство жителей, возникает угроза безопасности жизни и здоровья участникам дорожного движения. От состояния дорог страдает автотранспорт жителей, ремонтировать приходится чаще, чем ездить.

Некачественное состояниедороги усугубляет проблемы в социальной сфере: несвоевременное оказание срочной и профилактической медицинской помощи, дополнительные потери времени в пути, повреждение транспортных средств населения. Отсутствие решения проблемы негативно сказывается на качестве жизни населения. Вопрос обустройства дорожного покрытия по ул. Молодежная и им. Крупской является одним из приоритетных для жителей д. Абакумовка. В связи с этим необходимо провести полноценный ремонт данной дороги. Протяженность улиц составляет 850 метров. Предлагаемые мероприятия по ремонту данной дороги включают в себя следующие виды работ: засыпка щебнем (3230м3), выравнивания щебня (850 м) и прикатывание

катком.

 2. Вопросы местного значения или иные вопросы, право решения которых предоставлено органам местного самоуправления муниципальных образований, на исполнение которых направлен инициативный проект:

Инициативный проект направлен на решение вопроса местного значения Токарёвского муниципального округа Тамбовской области: дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах Токарёвского муниципального округа и обеспечение безопасности дорожного движения на них, организация дорожного движения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

**3. Обоснование предложений по решению проблемы:**

 Отсыпка щебнем ул. Молодежная и им. Крупской решит давнюю проблему жителей д. Абакумовка. Люди смогут беспрепятственно передвигаться пешком и на транспорте, получать неотложную помощь, а также будет доступен подвоз продуктов питания, сбор ТБО не зависимо от погодных условий.Отремонтированные дороги дадут возможность комфортного сообщения с центром, где располагаются школа, магазин, ФАП и другие объекты инфраструктуры. Обеспечат беспрепятственный и быстрый подъезд служб спасения и аварийных служб.

 **4. Описание ожидаемого результата реализации проекта:**

Реализация мероприятий по устройству щебеночного покрытия автомобильных дорог в деревне Абакумовка по улицам: Молодежная, имени Крупской Токарёвского муниципального округа Тамбовской области приведет к улучшению внешнего эстетического облика поселка, повышению уровня жизни и улучшению условий проживания сельских жителей, повышению технического уровня состояния дорог местного значения.

 **5. Наличие мероприятий по уменьшению негативного воздействия на состояние окружающей среды и здоровья населения:**

Инициативный проект предусматривает мероприятия по уменьшению негативного воздействия на состояние окружающей среды и здоровье населения:

 - создать комфортные условия проживания населения д.Абакумовка;

 -обеспечить безопасное дорожное движения автомобилистам и пешеходам;

 - улучшить архитектурно-эстетический вид населенного пункта;

 - снизить социальную напряженность среди населения.

-улучшить архитектурно-эстетического вида населенного пункта,

 - вовлечь жителей в решение вопросов местного значения,

- связать удаленную улицу с центром села.

**6. Планируемые сроки реализации проекта:** июль-сентябрь2025 года

**7. Предварительный расчет необходимых расходов на реализацию инициативного проекта:**

Сметная стоимость работ по устройству автомобильных дорог в д. Абакумовка по улице Молодежная и им.Крупской Токарёвского муниципального округа Тамбовской области составит **–2 541 780,94** тыс.руб*.* (Локальный сметный расчет приложен)

**8. Сведения о планируемом (возможном) финансовом, имущественном и (или) трудовом участии заинтересованных лиц в реализации инициативного проекта:**

8.1. Сведения о финансовом участии:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Уровень бюджета | Объем бюджетных средств, руб. |
|  | Денежные средства бюджета Тамбовской области | 2 110 000,00 |
|  | Денежные средства бюджетамуниципального образования  | 47679,33 |
|  | Денежные средства граждан  |  |
|  | Денежные средства индивидуальных предпринимателей | 28033,87 |
| 5. | Денежные средства юридических лиц | 100 000,00 |
|  | Итого: | 2285713,20 |

8.2. Сведения об имущественном участии (наименование, количество имущества, краткая характеристика):

техника для проведения работ: экскаватор для проведения земляных работ , укладку трубы водоотведения, грузовой автомобиль для вывоза грунта и мусора, погрузчик для погрузки мусора и грунта, экскаватор для выкорчевки пней.

8.3. Сведения о трудовом участии (вид и объем трудового участия):

подготовка территории к щебенению грунтовой дороги: планировка обочины вручную, вырубка кустарников и спил деревьев на зарощенных участках дороги. Проведение земляных работ, погрузка мусора и грунта, вывоз грунта и мусора, выкорчевка пней,укладку трубы водоотведения. Общий объем имущественного и трудового участия составит 256067,74**рублей.**

**9. Сведения об объеме бюджетных средств (по источникам финансирования) на реализацию инициативного проекта, за исключением планируемого объема инициативных платежей:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №п/п | Сведения о финансовом участии | Объем финансового участия |
| рублей | уровень софинансирования |
| 1. | Денежные средства бюджета Тамбовской области | 2 110 000,00 | 97,79 % |
| 2. | Денежные средства бюджетамуниципального образования  | 47679,33 | 2,21 % |
|  |  |  |  |
|  | Итого: | 2157679,33 | 100% |

 **11. Сведения о количестве жителей муниципального образования, которые будут непосредственно пользоваться реализованным инициативным проектом (благополучатели):**300человек.