Инициативный проект

Ремонт участков автомобильных дорог   в  селе Полетаево по улицам: Колхозная от     дома № 1 до дома № 10; Мира от дома № 1 до дома № 13; Центральная  от  дома № 24 до дома № 60  Токарёвского муниципального округа Тамбовской области»

с. Полетаево

2025 год

Инициативный проект

«Ремонт участков автомобильных дорог в селе Полетаево по улицам: Колхозная от дома № 1 до дома № 10; Мира от дома № 1 до дома № 13; Центральная от дома № 24 до дома № 60 Токаревского муниципального округа Тамбовской области»

(наименование проекта)

Инициативный проект выдвигается для получения финансовой поддержки за счет межбюджетных трансфертов из бюджета Тамбовской области.

Цель проекта: улучшение условий проживания жителей за счет совершенствования сети автомобильных дорог территории.

Задачи проекта:

- безопасность участников дорожного движения (прежде всего детей и пожилых людей);

-  улучшению внешнего эстетического облика села;

-  повышению уровня жизни и улучшению условий проживания жителей;

- повышению технического уровня состояния дорог местного значения.

- Описание проблемы, решение которой имеет приоритетное значение для жителей:

Основная  дорога  в селе Полетаево проходит по улицам: Колхозная, Мира и Центральная и она очень востребована жителями Полетаевского территориального отдела Токаревского муниципального округа  Тамбовской области. Эта  дорога   подходит  ко всем социальным объектам: филиалу МБОУ Токаревской СОШ №1в с.Полетаево , Полетаевскому центру общей врачебной практики(семейная медицина), аптечному пункту , Полетаевскому центру досуга, сельской библиотеке, почтовому отделению, территориальному отделу, двум магазинам ИП Чернышова Е.В., ООО «Агротехнологии». По этой дороге ежедневно проезжает школьный автобус, который привозит детей в школу  из ближайших населенных пунктов. Два раза в неделю в село заезжает рейсовый автобус – маршрут Токаревка-Сергиевка. Протяженность дороги составляет чуть более  трех километров  (3,1км). Дорожное полотно по  улицам: Колхозная, Мира и Центральная в настоящее время в щебне. Полностью ремонт дороги не проводился более двадцати пяти лет. За время эксплуатации дорожное покрытие пришло в негодность.  Частичный ремонт проводился небольшими частями, но это положительного результата не дало.  В настоящее время дорога находится в неудовлетворительном состоянии, множество ям и ухаб.  Весной и осенью стоят лужи, улица становится труднопроходимой,  что доставляет  большие неудобства жителям не только села Полетаево, но и других населенных пунктов территориального отдела,  в первую очередь детям и пожилым гражданам, так как большинство жителей территориального отдела  приезжают в село  Полетаево  на прием к врачу,  купить  в аптеке лекарство,   дети  на занятия в школу.   В связи с вышеизложенным  необходим полноценный ремонт дороги. От состояния дороги страдает автотранспорт жителей, ремонтировать приходится чаще, чем ездить. Отсутствие решения проблемы негативно сказывается на качестве жизни населения.

2. Обоснование предложений по решению проблемы:

Удовлетворительное состояние улично- дорожной сети является одним из основных условий нормальной жизнедеятельности населения.

Дороги  во все времена являются необходимым для жизнедеятельности человека ресурсом. Неразвитость улично-дорожной сети усугубляет проблемы в социальной сфере: несвоевременное оказание срочной и профилактической медицинской  помощи, дополнительные потери времени в пути, повреждение транспортных средств населения.

Для решения проблемы планируется выполнить ремонт (отсыпка щебнем)      основной автомобильной дороги в селе Полетаево, которая проходит  по улицам: Колхозная, Мира и Центральная   шириной проезжей части 4 метра, что даст возможность жителям комфортного сообщения с центром территориального отдела, где располагаются школа, почтовое отделение, медицинское учреждение, аптечный пункт, территориальный отдел магазины   и другие объекты инфраструктуры, обеспечит беспрепятственный и быстрый подъезд служб спасения и аварийных служб.

3. Описание ожидаемого результата реализации проекта:

Улучшение архитектурно-эстетического вида населенного пункта, снижение социальной напряженности, вовлечение жителей в решение вопросов местного значения, создание комфортных условий проживания населения.   Качественно проведенный ремонт дорожного покрытия позволит на длительное время забыть о необходимости ее ремонта. С окончанием ремонтных работ жители поверят в то, что только вместе,  заручившись поддержкой власти, можно решить любые вопросы.

4. Планируемые сроки реализации проекта: декабрь 2025 года

5. Предварительный расчет необходимых расходов на реализацию инициативного проекта:

Сметная стоимость работ по ремонту основной автомобильной дороги в селе Полетаево по  улицам: Колхозная, Мира, Центральная   Токаревского муниципального округа Тамбовской области составит 2 640 607,86   рублей (Локальный сметный расчет приложен)

6. Сведения о планируемом (возможном) финансовом, имущественном и (или) трудовом участии заинтересованных лиц в реализации инициативного проекта:

6.1. Сведения о финансовом участии:

| №п/п | Сведения о финансовом участии | Объем финансового участия |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | рублей | % (софинансирования) |
|  | Денежные средства бюджета Тамбовской области | 2 190 000,00 | 82,94 % |
|  | Денежные средства бюджета м/о | 52 629,94 | 1,99% |
|  | Инициативные платежи, в т.ч. | 132 659 ,31 | 5,02 % |
| 3.1 | Инициативные платежи физических лиц |  |  |
| 3.2 | Инициативные платежи юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | 132 659 ,31 | 5,02% |
| 4. | Сумма имущественного участия жителей (в руб) | 132 659 ,31 | 5,02% |
| 5 | Сумма трудового участия жителей (в руб) | 132 659 ,31 | 5,02% |
|  | Итого: | 2 640 607,86 | 100 % |

6.2. Сведения об имущественном участии (наименование, количество имущества, краткая характеристика):

возможность предоставить технику для проведения работ: грейдер  для проведения земляных работ, грузовой автомобиль для вывоза грунта и мусора, погрузчик для погрузки мусора и грунта, экскаватор для выкорчевки пней.

6.3. Сведения о трудовом участии (вид и объем трудового участия):

-валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня без сжигания порубочных остатков, диаметр стволов: свыше 32 до 40 см -92 шт.;

-обрезка сучьев и вершин деревьев твердых пород, полученных от валки, без сжигания порубочных остатков, диаметр стволов: свыше 32 до 40 см-92 шт.;

-валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня без сжигания порубочных остатков, диаметр стволов: свыше 40 до 48 см -48 шт.;

-обрезка сучьев и вершин деревьев твердых пород, полученных от валки, без сжигания порубочных остатков, диаметр стволов: свыше 40 до 48 см- 48 шт.;

-валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня без сжигания порубочных остатков, диаметр стволов: свыше 48 до 56 см- 39 шт.;

-обрезка сучьев и вершин деревьев твердых пород, полученных от валки, без сжигания порубочных остатков, диаметр стволов: свыше 48 до 56 см- 39 шт;

-корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением пней до 5 м, диаметр пней: свыше 32 см- 179 шт.;

-обивка земли с выкорчеванных пней корчевателями-собирателями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.), диаметр пней: свыше 24 см-179 шт.;

-засыпка ям подкоренных бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.)-179 шт.;

-земля растительная- 51,05 кум.м.;

-расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при густой поросли- 500 кв.м.;

-сбор древесных остатков валкователями с трактором мощностью 59 кВт (80 л.с.): в грунтах естественного залегания, кустарник и мелколесье густые- 0,05 га;

-корчевка корней срезанного кустарника и мелколесья корчевальной бороной на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.)- 0,05 га;

-планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 2- 2290кв.м.;

-погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 // Плотность древесины свежеспиленного клена составляет 0,87 т/м3. Объем двересины с диаметром ствола более 32 см ориентировочно составляет 1,29 м3, диаметром до 11 см (поросль) - 0,015 м3  - 207 т.;

-погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную- 7 т.;

-перевозка грузов II класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 5 км- 214 т;

-рытье и засыпка траншей глубиной 1,4 м для трубопроводов диаметром 300-600 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3, группа грунтов: 2- 0,0086 км;

-устройство основания под трубопроводы: щебеночного // Прим. основание под водопропускную трубу- 0,198 куб.м.;

-щебень шлаковый для дорожного строительства М 1000, фракция 20-40 мм-0,2475куб.м.;

-укладка стальных неразрезных кожухов (футляров) в открытых траншеях диаметром: 300 мм  // металлическая труба - материал заказчика (б/у)- 0,9м;

- уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2- 4,3456 куб.м;

Общий объем имущественного и трудового участия составит  265 318,61 рублей.

7. Сведения об объеме бюджетных средств  (по источникам финансирования) на реализацию инициативного проекта, за исключением планируемого объема инициативных платежей:

| Уровень бюджета | Объем бюджетных средств, руб. |
| --- | --- |
| Денежные средства бюджета Тамбовской области | 2 190 000,00 |
| Денежные средства бюджета муниципального округа | 52 629,94 |
| Денежные средства граждан и индивидуальных предпринимателей | 132 659,31 |
| Всего | 2 375 289,25 |

- Указание на территорию муниципального образования или часть территории муниципального образования, на которой будет реализовываться проект: в соответствии с постановлением Правительства Тамбовской области    от 16.01.2025 № 7  «О мерах по реализации 15 Закона Тамбовской области от 25.02.2017 № 86-З  «Об отдельных вопросах организации  местного самоуправления в Тамбовской области» определена следующая часть территории, на которой будет реализован инициативный проект: село Полетаево

- Сведения о количестве жителей муниципального образования, которые будут непосредственно пользоваться реализованным инициативным проектом (благополучатели) : 462 человека