Меры ответственности за нарушение подрядчиком срока завершения работ по муниципальному контракту

В соответствии со статьей 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в контракт включается обязательное условие об ответственности заказчика и поставщика (подрядчика, исполнителя) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных контрактом.

Ответственность сторон в контракте указывается в виде штрафов и пеней. Разница между ними заключается в том, что штраф устанавливается за ненадлежащее исполнение или вовсе неисполнение контракта, а пени – за просрочку исполнения обязательства.

Эти условия обязательны для включения в контракт, причем указывать надо оба вида санкций, они не исключают друг друга.

Пеня начисляется в размере 1/300 ключевой ставки от цены не выполненного в срок обязательства за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства.

Размер штрафа устанавливается в соответствии с Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042, зависит от цены контракта и может составлять  от 0,1% цены контракта или отдельного этапа (при цене от 10 млрд рублей и выше) до 10% от цены контракта или отдельного этапа (при цене до 3 млн рублей).

Кроме того, в контракте предусматривается возможность удержания неустойки (штрафов, пеней) из суммы оплаты по контракту. Это касается неустойки, не уплаченной подрядчиком. Если в контракте есть такое условие, в реестр контрактов в обязательном порядке включается информация о сумме требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), которая будет удерживаться из суммы, подлежащей уплате подрядчику.

С 1 марта 2025 года за неприменение заказчиком мер ответственности к подрядчику частью 6 статьи 7.30.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях предусмотрена административная ответственность, которая влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 10 до 20 тысяч рублей.

Прокуратура Токаревского района