ПРОЕКТ

Администрация Токарёвского района

Тамбовской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

00.02.2021				     р.п. Токарёвка				             № 00

О внесении изменений в Муниципальную программу «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства Токарёвского района» на 2015-2024 годы, утвержденную постановлением администрации района от 10.11.2014 № 610

В соответствии с решением Токарёвского районного Совета народных депутатов Тамбовской области от 23.12.2019 № 146 «О районном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (в редакции решения от 25.12.2020 № 236), 15.12.2020 № 238 «О районном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Токарёвского района Тамбовской области, постановляет:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Муниципальную программу «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства Токарёвского района» на 2015-2024 годы, утвержденную постановлением администрации района от 10.11.2014 № 610 «Об утверждении Муниципальной программы Токарёвского района Тамбовской области «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства Токарёвского района» на 2015-2024 годы» (в редакции от 00.02.2021).

2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Токарёвского района «Маяк», разместить на сайте сетевого издания «РИА» ТОП68» и на официальном сайте администрации Токарёвского района в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации района А. В. Жукова.

И. о. главы администрации						А. В. Жуков

ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации района

от 00.02.2021 № 00

Изменения,

которые вносятся в Муниципальную программу «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства Токарёвского района» на 2015-2024 годы» (далее – муниципальная программа)

1. В Паспорте муниципальной программы позицию «Объемы и источники финансирования программы» изложить в следующей редакции:

| Объемы и источники финансирования программы | Общие затраты на реализацию муниципальной программы в 2015 - 2024 годах за счет всех источников финансирования – 794668,37 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год – 27225,70 тыс. рублей; 2016 год – 165946,30 тыс. рублей; 2017 год – 107422,30 тыс. рублей; 2018 год – 118082,0 тыс. рублей; 2019 год – 40296,24 тыс. рублей; 2020 год – 67655,16 тыс. рублей; 2021 год – 53076,32 тыс. рублей; 2022 год – 29889,60 тыс. рублей; 2023 год - 30768,10 тыс. рублей; 2024 год – 154306,65 тыс. рублей; федеральный бюджет - 0,00 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год – 0,00 тыс. рублей; 2016 год – 0,00 тыс. рублей; 2017 год – 0,00 тыс. рублей; 2018 год – 0,00 тыс. рублей; 2019 год – 0,00 тыс. рублей; 2020 год – 0,00 тыс. рублей; 2021 год – 0,00 тыс. рублей; 2022 год – 0,00 тыс. рублей; 2023 год – 0,00 тыс. рублей; 2024 год – 0,00 тыс. рублей; областной бюджет – 713809,53 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год - 23545,50 тыс. рублей; 2016 год – 160348,60 тыс. рублей; 2017 год – 97291,80 тыс. рублей; 2018 год – 110621,70 тыс. рублей; 2019 год – 30754,80 тыс. рублей; 2020 год – 58197,60 тыс. рублей; 2021 год – 44492,50 тыс. рублей; 2022 год – 20680,26 тыс. рублей; 2023 год – 21138,00 тыс. рублей; 2024 год – 146738,77 тыс. рублей; районный бюджет – 80711,49 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год – 3652,60 тыс. рублей; 2016 год – 5570,10 тыс. рублей; 2017 год – 10102,9 тыс. рублей; 2018 год – 7432,60 тыс. рублей; 2019 год – 9504,59 тыс. рублей; 2020 год – 9457,56 тыс. рублей; 2021 год – 8583,82 тыс. рублей; 2022 год – 9209,34 тыс. рублей; 2023 год – 9630,10 тыс. рублей; 2024 год – 7567,88 тыс. рублей; внебюджетные источники – 147,35 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год – 27,60 тыс. рублей; 2016 год - 27,60 тыс. рублей; 2017 год - 27,60 тыс. рублей; 2018 год - 27,70 тыс. рублей; 2019 год - 36,85 тыс. рублей; 2020 год – 0,00 тыс. рублей; 2021 год – 0,00 тыс. рублей; 2022 год – 0,00 тыс. рублей; 2023 год – 0,00 тыс. рублей; 2024 год – 0,00 тыс. рублей; |
| --- | --- |

2. В тексте муниципальной программы в разделе 6 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации программы» цифры              «802970,21» заменить цифрами «794668,37», цифры «730295,36» заменить цифрами «713809,53», цифры «72527,50» заменить цифрами «80711,49».

3. Приложение № 1 к муниципальной программе изложить в следующей редакции:

«Приложение № 1

к муниципальной программе "Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства Токарёвского района" на 2015 – 2024 годы

(в редакции постановления администрации района от 00.02.2020 г. № 00)

Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты муниципальной программы "Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства

Токарёвского района" на 2015 – 2024 годы

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2012 | 2013 базовый | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Муниципальная программа «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства Токаревского района» на 2015-2024 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля протяженности автомобильных дорог, соответствующая нормативным требованиям, в общей протяженности сети муниципальных дорог, приведенных в нормативное состояние за счет средств содержания, строительства и реконструкции автомобильных дорог | % | 35 | 35,5 | 36,2 | 41,2 | 42,4 | 43,0 | 55,0 | 59,2 | 60,2 | 60,2 | 60,2 | 60,5 | 60,8 |
| 2 | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, соответствующая нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в отчетном году по сравнению с предыдущим годом | % |  | 0,5 | 1,2 | 6,2 | 7,4 | 8,0 | 8,5 | 7,6 | 1,7 | 0,8 | 0,3 | 0,5 | 0,5 |
| 3 | Перевезено пассажиров автомобильным транспортом | тыс.чел. | 50,6 | 48,1 | 49,0 | 49,5 | 50,0 | 50,5 | 51,0 | 51,2 | 23,7 | 52,0 | 52,0 | 52,0 | 52,0 |
| 4 | Пассажирооборот автомобильного транспорта | тыс. пассажиро-км | 2875 | 2577,7 | 2600 | 2650 | 2750 | 2800 | 2850 | 3531,1 | 1629 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 |
| Подпрограмма «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Протяженность дорог, приведенных в нормативное состояние за счет средств содержания | км | 0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 212,2 | 212,22 | 212,2 | 212,2 | 212,2 | 212,2 |
| 6 | Протяженность вновь построенных и реконструированных автомобильных дорог | км | 0 | 0,2 | 2,3 | 2,3 | 0 | 0 | 13,2 | 0,05 | 0 | 3,89 | 0 | 0 | 0,0 |
| 7 | Доля вновь построенных и реконструированных дорог в общей протяженности дорог | % | 0 | 0,1 | 0,6 | 0,6 | 0 | 0 | 0 | 0,01 | 0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Количество населенных пунктов, получивших в отчетном году автотранспортную связь по дорогам с твердым покрытием | шт | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог | км | 0 | 0 | 0 | 16,0 | 5,0 | 2,5 | 0 | 0 | 3,6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Доля вновь отремонтированных автомобильных дорог к общей протяженности автомобильных дорог | % | 0 | 0 | 0 | 4,3 | 1,3 | 0,7 | 0 | 0 | 0,9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Количество дорожно-транспортных происшествий (ДТП) по причинам неудовлетворительного состояния дорог | шт. | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Подпрограмма «Развитие транспортного комплекса» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Регулярность движения автобусов | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 13 | Количество перевезенных пассажиров по льготным проездным билетам автомобильным транспортом | тыс. чел. | 3,4 | 3,8 | 3,9 | 3,9 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 0,8 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| 14 | Приобретение подвижного состава | единиц | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

3. Приложение № 2 к муниципальной программе изложить в следующей редакции:

«Приложение № 2

к муниципальной программе "Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства Токарёвского района" на 2015 – 2024 годы

(в редакции постановления администрации района от 00.02.2021 г. № 00)

Перечень мероприятий муниципальной программы "Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства

Токарёвского района" на 2015 – 2024 годы

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Ожидаемые непосредственные результаты |  |  | Объемы финансирования, тыс. рублей, в том числе |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | в т.ч. |  |  |  |  |
|  |  |  | наименование | единица измерения | значение (по годам реализации мероприятия) | по годам, всего | федеральный бюджет | областной бюджет | районный бюджет | внебюджет ные средства |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| Подпрограмма «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Подпрограмма «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог Токаревского района» на 2014-2024 годы, в т.ч. | Отдел архитектуры, строительства, ЖКХ и транспорта администрации района; |  |  | 2015 | 24 972,00 | 0,00 | 21 594,80 | 3 377,20 | 0,00 |
|  |  | финансовый отдел администрации района |  |  | 2016 | 163 287,80 | 0,00 | 158 145,00 | 5 142,80 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2017 | 105 029,80 | 0,00 | 95 320,70 | 9 709,10 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2018 | 115 079,30 | 0,00 | 108 221,50 | 6 857,80 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2019 | 36 432,76 | 0,00 | 27 941,20 | 8 491,56 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2020 | 64 974,96 | 0,00 | 57 251,50 | 7 723,46 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2021 | 50 914,92 | 0,00 | 43 072,50 | 7 842,42 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2022 | 27 727,60 | 0,00 | 19 259,66 | 8 467,94 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2023 | 28 603,60 | 0,00 | 19 714,90 | 8 888,70 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2024 | 152 142,15 | 0,00 | 145 315,67 | 6 826,48 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | всего | 769 164,89 | 0,00 | 695 837,43 | 73 327,46 | 0,00 |
| 1.1. | Строительство подъездов к ОАО «Токарёвская птицефабрика», в т.ч. оказание услуг строительного контроля | Отдел архитектуры, строительства, ЖКХ и транспорта администрации района; | протяженность построенных и реконструированных автомобильных дорог (далее-а/дорог) | км | 2015-0 | 10 010,10 | 0,00 | 10 000,00 | 10,10 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2016-0 | 53 534,60 | 0,00 | 53 184,30 | 350,30 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2017-0 | 14 508,40 | 0,00 | 14 395,00 | 113,40 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2018-0 | 48 039,80 | 0,00 | 47 891,90 | 147,90 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2019-0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2020-0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2021-0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2022-0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2023-0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2024-2,28 | 8 936,77 | 0,00 | 8 730,00 | 206,77 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | итого | 135 029,67 | 0,00 | 134 201,20 | 828,47 | 0,00 |
| 1.2. | Корректировка проекта по объекту «Строительство подъездов к ОАО «Токаревская птицефабрика» | Отдел архитектуры, строительства, ЖКХ и транспорта, | корректировка проектно сметной документации | ед. | 2017 -1 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | итого | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 |
| 1.3. | Строительство подъездов к ОАО «Токарёвская птицефабрика» (площадки откорма №5,6), в т.ч. проектно-сметная документация (далее-ПСД) и ее корректировка | Отдел архитектуры, строительства, ЖКХ и транспорта администрации района | изготовление проектно сметной документациипротяженность построенных и реконструированных а/дорог | ед.км | 2015 -1 | 1 880,00 | 0,00 | 1 878,10 | 1,90 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2016 -0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2017 -0 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2018 -0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2019 -0,05 | 2 134,27 | 0,00 | 2 131,90 | 2,37 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2020 - 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | итого | 4 044,27 | 0,00 | 4 010,00 | 34,27 | 0,00 |
| 1.4. | Реконструкция автомобильной дороги Токарёвка-Семеновка-Гладышево» (проектно-изыскательские работы (далее ПИВ) | Отдел архитектуры, строительства, ЖКХ и транспорта администрации района | изготовление ПИР | ед | 2016- 1 проект | 6 772,80 | 0,00 | 6 766,00 | 6,80 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | итого | 6 772,80 | 0,00 | 6 766,00 | 6,80 | 0,00 |
| 1.5. | Реконструкция автомобильной дороги Токарёвка-Семеновка-Гладышево», в т.ч. строительный контроль | Отдел архитектуры, строительства, ЖКХ и транспорта администрации; района, финансовый отдел | протяженность отремонтированных а/дорог | км | 2015-0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2016-0 | 86 461,20 | 0,00 | 86 374,80 | 86,40 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2017-0 | 63 554,50 | 0,00 | 63 490,90 | 63,60 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2018-0 | 44 490,50 | 0,00 | 44 445,90 | 44,60 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2019-0 | 5 772,27 | 0,00 | 5 766,50 | 5,77 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2020 – 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2021-0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2022-10,94 | 441,30 | 0,00 | 440,86 | 0,44 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | итого | 200 719,77 | 0,00 | 200 518,96 | 200,81 | 0,00 |
| 1.6. | Экспертиза проекта и строительный контроль по объекту: «Токарёвка-Сергиевка»-Марьевка-Калиновка | Отдел архитектуры, строительства, ЖКХ и транспорта администрации района | проведение экспертизы проекта | ед | 2016-1 | 344,50 | 0,00 | 0,00 | 344,50 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | итого | 344,50 | 0,00 | 0,00 | 344,50 | 0,00 |
| 1.7. | Реконструкция автомобильной дороги «Каспий»-Жердевка-Токаревка-Мордово-Мельгуны-Волчки-«Орел-Тамбов»-подъезд к с. Кочетовка (ПИР) | Отдел архитектуры, строительства, ЖКХ и транспорта администрации района | изготовление ПИР | ед | 2019-1 | 2 441,36 | 0,00 | 2 438,90 | 2,46 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | итого | 2 441,36 | 0,00 | 2 438,90 | 2,46 | 0,00 |
| 1.8. | Корректировка проектной документации по объекту "Строительство подъезд к д. Величкино» | Отдел архитектуры, строительства, ЖКХ и транспорта администрации района | корректировка проектно сметной документации | ед | 2017-1 | 33,80 | 0,00 | 0,00 | 33,80 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | итого | 33,80 | 0,00 | 0,00 | 33,80 | 0,00 |
| 1.9. | Разработка проектной документации по объектам «Ремонт автомобильной дороги «Токарёвка – Сергиевка», «Ремонт автомобильной дороги «Токарёвка – Сергиевка - Новоникольское» | Отдел архитектуры, строительства, ЖКХ и транспорта администрации района | изготовление проектно-сметной документации | ед | 2019 – 2 | 196,00 | 0,00 | 0,00 | 196,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | итого | 196,00 | 0,00 | 0,00 | 196,00 | 0,00 |
| 1.10. | Содержание автомобильных дорог муниципального значения, в т.ч. строительный контроль | Отдел архитектуры, строительства, ЖКХ и транспорта администрации района | протяженность отремотированних а/дорог | км | 2015-372,6 | 13 081,90 | 0,00 | 9 716,70 | 3 365,20 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2016-377,2 | 16 174,70 | 0,00 | 11 819,90 | 4 354,80 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2017-382,7 | 25 859,20 | 0,00 | 17 434,80 | 8 424,40 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2018-382,7 | 21 051,20 | 0,00 | 15 883,70 | 5 167,50 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2019-382,7 | 25 409,99 | 0,00 | 17 603,90 | 7 806,09 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2020-382,7 | 23 902,70 | 0,00 | 17 921,80 | 5 980,90 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2021- 382,7 | 24 934,80 | 0,00 | 17 921,80 | 7 013,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2022 -382,7 | 27 086,30 | 0,00 | 18 818,80 | 8 267,50 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2023 –382,7 | 28 603,60 | 0,00 | 19 714,90 | 8 888,70 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2024- 382,7 | 23 500,00 | 0,00 | 17 000,00 | 6 500,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | итого | 229 604,39 | 0,00 | 163 836,30 | 65 768,09 | 0,00 |
| 1.11. | Установка дорожных знаков на автомобильных дорогах общего пользования местного значения Токарёвского района | Отдел архитектуры, строительства, ЖКХ и транспорта администрации района | количество установленных знаков | ед | 2015-0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2016-0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2017- 20 | 692,30 | 0,00 | 0,00 | 692,30 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2018- 20 | 1 072,80 | 0,00 | 0,00 | 1 072,80 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2019-0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2020-0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2021–0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2022-0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2023-0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2024-0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | итого | 1 765,10 | 0,00 | 0,00 | 1 765,10 | 0,00 |
| 1.12. | Паспортизация автомобильных дорог общего пользования муниципального значения | Отдел по земельным и имущественным отношениям администрации района | количество проведенных кадастровых работ | ед | 2015-0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2016-0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2017- 10 | 331,60 | 0,00 | 0,00 | 331,60 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2018- 3 | 425,00 | 0,00 | 0,00 | 425,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2019-3 | 341,35 | 0,00 | 0,00 | 341,35 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2020-0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2021-0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2022-0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2023-0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2024-0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | итого | 1 097,95 | 0,00 | 0,00 | 1 097,95 | 0,00 |
| 1.13. | Реконструкция автомобильной дороги «Каспий»-Жердевка-Токаревка-Мордово-Мельгуны-Волчки-«Орел-Тамбов»-подъезд к с. Кочетовка | Отдел архитектуры, строительства, ЖКХ и транспорта администрации района | протяженность реконструированных а/дорог | км | 2019-0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2020-0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2021-0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2022-0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2023-0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2024-3,89 | 119 705,38 | 0,00 | 119 585,67 | 119,71 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | итого | 119 705,38 | 0,00 | 119 585,67 | 119,71 | 0,00 |
| 1.14. | Оплата судебной строительной экспертизы по объекту "Строительство подъездов к ОАО «Токарёвская птицефабрика» (площадки откорма №5,6) по делу А64-1322/2018 | Отдел архитектуры, строительства, ЖКХ и транспорта администрации района | количество проведенных экспертиз | ед | 2019 - 1 | 137,52 | 0,00 | 0,00 | 137,52 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2020 - 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | итого | 137,52 | 0,00 | 0,00 | 137,52 | 0,00 |
| 1.15 | Ремонт автомобильной дороги «Токаревка – Сергиевка» км 0+000 – км 3+600 Токаревского района Тамбовской области | Отдел архитектуры, строительства, ЖКХ и транспорта администрации района | протяженность отремонтированных а/дорог | км. | 2020 - 3,6 | 31 244,80 | 0,00 | 31 213,50 | 31,30 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | итого | 31 244,80 | 0,00 | 31 213,50 | 31,30 | 0,00 |
| 1.16 | Ремонт автомобильной дороги «Токаревка – Сергиевка - Новоникольское» км 0+000 – км 3+000 Токаревского района Тамбовской области | Отдел архитектуры, строительства, ЖКХ и транспорта администрации района | протяженность отремонтированных а/дорог | км. | 2020 - 0,865 | 7 678,80 | 0,00 | 7 671,10 | 7,70 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2021 - 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | итого | 7 678,80 | 0,00 | 7 671,10 | 7,70 | 0,00 |
| 1.17 | Ремонт автомобильной дороги «Токаревка – Сергиевка - Новоникольское» км 0+000 – км 3+000 Токаревского района Тамбовской области (дополнительные работы) | Отдел архитектуры, строительства, ЖКХ и транспорта администрации района | протяженность отремонтированных а/дорог | км. | 2020 - 0,08 | 1 198,91 | 0,00 | 445,10 | 753,81 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2021 - 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | итого | 1 198,91 | 0,00 | 445,10 | 753,81 | 0,00 |
| 1.18 | Оказание услуг по проведению экспертизы результатов выполненных работ, предусмотренных контрактом по ремонту автомобильной дороги "Токаревка-Сергиевка" км 0+000 - км 3+600 Токаревского района Тамбовской области | Отдел архитектуры, строительства, ЖКХ и транспорта администрации района | количество оказанных услуг | ед. | 2020 - 1 | 657,14 | 0,00 | 0,00 | 657,14 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | итого | 657,14 | 0,00 | 0,00 | 657,14 | 0,00 |
| 1.19 | Оказание услуг по проведению экспертизы результатов выполненных работ, предусмотренных контрактами по ремонту автомобильной дороги «Токаревка – Сергиевка - Новоникольское» км 0+000 – км 3+000 Токаревского района Тамбовской областиТокаревского района Тамбовской области | Отдел архитектуры, строительства, ЖКХ и транспорта администрации района | количество оказанных услуг | ед. | 2020 - 3 | 201,61 | 0,00 | 0,00 | 201,61 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | итого | 201,61 | 0,00 | 0,00 | 201,61 | 0,00 |
| 1.20 | Изготовление и корректировка в проектную сметную документацию | Отдел архитектуры, строительства, ЖКХ и транспорта администрации района | количество корректировок | ед. | 2020 - 1 | 91,00 | 0,00 | 0,00 | 91,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2021 - 2 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2022 - 2 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | итого | 491,00 | 0,00 | 0,00 | 491,00 | 0,00 |
| 1.21 | Строительство подъездов к площадкам откорма № 8;9 Токаревский район Тамбовской области | Отдел архитектуры, строительства, ЖКХ и транспорта администрации района | протяженность построенных а/дорог | км. | 2021 - 0,55 | 25 175,90 | 0,00 | 25 150,70 | 25,20 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | итого | 25 175,90 | 0,00 | 25 150,70 | 25,20 | 0,00 |
| 1.22. | Оказание услуг строительного контроля по строительство подъездов к площадкам откорма № 8;9 Токаревский район Тамбовской области | Отдел архитектуры, строительства, ЖКХ и транспорта администрации района | количество оказанных услуг | ед. | 2021 - 1 | 604,22 | 0,00 | 0,00 | 604,22 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | итого | 604,22 | 0,00 | 0,00 | 604,22 | 0,00 |
| Подпрограмма «Развитие транспортного комплекса» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Подпрограмма «Развитие транспортного комплекса» в т.ч. | Отдел архитектуры, строительства, ЖКХ и транспорта администрации района |  |  | 2015 | 2 253,70 | 0,00 | 1 950,70 | 275,40 | 27,60 |
|  |  |  |  |  | 2016 | 2 658,50 | 0,00 | 2 203,60 | 427,30 | 27,60 |
|  |  |  |  |  | 2017 | 2 392,50 | 0,00 | 1 971,10 | 393,80 | 27,60 |
|  |  |  |  |  | 2018 | 3 002,70 | 0,00 | 2 400,20 | 574,80 | 27,70 |
|  |  |  |  |  | 2019 | 3 863,48 | 0,00 | 2 813,60 | 1 013,03 | 36,85 |
|  |  |  |  |  | 2020 | 2 680,20 | 0,00 | 946,10 | 1 734,10 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2021 | 2 161,40 | 0,00 | 1 420,00 | 741,40 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2022 | 2 162,00 | 0,00 | 1 420,60 | 741,40 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2023 | 2 164,50 | 0,00 | 1 423,10 | 741,40 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2024 | 2 164,50 | 0,00 | 1 423,10 | 741,40 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | всего | 25 503,48 | 0,00 | 17 972,10 | 7 384,03 | 147,35 |
| 2.1. | Предоставление субсидий юр. лицам (кроме некомерческих организаций), инд. предпринимателям на поддержку и развитие автомобильного транспорта в муниципальных образованиях Тамбовской области | Отдел архитектуры, строительства, ЖКХ и транспорта администрации района | Сумма субсидий | тыс. рублей | 2015-871,9 | 871,90 | 0,00 | 610,30 | 261,60 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2016-1233,2 | 1 233,20 | 0,00 | 863,20 | 370,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2017-970,8 | 970,80 | 0,00 | 630,80 | 340,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2018-1600,9 | 1 600,90 | 0,00 | 1 059,90 | 541,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2019-1966,3 | 1 966,30 | 0,00 | 1 026,40 | 939,90 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2020-1386,0 | 1 386,00 | 0,00 | 946,10 | 439,90 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2021-1421,4 | 1 421,40 | 0,00 | 1 420,00 | 1,40 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2022-1422,0 | 1 422,00 | 0,00 | 1 420,60 | 1,40 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2023-1424,5 | 1 424,50 | 0,00 | 1 423,10 | 1,40 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2024-1424,5 | 1 424,50 | 0,00 | 1 423,10 | 1,40 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | итого | 13 721,50 | 0,00 | 10 823,50 | 2 898,00 | 0,00 |
| 2.2. | Оплата лизинговых платежей за приобретенный в 2014 году подвижной состав | Отдел архитектуры, строительства, ЖКХ и транспорта администрации района | Сумма субсидии Количество приобретенного подвижного состава | тыс. руб. ед. | 2015-0 | 1 381,80 | 0,00 | 1 340,40 | 13,80 | 27,60 |
|  |  |  |  |  | 2016-0 | 1 381,80 | 0,00 | 1 340,40 | 13,80 | 27,60 |
|  |  |  |  |  | 2017-0 | 1 381,70 | 0,00 | 1 340,30 | 13,80 | 27,60 |
|  |  |  |  |  | 2018-0 | 1 381,80 | 0,00 | 1 340,30 | 13,80 | 27,70 |
|  |  |  |  |  | 2019-2 ед. | 1 842,47 | 0,00 | 1 787,20 | 18,42 | 36,85 |
|  |  |  |  |  | 2020-0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2021-0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2022-0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2023-0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2024-0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | итого | 7 369,57 | 0,00 | 7 148,60 | 73,62 | 147,35 |
| 2.3. | Оплата транспортных услуг | Отдел архитектуры, строительства, ЖКХ и транспорта администрации района | Сумма субсидий | тыс. руб. | 2015-0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2016- 43,5 | 43,50 | 0,00 | 0,00 | 43,50 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2017- 40,0 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2018- 20,0 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2019- 54,7 | 54,71 | 0,00 | 0,00 | 54,71 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2020–0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2021- 40,0 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2022-40,0 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2023-40,0 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2024-40,0 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | итого | 318,21 | 0,00 | 0,00 | 318,21 | 0,00 |
| 2.4. | Внедрение системы видеонаблюдения в общественном транспорте района | Отдел архитектуры, строительства, ЖКХ и транспорта администрации района | Количество подвижного состава, оборудованных камерами | ед. | 2020 - 2 | 94,20 | 0,00 | 0,00 | 94,20 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2021 – 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2022-0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2023-0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2024-0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | итого | 94,20 | 0,00 | 0,00 | 94,20 | 0,00 |
| 2.5 | Предоставление субсидий юр. лицам (кроме некомерческих организаций), инд. предпринимателям на возмещение части затрат перевозчикам всех форм собственности, осущ. регул. перевозки, связанных с перевозкой пассажиров по внуирирайонным маршрутам | Отдел архитектуры, строительства, ЖКХ и транспорта администрации района | Сумма субсидии | тыс. рублей | 2020 - 1200,0 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2021 - 700,0 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2022 - 700,0 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2023 - 700,0 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2024 - 700,0 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | ИТОГО | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 |

5. Приложение № 3 к муниципальной программе изложить в следующей редакции:

«Приложение № 3

к муниципальной программе "Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства Токарёвского района" на 2015 – 2024 годы

(в редакции постановления администрации района от 00.02.2021 № 00)

Ресурсное обеспечение
реализации муниципальной программы "Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства

Токарёвского района" на 2015 – 2024 годы за счет всех источников финансирования

| Наименование муниципальной программы Токарёвского района Тамбовской области, подпрограммы муниципальной программы, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители |  | Объемы финансирования, тыс. рублей, в т. ч. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по годам, всего | фед. бюджет | областной бюджет | районный бюджет | внебюджетные средства |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства» | Всего: |  | 794668,37 | 0,00 | 713809,53 | 80711,49 | 147,35 |
|  | Отдел архитектуры, строительства, ЖКХ и транспорта администрации района; финансовый отдел администрации района; отдел по экономике администрации района | 2015 | 27225,70 | 0,00 | 23545,50 | 3652,60 | 27,60 |
|  |  | 2016 | 165946,30 | 0,00 | 160348,60 | 5570,10 | 27,60 |
|  |  | 2017 | 107422,30 | 0,00 | 97291,80 | 10102,90 | 27,60 |
|  |  | 2018 | 118082,00 | 0,00 | 110621,70 | 7432,60 | 27,70 |
|  |  | 2019 | 40296,24 | 0,00 | 30754,80 | 9504,59 | 36,85 |
|  |  | 2020 | 67655,16 | 0,00 | 58197,60 | 9457,56 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 53076,32 | 0,00 | 44492,50 | 8583,82 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 29889,60 | 0,00 | 20680,26 | 9209,34 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 30768,10 | 0,00 | 21138,00 | 9630,10 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 154306,65 | 0,00 | 146738,77 | 7567,88 | 0,00 |
| Подпрограмма «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог» | Итого: |  | 769164,89 | 0,00 | 695837,43 | 73327,46 | 0,00 |
|  | Отдел архитектуры, строительства, ЖКХ и транспорта администрации района; финансовый отдел администрации района; отдел по экономике администрации района | 2015 | 24972,00 | 0,00 | 21594,80 | 3377,20 | 0,00 |
|  |  | 2016 | 163287,80 | 0,00 | 158145,00 | 5142,80 | 0,00 |
|  |  | 2017 | 105029,80 | 0,00 | 95320,70 | 9709,10 | 0,00 |
|  |  | 2018 | 115079,30 | 0,00 | 108221,50 | 6857,80 | 0,00 |
|  |  | 2019 | 36432,76 | 0,00 | 27941,20 | 8491,56 | 0,00 |
|  |  | 2020 | 64974,96 | 0,00 | 57251,50 | 7723,46 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 50914,92 | 0,00 | 43072,50 | 7842,42 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 27727,60 | 0,00 | 19259,66 | 8467,94 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 28603,60 | 0,00 | 19714,90 | 8888,70 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 152142,15 | 0,00 | 145315,67 | 6826,48 | 0,00 |
| Подпрограмма «Развитие транспортного комплекса» | Итого: |  | 25503,48 | 0,00 | 17972,10 | 7384,03 | 147,35 |
|  | Отдел архитектуры, строительства, ЖКХ и транспорта администрации района; финансовый отдел администрации района, отдел по экономике администрации | 2015 | 2253,70 | 0,00 | 1950,70 | 275,40 | 27,60 |
|  |  | 2016 | 2658,50 | 0,00 | 2203,60 | 427,30 | 27,60 |
|  |  | 2017 | 2392,50 | 0,00 | 1971,10 | 393,80 | 27,60 |
|  |  | 2018 | 3002,70 | 0,00 | 2400,20 | 574,80 | 27,70 |
|  |  | 2019 | 3863,48 | 0,00 | 2813,60 | 1013,03 | 36,85 |
|  |  | 2020 | 2680,20 | 0,00 | 946,10 | 1734,10 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 2161,40 | 0,00 | 1420,00 | 741,40 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 2162,00 | 0,00 | 1420,60 | 741,40 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 2164,50 | 0,00 | 1423,10 | 741,40 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 2164,50 | 0,00 | 1423,10 | 741,40 | 0,00 |

5. В муниципальной программе в подпрограмме «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог Токаревского района» на 2015-2024 годы» (далее - подпрограмма):

5.1. в Паспорте подпрограммы позицию «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:

| Объемы и источники финансирования программы | Общий объем финансирования на 2015 -2024 годы – 769164,89 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год – 24972,00 тыс. рублей; 2016 год – 163287,80 тыс. рублей; 2017 год – 105029,80 тыс. рублей; 2018 год – 115079,30 тыс. рублей; 2019 год – 36432,76 тыс. рублей; 2020 год – 64974,96 тыс. рублей; 2021 год – 50914,92 тыс. рублей; 2022 год – 27727,60 тыс. рублей; 2023 год – 28603,60 тыс. рублей; 2024 год – 152142,15 тыс. рублей; федеральный бюджет - 0,00 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год – 0,00 тыс. рублей; 2016 год – 0,00 тыс. рублей; 2017 год – 0,00 тыс. рублей; 2018 год – 0,00 тыс. рублей; 2019 год – 0,00 тыс. рублей; 2020 год – 0,00 тыс. рублей; 2021 год – 0,00 тыс. рублей; 2022 год – 0,00 тыс. рублей; 2023 год – 0,00 тыс. рублей; 2024 год – 0,00 тыс. рублей; областной бюджет – 695837,43 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год – 21594,80 тыс. рублей; 2016 год – 158145,00 тыс. рублей; 2017 год – 95320,70 тыс. рублей; 2018 год – 108221,50 тыс. рублей; 2019 год – 27941,20 тыс. рублей; 2020 год – 57251,50 тыс. рублей; 2021 год – 43072,50 тыс. рублей; 2022 год – 19259,66 тыс. рублей; 2023 год – 19714,90 тыс. рублей; 2024 год – 145315,67 тыс. рублей; районный бюджет – 73327,46 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год – 3377,20 тыс. рублей; 2016 год – 5142,80 тыс. рублей; 2017 год – 9709,10 тыс. рублей; 2018 год – 6857,80 тыс. рублей; 2019 год – 8491,56 тыс. рублей; 2020 год – 7723,46 тыс. рублей; 2021 год – 7842,42 тыс. рублей; 2022 год – 8467,94 тыс. рублей; 2023 год – 8888,70 тыс. рублей; 2024 год – 6826,48 тыс. рублей; внебюджетные источники – 0,00 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год – 0,00 тыс. рублей; 2016 год - 0,00 тыс. рублей; 2017 год - 0,00 тыс. рублей; 2018 год - 0,00 тыс. рублей; 2019 год - 0,00 тыс. рублей; 2020 год – 0,00 тыс. рублей; 2021 год – 0,00 тыс. рублей; 2022 год – 0,00 тыс. рублей; 2023 год – 0,00 тыс. рублей; 2024 год – 0,00 тыс. рублей; |
| --- | --- |

5.2. в тексте подпрограммы в разделе 6 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» цифры «780766,83» заменить цифрами «769164,89», цифры «713 253,26» заменить цифрами «695837,43», цифры «67 513,57» заменить цифрами «73327,46».

6. В муниципальной программе в подпрограмме ««Развитие транспортного комплекса» на 2015-2024 годы (далее - подпрограмма):

6.1. в Паспорте подпрограммы позицию «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:

| Объемы и источники финансирования программы | Общий объем финансирования на 2015 -2024 годы - – 25503,48 тыс. рублей, в т.ч. по годам: 2015 год – 2253,70 тыс. рублей; 2016 год – 2658,50 тыс. рублей; 2017 год – 2392,50 тыс. рублей; 2018 год – 3002,70 тыс. рублей; 2019 год – 3863,48 тыс. рублей; 2020 год – 2680,20 тыс. рублей; 2021 год – 2161,40 тыс. рублей; 2022 год – 2162,00 тыс. рублей; 2023 год – 2164,50 тыс. рублей; 2024 год – 2164,50 тыс. рублей; федеральный бюджет - 0,00 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год – 0,00 тыс. рублей; 2016 год – 0,00 тыс. рублей; 2017 год – 0,00 тыс. рублей; 2018 год – 0,00 тыс. рублей; 2019 год – 0,00 тыс. рублей; 2020 год – 0,00 тыс. рублей; 2021 год – 0,00 тыс. рублей; 2022 год – 0,00 тыс. рублей; 2023 год – 0,00 тыс. рублей; 2024 год – 0,00 тыс. рублей; областной бюджет – 17972,10 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год – 1950,70 тыс. рублей; 2016 год – 2203,60 тыс. рублей; 2017 год – 1971,10 тыс. рублей; 2018 год – 2400,20 тыс. рублей; 2019 год – 2813,60 тыс. рублей; 2020 год – 946,10 тыс. рублей; 2021 год – 1420,00 тыс. рублей; 2022 год – 1420,60 тыс. рублей; 2023 год – 1423,10 тыс. рублей; 2024 год – 1423,10 тыс. рублей; районный бюджет – 7384,03 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год – 275,40 тыс. рублей; 2016 год – 427,30 тыс. рублей; 2017 год – 393,80 тыс. рублей; 2018 год – 574,80 тыс. рублей; 2019 год – 1 013,03 тыс. рублей; 2020 год – 1734,10 тыс. рублей; 2021 год – 741,40 тыс. рублей; 2022 год – 741,40 тыс. рублей; 2023 год – 741,40 тыс. рублей; 2024 год – 741,40 тыс. рублей; внебюджетные источники – 147,35 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год – 27,60 тыс. рублей; 2016 год - 27,60 тыс. рублей; 2017 год - 27,60 тыс. рублей; 2018 год - 27,60 тыс. рублей; 2019 год - 36,85 тыс. рублей; 2020 год – 0,00 тыс. рублей; 2021 год – 0,00 тыс. рублей; 2022 год – 0,00 тыс. рублей; 2023 год – 0,00 тыс. рублей; 2024 год – 0,00 тыс. рублей; |
| --- | --- |

5.2. в тексте подпрограммы в разделе 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» цифры «22 203,38» заменить цифрами «25503,48», цифры «17 042,10» заменить цифрами «17972,10», цифры «5 013,93» заменить цифрами «7384,03».