АДМИНИСТРАЦИЯ ТОКАРЁВСКОГО РАЙОНА

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

.06.2022 р.п.Токарёвка №357 №376

00.00.2023 № 000

# «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Токарёвского муниципального округа Тамбовской области»

В соответствии с федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь постановлением администрации Токарёвского района Тамбовской области от 14.12.2020 № 541 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ Токарёвского района Тамбовской области», Уставом Токарёвского района Тамбовской области, администрация муниципального округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

# 1.Утвердить муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Токарёвского муниципального округа Тамбовской области» (далее - Программа) согласно приложению.

2.Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Токарёвского муниципального округа «Маяк» и разместить в сетевом издании «РИА «ТОП68».

3.Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2024 года.

4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации района А. В. Жукова.

Глава Токарёвского

муниципального округа В.Н. Айдаров

УТВЕРЖДЕНА

Постановлением администрации

Токаревского муниципального округа

Тамбовской области

от 00.00.2023 № 000

ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Формирование современной городской среды на территории Токарёвского муниципального округа Тамбовской области»

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель под программы | Администрация Токаревского района Тамбовской области |
| Соисполнители программы | Финансовый отдел администрации района, МУП "Авангард" |
| Цели программы | Повышение уровня благоустройства территорий поселения |
| Задачи программы | Повышение уровня благоустройства дворовых территорий муниципального округа;  -повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего пользования (парков, скверов, набережных и т.д.);  -повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий униципального округа. |
| Целевые индикаторы и показатели программы, их значения на последний год реализации | -Количество реализованных проектов по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов (ед.),  -площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования (кв.м.),  -количество реализованных проектов по благоустройству муниципальных территорий общего пользования (ед.),  -площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования (кв.м.) . |
| Сроки и этапы реализации программы | 2024-2030 |
| Объемы и источники финансирования программы | Общий объем финансирования за счет всех источников на 2024-2030 годы составит 1303,57 тысяч рублей, в том числе по годам:  2024 год – 1303,57 тыс. руб.;  2025 год – 0,0 тыс. руб.;  2026 год – 0,0 тыс. руб.;  2027 год – 0,0 тыс. руб.;  2028 год – 0,0 тыс. руб.;  2029 год – 0,0 тыс. руб.;  2030 год – 0,0 тыс. руб.;  Из них:  Средства федерального бюджета:  2024 год – 1060,8 тыс. руб.;  2025 год – 0,0 тыс. руб.;  2026 год – 0,0 тыс. руб.;  2027 год – 0,0 тыс. руб.;  2028 год – 0,0 тыс. руб.;  2029 год – 0,0 тыс. руб.;  2030 год – 0,0 тыс. руб.;  Средства областного бюджета:  2024 год – 21,7 тыс. руб.;  2025 год – 0,0 тыс. руб.;  2026 год – 0,0 тыс. руб.;  2027 год – 0,0 тыс. руб.;  2028 год – 0,0 тыс. руб.;  2029 год – 0,0 тыс. руб.;  2030 год – 0,0 тыс. руб.;  Средства местного бюджета:  2024 год – 221,1 тыс. руб.;  2025 год – 0,0 тыс. руб.;  2026 год – 0,0 тыс. руб.;  2027 год – 0,0 тыс. руб.;  2028 год – 0,0 тыс. руб.;  2029 год – 0,0 тыс. руб.;  2030 год – 0,0 тыс. руб.;  Внебюджетные средства:  2018 год – 0,00 тыс. руб.;  2019 год – 0,00 тыс. руб.;  2020 год – 0,00 тыс. руб.;  2021 год – 0,00 тыс. руб.;  2022 год – 0,00 тыс. руб.;  2023 год – 0,00 тыс. руб.;  2024 год – 0,00 тыс. руб.;  Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке. |

**1.Общая характеристика сферы реализации муниципальной**

**программы**

Надлежащее состояние территорий является важным фактором при формировании благоприятной экологической и эстетической городской среды.

Уровень благоустройства территории Токарёвского муниципального округа зависит прежде всего от состояния дворовых территорий и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, а также от состояния наиболее посещаемых общественных территорий.

На сегодняшний день дворовые и общественные территории потеряли эстетический вид и нуждаются в ремонте. Низкий уровень экономической привлекательности территорий из-за наличия инфраструктурных проблем, низкий уровень общего благоустройства территории, жизненная необходимость обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Основными проблемами в области благоустройства дворовых и общественных территорий являются:

- износ покрытий проездов и тротуаров;

- недостаточное количество детских и спортивных площадок, зон отдыха;

- отсутствие в большинстве дворов специально оборудованных мест парковки транспортных средств;

- неудовлетворительное состояние зеленых насаждений, отсутствие общей концепции озеленения;

- недостаточное освещение отдельных дворовых и общественных территорий.

Следует отметить, что большинство жилых домов введено в эксплуатацию в 1980 - 1990 годах прошлого столетия, внутриквартальные и дворовые проезды, расположенные в жилой застройке, не соответствует технологическим и эксплуатационным требованиям и требуют проведения комплексного ремонта.

Парки, скверы вместе с пешеходными дорожками, площадками, фонтанами и цветниками, малыми архитектурными формами и оборудованием, парковыми сооружениями создают образ муниципального образования, формируют благоприятную и комфортную городскую среду для жителей и гостей муниципального округа, выполняют рекреационные и санитарно-защитные функции. Они являются составной частью природного богатства и важным условием инвестиционной привлекательности округа.

Применение программного метода позволит поэтапно осуществлять комплексное благоустройство дворовых и общественных территорий с учетом мнения граждан, а именно:

- повысит уровень планирования и реализации мероприятий по благоустройству (сделает их современными, эффективными, оптимальными, открытыми, востребованными гражданами);

- запустит реализацию механизма поддержки мероприятий по благоустройству, инициированных гражданами;

- запустит механизм финансового и трудового участия граждан и организаций в реализации мероприятий по благоустройству;

- сформирует инструменты общественного контроля за реализацией мероприятий по благоустройству общественных территорий.

Таким образом, комплексный подход к реализации мероприятий по благоустройству, отвечающих современным требованиям, с учетом обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения, позволит создать современную городскую комфортную среду для проживания граждан и пребывания отдыхающих, а также комфортное современное "общественное пространство".

# 2. Приоритеты, цели, задачи, сроки и этапы реализации муниципальной программы

Разработка муниципальной программы Токарёвского муниципального округа Тамбовской области "Формирование современной городской среды на территории Токарёвского муниципального округа Тамбовской области " (далее - программа) осуществляется в целях реализации [постановления](https://internet.garant.ru/document/redirect/42881660/0)администрации Тамбовской области от 29.08.2017 N 864 "Об утверждении государственной программы Тамбовской области "Формирование современной городской среды в Тамбовской области") и определения объемов финансирования и перечня мероприятий.

Реализация программы позволит благоустроить общественные территории Токарёвского муниципального округа, создать комфортные и безопасные условия в зонах культурного отдыха и досуга граждан.

Социальная эффективность реализации программы характеризуется улучшением условий проживания и отдыха населения, созданием положительного имиджа Токарёвского муниципального округа.

Основная цель программы - повышение качества и комфорта городской среды на территории Токарёвского муниципального округа.

Условиями достижения цели программы является решение следующих задач:

- обеспечение формирования единых подходов и ключевых приоритетов формирования комфортной городской среды на территории Токарёвского муниципального округа с учетом приоритетов территориального развития;

- создание универсальных механизмов вовлеченности заинтересованных лиц в реализацию мероприятий по благоустройству территорий Токарёвского муниципального округа.

Цель и задачи программы планируется реализовать в один этап - 2024 - 2030 годов.

# 3. Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты муниципальной программы

Состав целевых индикаторов и показателей подпрограммы увязан с их задачами, основными мероприятиями, что позволяет оценить ожидаемые конечные результаты, эффективность подпрограммы на весь период ее реализации.

Реализация данных мероприятий позволит:

- улучшить транспортно-эксплуатационное состояние проездов к дворовым территориям;

- снизить физический износ дорожного покрытия дворовых территорий и проездов к дворовым территориям;

- повысить уровень благоустройства дворовых и муниципальных территорий.

Основными показателями, характеризующими результаты реализации программы, являются следующие:

- количество реализованных проектов по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов (ед.),

- площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования (кв.м.),

- количество реализованных проектов по благоустройству муниципальных территорий общего пользования (ед.),

- площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования (кв.м.)

Показатели программы характеризуют конечные экономические и общественно значимые результаты развития в сфере благоустройства и отвечают задачам Стратегии экономического и социального развития Тамбовской области.

# 4. Обобщенная характеристика мероприятий муниципальной программы

Для решения поставленной задачи и достижения цели программа предусматривает выполнение мероприятий по формированию современной городской среды на дворовых территориях Токарёвского муниципального округа.

Перечень мероприятий по благоустройству дворовых территорий МКД состоит из минимального и дополнительного перечня работ.

Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий включает в себя:

- ремонт асфальтового покрытия дворовых проездов;

- обеспечение освещения дворовых территорий;

- установку скамеек,

- установку урн.

Данный перечень является исчерпывающим и не может быть расширен.

Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий реализуется только при наличии решения собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого благоустраивается, о принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома.

Очередность проведения работ по благоустройству дворовых территорий исходя из минимального перечня работ в рамках реализации программы определяется Общественной комиссией с учетом сроков поступления предложений от собственников жилых и нежилых помещений МКД, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству, о включении дворовой территории в программу, сроков проведения мероприятий федеральных, региональных и муниципальных программ (планов) строительства (реконструкции, ремонта) объектов недвижимого имущества и инженерных систем и иных условий.

По решению заинтересованных лиц в заявлении о включении дворовой территории в программу могут быть включены мероприятия из дополнительного перечня видов работ по благоустройству дворовых территорий МКД при условии софинансирования данных мероприятий за счет заинтересованных лиц.

Перечень дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий МКД включает в себя:

- оборудование детских и (или) спортивных площадок;

- оборудование автомобильных парковок;

- озеленение территорий;

- иные виды работ.

Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий реализуется только при условии проведения работ, предусмотренных минимальным перечнем работ по благоустройству, и при наличии решения собственниками помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого благоустраивается, о принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома.

Применительно к дополнительному перечню работ по благоустройству дворовых территорий предусмотрено обязательное финансовое участие заинтересованных лиц. Доля участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий определяется в размере 20% от объема стоимости работ по благоустройству.

В перечень мероприятий по благоустройству общественных территорий входят:

благоустройство набережной;

благоустройство мест для купания (пляжей);

реконструкция (строительство) многофункционального общественного спортивного объекта (стадион или детская спортивно - игровая площадка);

благоустройство территории около общественного здания, памятника;

благоустройство кладбищ;

благоустройство городских площадей;

иные виды работ.

Мероприятия по благоустройству территорий Токарёвского муниципального округа, реализуемые в рамках программы, выполняются с учетом потребностей инвалидов и маломобильных групп населения и направлены на формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к общественным территориям и дворовым территориям многоквартирных домов в городе Тамбове.

Реализация мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий Токарёвского муниципального округа, реализуемых в рамках программы, может выполняться с привлечением добровольцев (волонтеров) и студенческих строительных отрядов.

# 6. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы

Финансирование мероприятий программы осуществляется за счет средств федерального, областного и местного бюджетов.

Общий объем финансирования программы составляет 1303,57 тысяч рублей тыс. руб., в том числе:

за счет средств федерального бюджета - 1060,8 тыс. руб.;

за счет средств бюджета Тамбовской области - 21,7 тыс. руб.;

за счет средств местного бюджета - 221,07 тыс. руб.;

за счет внебюджетных средств - 0,0 тыс. руб.

Кроме того, программой предусмотрено софинансирование из внебюджетных источников. Внебюджетные источники планируется привлечь за счет финансового участия заинтересованных лиц и собственников помещений МКД при выполнении работ по благоустройству дворовых территорий по дополнительному перечню в размере 50% от объема стоимости работ по благоустройству.

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию программы утверждается решением Совета депутатов Токарёвского муниципального округа Тамбовской области на очередной финансовый год и на плановый период.

Ресурсное обеспечение программы носит прогнозный характер и подлежит уточнению в установленном порядке.

# 7. Механизм реализации программы

Механизм реализации Программы предусматривает использование комплекса организационных, экономических и правовых мероприятий, необходимых для реализации цели и задач Программы. Он базируется на принципе взаимодействия органов местного самоуправления, организаций всех форм собственности и ответственности всех участников Программы, которые в конечном счете и реализуют мероприятия повышения энергетической эффективности.

Текущее управление и контроль реализации Программы осуществляются ответственным исполнителем Программы.

Текущее управление реализации Программы предусматривает организацию обеспечения выполнения программных мероприятий и типовых проектов, предусмотренных Программой, исполнителями Программы.

Выбор исполнителей типовых проектов и мероприятий Программы, финансируемых за счет бюджетных средств, осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Тамбовской области по вопросам размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд.

Ответственный исполнитель Программы в ходе реализации Программы:

осуществляет контроль за деятельностью исполнителей по выполнению мероприятий Программы;

разрабатывает в пределах своих полномочий проекты нормативных правовых актов и других документов, необходимых для выполнения Программы;

с учетом выделяемых финансовых средств уточняет показатели выполнения Программы и затраты на реализацию ее мероприятий, механизм реализации Программы и состав исполнителей;

подготавливает с учетом хода реализации Программы ежегодно бюджетную заявку на финансирование мероприятий Программы на очередной год;

подготавливает статистическую, справочную и аналитическую информацию о ходе реализации Программы в целом;

подготавливает сведения о заключенных со всеми исполнителями мероприятий Программы муниципальных контрактах либо иных гражданско-правовых договоров на финансирование мероприятий Программы за счет средств внебюджетных источников;

вносит предложения о корректировке, продлении срока реализации Программы либо о прекращении ее выполнения (при необходимости);

Контроль (мониторинг) хода выполнения Программы должен осуществляться ежегодно по целевым индикаторам программы. Набор индикаторов и показателей мониторинга может изменяться после появления новых нормативных требований к системе индикаторов выполнения Программы и новых нормативных правовых актов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности как на федеральном, так и на областном уровне.

Реализация программы осуществляется разработчиком программы и соисполнителями.

Организационный механизм реализации программы представляет собой систему органов самоуправления и иных учреждений, обеспечивающих реализацию комплекса мер по благоустройству Токарёвского муниципального округа.

На реализацию программы могут повлиять внешние риски, а именно:

- несвоевременное выполнение работ подрядными организациями может привести к нарушению сроков выполнения программных мероприятий;

- заключение муниципальных контрактов и договоров с организациями, которые окажутся неспособными исполнить свои обязательства.

Исполнители программных мероприятий определяются после утверждения программы на конкурсной основе либо в ином порядке в соответствии с законодательством о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд.

Приложение N 1  
к [муниципальной программе](#sub_1000)  
"Формирование  
современной городской среды  
на территории Токарёвского

муниципального округа

Тамбовской области "

**ПЕРЕЧЕНЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ)**

**муниципальной программы**

**«Формирование современной городской среды на территории Токарёвского муниципального округа Тамбовской области»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Показатель  (индикатор) | Ед.  изме-  рения |  | | | | | | |
| 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029  год | 2030 год |
| 1 | 2 | 3 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Количество благоустроенных дворовых территорий | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2. | Площадь благоустроенных дворовых территорий | кв.м | 5900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4. | Площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | кв.м | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**«**Приложение N 2  
к [муниципальной программе](#sub_1000)  
"Формирование  
современной городской среды  
на территории Токарёвского

муниципального округа

Тамбовской области "

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ

муниципальной программы

«Формирование современной городской среды на территории Токаревского муниципального округа Тамбовской области»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование основного мероприятия | Ответственный  исполнитель,  соисполнители | Ожидаемые непосредственные  результаты | | | | Объемы финансирования,  тыс. руб., в т.ч. | | | | |
| Наименование | Ед  Ед.  изм. | Значение (по годам реализации мероприятия) | | по годам,  всего | Федеральный  бюджет | Област  ной бюджет | Местный бюджет | Внебюд  жетные  средства |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Основное мероприятие  «Благоустройство дворовых территорий» | Отдел архитектуры, строительства, ЖКХ и транспорта администрации района, финансовый отдел администрации района |  |  | 2024 год | тыс.  руб. | 1 243,57 | 1 060,8 | 21,7 | 161,07 | 0,00 |
| 2025 год | тыс.  руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2026 год | тыс.  руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2027 год | тыс.  руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2028 год | тыс.  руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2029 год | тыс.  руб. |  |  |  |  | 0,00 |
| 2030 год | тыс.  руб. |  |  |  |  | 0,00 |
| 1.1. | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных жилых домов по адресу: Тамбовская область, Токаревский район, р.п. Токаревка, ул. Н.Островского, д. 36,38 |  | Количество благоустроенных дворовых территорий | 1ед | 2024 год | тыс.  руб. | 1 243,57 | 1 060,8 | 21,7 | 161,07 | 0,00 |
| 1.2 | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по адресу: пр.Революции, д.3 | Количество благоустроенных дворовых территорий | 1 ед. | 2025 год | тыс.  руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Благоустройство дворовых территорий по адресу: ул.Н.Островского, д. 20,22,24,26 | Количество благоустроенных дворовых территорий | 1 ед. | 2026 год | тыс.  руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Благоустройство дворовых территорий по адресу: д. Безукладовка, ул. Юбилейная, | Количество благоустроенных дворовых территорий | 1 ед. | 2027 год | тыс.  руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5 | Благоустройство дворовых территорий по адресу: с Троицкий Росляй, ул. Центральная, д. | Количество благоустроенных дворовых территорий | 1 ед. | 2028 год | тыс.  руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6 |  |  |  | 2029 год | тыс.  руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7 |  |  |  | 2030 год | тыс.  руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Основное мероприятие «Благоустройство муниципальной территории общего пользования» | Отдел архитектуры, строительства, ЖКХ и транспорта администрации района, финансовый отдел администрации района |  |  | 2024 год | тыс.  руб. | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 |
| 2025 год | тыс.  руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 год | тыс.  руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 год | тыс.  руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 год | тыс.  руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 год | тыс.  руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 год | тыс.  руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. | Благоустройство Площади имени А.К. Рязанова в р.п. Токаревка ул. Маяковского, у дома 1 | Отдел архитектуры, строительства, ЖКХ и транспорта администрации района, финансовый отдел администрации района | Количество благоустроенных общественных территорий | 1 ед. | 2024 год | тыс.  руб. | 60,0 | 0,0 | 0,0 | 60,00 | 0,00 |
| 2.2 | Благоустройство Пляжа в р.п. Токаревка | Количество благоустроенных общественных территорий | 1 ед | 2025 год | тыс.  руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3 | Благоустройство Стадиона в р.п. Токаревка по ул. Школьная, в районе  дома 4 | Количество благоустроенных общественных территорий | 1 ед | 2026 год | тыс.  руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4 | Благоустройство Площади в р.п. Токаревка, в районе ул. Советской, д. 42 | Количество благоустроенных общественных территорий | 1 ед | 2027 год |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5 | Благоустройство Кладбища в р.п. Токаревка по ул. Тамбовская | Количество благоустроенных общественных территорий | 1 ед | 2028 год |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.6 |  |  |  | 2029 год |  |  |  |  |  |  |
| 2.7 |  |  |  | 2030 год |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Основное  мероприятие «Поддержка  местных  инициатив  граждан и  реализация  проектов  "Поддержка инициативных проектов» | Отдел архитектуры, строительства, ЖКХ и транспорта администрации района, финансовый отдел администрации района |  |  | 2024 год | тыс.  руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 год | тыс.  руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 год | тыс.  руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 год | тыс.  руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 год | тыс.  руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 год | тыс.  руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 год | тыс.  руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1. | Реализация  проектов  " Поддержка инициативных проектов» | Отдел архитектуры, строительства, ЖКХ и транспорта администрации района, финансовый отдел администрации района, граждане муниципального округа | Количество благоустроенных общественных территорий | 1 ед. | 2024 год | тыс.  руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 год | тыс.  руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 год | тыс.  руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 год | тыс.  руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 год | тыс.  руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 год | тыс.  руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 год | тыс.  руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по программе: | | | | | 2024 год | тыс.  руб. | 1303,57 | 1060,8 | 21,7 | 221,07 | 0,00 |
| 2025 год | тыс.  руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 год | тыс.  руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 год | тыс.  руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 год | тыс.  руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 год | тыс.  руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 год | тыс.  руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Приложение N 3  
к [муниципальной программе](#sub_1000)  
"Формирование  
современной городской среды  
на территории Токарёвского

муниципального округа

Тамбовской области "

Ресурсное обеспечение

реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Токарёвского муниципального округа Тамбовской области»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Объёмы финансирования, тыс. руб., в т.ч. | | | | | |
| По годам | Всего | Федераль  ный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Внебюджетные средства |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальная программа | «Формирование современной городской среды на территории Токарёвского муниципального округа Тамбовской области» | Отдел ЖКХ, благоустройства и транспорта администрации муниципального округа | 2024 год | 1 303,57 | 1 060,8 | 21,7 | 221,07 | 00,0 |
| 2025 год | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 |
| 2026 год | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 |
| 2027 год | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 |
| 2028 год | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 |
| 2029 год | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 |
| 2030 год | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 |

**«**Приложение N 4  
к [муниципальной программе](#sub_1000)  
"Формирование  
современной городской среды  
на территории Токарёвского

муниципального округа

Тамбовской области "

«Адресный перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству в 2024-2030 годах:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №п/п | Местонахождение объекта | Срок реализации |
| 1 | 2 | 2 |
| 1 | дворовая территория многоквартирных жилых домов по адресу: Тамбовская область, Токаревский район, р.п. Токаревка, ул. Н.Островского, д. 36,38 | 2024 г. |
| 2 | дворовая территория многоквартирных жилых домов по адресу: Тамбовская область, Токаревский район, р.п. Токаревка, ул. Н.Островского, д. 20,22,24,26 | 2025 г. |
| 3 | дворовая территория многоквартирных жилых домов по адресу: Тамбовская область, Токаревский район, р.п. Токаревка, пр. Революции, д. 3 | 2026 г. |
| 4 | дворовая территория многоквартирных жилых домов по адресу: Тамбовская область, Токаревский район, р.п. Токаревка, ул. 40 лет Октября д. 40,42,44 | 2027 г. |
| 5 | дворовая территория многоквартирных жилых домов по адресу: Тамбовская область, с Троицкий Росляй, ул. Центральная, д.11 | 2028 г |
| 6 | дворовая территория многоквартирных жилых домов по адресу: Тамбовская область, д. Безукладовка, ул. Юбилейная, д.29 | 2029 |

Приложение N 5  
к [муниципальной программе](#sub_1000)  
"Формирование  
современной городской среды  
на территории Токарёвского

муниципального округа

Тамбовской области "

Адресный перечень

общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Токаревского муниципального округа Тамбовской области»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Планируемый год благоустройства | Наименование общественной территории | Работы |
| 2024 | Благоустройство Площади имени А.К. Рязанова в р.п. Токаревка ул. Маяковского, у дома 1 | Благоустроить территорию |
| 2025 | Благоустройство Пляжа в р.п. Токаревка  Благоустройство Кладбища в р.п. Токаревка по ул. Тамбовская | Благоустроить пляжную территорию |
| 2026 | Благоустройство Стадиона в р.п. Токаревка по ул. Школьная, в районе дома 4 | Установить дополнительные зрительные места |
| 2027 | Благоустройство Площади в р.п. Токаревка, в районе ул. Советской, д. 42 | Благоустроить территорию |

**«**Приложение N 6  
к [муниципальной программе](#sub_1000)  
"Формирование  
современной городской среды  
на территории Токарёвского

муниципального округа

Тамбовской области"

**Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства**

**на дворовой территории многоквартирных жилых домов**

Образец 1: скамья (2 м.)



Образец 2: урна для ТБО



Образец 3: фонарь

