#### Администрация Токарёвского района

Тамбовской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

00.11.2022				     р.п. Токарёвка				             № 00

О внесении изменений в постановление администрации Токарёвского района Тамбовской области от 10.11.2014 № 610 «Об утверждении муниципальной программы Токарёвского района Тамбовской области «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства Токарёвского района» на 2015-2024 годы»

В соответствии с решением Токарёвского районного Совета народных депутатов Тамбовской области от 24.12.2021 № 337 «О районном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», проектом решения Токарёвского районного Совета народных депутатов Тамбовской области «О районном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Токарёвского района Тамбовской области, Порядком разработки, утверждения и реализации муниципальных программ Токарёвского района Тамбовской области, утвержденным постановлением администрации района от 14.12.2020 № 541, администрация района постановляет:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление администрации района от 10.11.2014 № 610 «Об утверждении муниципальной программы Токарёвского района Тамбовской области «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства Токарёвского района» на 2015-2024 годы».

2. Опубликовать настоящее постановление в общественно - политической газете Токарёвского района «Маяк», разместить на сайте сетевого издания «РИА «ТОП68» и на официальном сайте администрации района в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации района А. В. Жукова.

Глава района                                                                                В.Н. Айдаров

ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации района

от 00.11.2022 № 00

Изменения,

которые вносятся в постановление администрации Токарёвского района Тамбовской области от 10.11.2014 № 610 «Об утверждении муниципальной программы Токарёвского района Тамбовской области «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства Токарёвского района» на 2015 - 2024 годы»

(далее – Постановление от 10.11.2014 № 610)

- В названии и пункте 1 Постановления от 10.11.2014 № 610 слова «на 2015 - 2025 годы» заменить словами «на 2015-2030 годы».

- В приложении «Муниципальная программа «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства района» на 2015 - 2025 году» (далее – муниципальная программа) к Постановлению от 10.11.2014 № 610:

  - в названии муниципальной программы слова «на 2015 - 2025 годы» заменить словами «на 2015 - 2030 годы»;

  - в Паспорте муниципальной программы:

    - в позиции «Сроки и этапы реализации программы» слова                   «2015 - 2025» заменить словами «2015 - 2030»;

2.2.2. позицию «Объемы и источники финансирования программы» изложить в следующей редакции:

«

| Объемы и источники финансирования программы | Общие затраты на реализацию муниципальной программы в 2015 - 2030 годах за счет всех источников финансирования – 974221,44 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год – 27225,70 тыс. рублей; 2016 год – 165946,30 тыс. рублей; 2017 год – 107422,30 тыс. рублей; 2018 год – 118082,0 тыс. рублей; 2019 год – 40296,24 тыс. рублей; 2020 год – 67655,16 тыс. рублей; 2021 год – 45821,72 тыс. рублей; 2022 год – 43510,46 тыс. рублей; 2023 год – 42070,23 тыс. рублей; 2024 год – 43215,10 тыс. рублей; 2025 год – 43215,20 тыс. рублей 2026 год – 44916,60 тыс. рублей 2027 год – 44916,60 тыс. рублей 2028 год – 52894,63 тыс. рублей 2029 год – 43516,60 тыс. рублей 2030 год – 43516,60 тыс. рублей федеральный бюджет - 0,00 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год – 0,00 тыс. рублей; 2016 год – 0,00 тыс. рублей; 2017 год – 0,00 тыс. рублей; 2018 год – 0,00 тыс. рублей; 2019 год – 0,00 тыс. рублей; 2020 год – 0,00 тыс. рублей; 2021 год – 0,00 тыс. рублей; 2022 год – 0,00тыс. рублей; 2023 год – 0,00 тыс. рублей; 2024 год – 0,00 тыс. рублей; 2025 год – 0,00 тыс. рублей; 2026 год – 0,00тыс. рублей 2027 год – 0,00тыс. рублей 2028 год – 0,00тыс. рублей 2029 год – 0,00тыс. рублей 2030 год – 0,00тыс. рублей областной бюджет – 753850,46 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год - 23545,50 тыс. рублей; 2016 год – 160348,60 тыс. рублей; 2017 год – 97291,80 тыс. рублей; 2018 год – 110621,70 тыс. рублей; 2019 год – 30754,80 тыс. рублей; 2020 год – 58197,60 тыс. рублей; 2021 год – 36113,50 тыс. рублей; 2022 год – 27883,80 тыс. рублей; 2023 год – 21186,40 тыс. рублей; 2024 год – 25533,70 тыс. рублей; 2025 год – 25533,70 тыс. рублей 2026 год – 25533,70 тыс. рублей 2027 год – 25533,70 тыс. рублей 2028 год – 34704,56 тыс. рублей 2029 год – 25533,70 тыс. рублей 2030 год – 25533,70 тыс. рублей районный бюджет – 220223,63 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год – 3652,60 тыс. рублей; 2016 год – 5570,10 тыс. рублей; 2017 год – 10102,9 тыс. рублей; 2018 год – 7432,60 тыс. рублей; 2019 год – 9504,59 тыс. рублей; 2020 год – 9457,56 тыс. рублей; 2021 год – 9708,22 тыс. рублей; 2022 год – 15626,66 тыс. рублей; 2023 год – 20883,83 тыс. рублей; 2024 год – 17681,40 тыс. рублей; 2025 год – 17681,50 тыс. рублей; 2026 год – 19382,90 тыс. рублей 2027 год – 19382,90 тыс. рублей 2028 год – 18190,07 тыс. рублей 2029 год – 17982,90 тыс. рублей 2030 год – 17982,90 тыс. рублей внебюджетные источники – 147,35 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год – 27,60 тыс. рублей; 2016 год - 27,60 тыс. рублей; 2017 год - 27,60 тыс. рублей; 2018 год - 27,70 тыс. рублей; 2019 год - 36,85 тыс. рублей; 2020 год – 0,00 тыс. рублей; 2021 год – 0,00 тыс. рублей; 2022 год – 0,00 тыс. рублей; 2023 год – 0,00 тыс. рублей; 2024 год – 0,00 тыс. рублей; 2025 год – 0,00 тыс. рублей 2026 год – 0,00 тыс. рублей 2027 год – 0,00 тыс. рублей 2028 год – 0,00 тыс. рублей 2029 год – 0,00 тыс. рублей 2030 год – 0,00 тыс. рублей. |
| --- | --- |

»;

  - в тексте муниципальной программы:

2.3.1. в абзаце девятом раздела 2 «Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи, сроки и этапы реализации программы» цифры «2015 - 2025» заменить цифрами                         «2015 - 2030»;

2.3.2. в абзаце четвертом раздела 4 «Обобщенная характеристика мероприятий программы» цифры «2015 - 2025» заменить цифрами                     «2015 - 2030»;

2.3.3. абзац второй раздела 6 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации программы» изложить в следующей редакции:

«Общая сумма расходов на реализацию мероприятий программы ориентировочно составит 974221,44 тыс. руб., в том числе: средства федерального бюджета – 0,00 тыс. рублей, средства областного бюджета – 753850,46 тыс. рублей, средства дорожного фонда и районного бюджета – 220223,63 тыс. рублей, внебюджетные средства 147,35 тыс. рублей»;

2.4. приложение № 1 к муниципальной программе изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к муниципальной программе «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства Токарёвского района» на 2015 – 2025 годы»

Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач,  основные ожидаемые конечные результаты программы

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2012 | 2013 базовый | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Муниципальная программа «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства Токаревского района» на 2015-2024 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля протяженности автомобильных дорог, соответствующая нормативным требованиям, в общей протяженности сети муниципальных дорог, приведенных в нормативное состояние за счет средств содержания, строительства и реконструкции автомобильных дорог | % | 35 | 35,5 | 36,2 | 41,2 | 42,4 | 43,0 | 55,0 | 59,2 | 60,2 | 60,2 | 60,2 | 60,5 | 60,8 | 60,8 | 60,8 | 60,8 | 60,8 | 60,8 | 60,8 |
| 2 | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, соответствующая нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в отчетном году по сравнению с предыдущим годом | % |  | 0,5 | 1,2 | 6,2 | 7,4 | 8,0 | 8,5 | 7,6 | 1,7 | 0 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 3 | Перевезено пассажиров автомобильным транспортом | тыс.чел. | 50,6 | 48,1 | 49,0 | 49,5 | 50,0 | 50,5 | 51,0 | 51,2 | 23,7 | 20,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
| 4 | Пассажирооборот автомобильного транспорта | тыс. пассажиро-км | 2875 | 2577,7 | 2600 | 2650 | 2750 | 2800 | 2850 | 3531,1 | 1629 | 1349 | 1500 | 1500 | 2900 | 1500 | 2900 | 1500 | 2900 | 1500 | 2900 |
| Подпрограмма «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Протяженность дорог, приведенных в нормативное состояние за счет средств содержания | км | 0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 212,2 | 212,22 | 212,2 | 212,2 | 212,2 | 212,2 | 212,2 | 212,2 | 212,2 | 212,2 | 212,2 | 212,2 |
| 6 | Протяженность вновь построенных и реконструированных автомобильных дорог | км | 0 | 0,2 | 2,3 | 2,3 | 0 | 0 | 13,2 | 0,05 | 0 | 0,559 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7 | Доля вновь построенных и реконструированных дорог в общей протяженности дорог | % | 0 | 0,1 | 0,6 | 0,6 | 0 | 0 | 0 | 0,01 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Количество населенных пунктов, получивших в отчетном году автотранспортную связь по дорогам с твердым покрытием | шт | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 9 | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог | км | 0 | 0 | 0 | 16,0 | 5,0 | 2,5 | 0 | 0 | 3,6 | 0 | 7,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Доля вновь отремонтированных автомобильных дорог к общей протяженности автомобильных дорог | % | 0 | 0 | 0 | 4,3 | 1,3 | 0,7 | 0 | 0 | 0,9 | 0 | 2,1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| 11 | Количество дорожно-транспортных происшествий (ДТП) по причинам неудовлетворительного состояния дорог | шт. | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Подпрограмма «Развитие транспортного комплекса» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Регулярность движения автобусов | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 13 | Количество перевезенных пассажиров по льготным проездным билетам автомобильным транспортом | тыс. чел. | 3,4 | 3,8 | 3,9 | 3,9 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 0,8 | 0,7 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 14 | Приобретение подвижного состава | единиц | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2.5. приложение № 2 к муниципальной программе изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к муниципальной программе «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства Токарёвского района» на 2015 – 2030 годы»

Перечень мероприятий муниципальной программы «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства

Токарёвского района» на 2015 – 2022 годы»

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Ожидаемые непосредственные результаты |  |  | Объемы финансирования, тыс. рублей, в том числе |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | в т.ч. |  |  |  |  |
|  |  |  | наименование | единица измерения | значение (по годам реализации мероприятия) | по годам, всего | федеральный бюджет | областной бюджет | районный бюджет | внебюджетные средства |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| Подпрограмма «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Подпрограмма «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог Токаревского района» на 2014-2025 годы, в т.ч. | Отдел архитектуры, строительства, ЖКХ и транспорта администрации района; |  |  | 2015 | 24 972,00 | 0,00 | 21 594,80 | 3 377,20 | 0,00 |
|  |  | финансовый отдел администрации района |  |  | 2016 | 163 287,80 | 0,00 | 158 145,00 | 5 142,80 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2017 | 105 029,80 | 0,00 | 95 320,70 | 9 709,10 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2018 | 115 079,30 | 0,00 | 108 221,50 | 6 857,80 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2019 | 36 432,76 | 0,00 | 27 941,20 | 8 491,56 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2020 | 64 974,96 | 0,00 | 57 251,50 | 7 723,46 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2021 | 42 838,00 | 0,00 | 34 693,50 | 8 144,50 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2022 | 38 737,56 | 0,00 | 25 814,90 | 12 922,66 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | всего | 591 352,18 | 0,00 | 528 983,10 | 62 369,08 | 0,00 |
| 1.1. | Строительство подъездов к ОАО «Токарёвская птицефабрика», в т.ч. оказание услуг строительного контроля | Отдел архитектуры, строительства, ЖКХ и транспорта администрации района; | протяженность построенных и реконструированных автомобильных дорог (далее-а/дорог) | км | 2015-0 | 10 010,10 | 0,00 | 10 000,00 | 10,10 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2016-0 | 53 534,60 | 0,00 | 53 184,30 | 350,30 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2017-0 | 14 508,40 | 0,00 | 14 395,00 | 113,40 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2018-0 | 48 039,80 | 0,00 | 47 891,90 | 147,90 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2019-0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2020-0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2021-0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2022-0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | итого | 126 092,90 | 0,00 | 125 471,20 | 621,70 | 0,00 |
| 1.2. | Корректировка проекта по объекту «Строительство подъездов к ОАО «Токаревская птицефабрика» | Отдел архитектуры, строительства, ЖКХ и транспорта, | корректировка проектно сметной документации | ед | 2017 -1 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | итого | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 |
| 1.3. | Строительство подъездов к ОАО «Токарёвская птицефабрика» (площадки откорма №5,6), в т.ч. проектно-сметная документация (далее-ПСД) и ее корректировка | Отдел архитектуры, строительства, ЖКХ и транспорта администрации района | изготовление проектно сметной документациипротяженность построенных и реконструированных а/дорог | ед.км | 2015 -1 | 1 880,00 | 0,00 | 1 878,10 | 1,90 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2016 -0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2017 -0 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2018 -0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2019 -0,05 | 2 134,27 | 0,00 | 2 131,90 | 2,37 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2020 - 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | итого | 4 044,27 | 0,00 | 4 010,00 | 34,27 | 0,00 |
| 1.4. | Реконструкция автомобильной дороги Токарёвка-Семеновка-Гладышево» (проектно-изыскательские работы (далее ПИВ) | Отдел архитектуры, строительства, ЖКХ и транспорта администрации района | изготовление ПИР | ед | 2016- 1 проект | 6 772,80 | 0,00 | 6 766,00 | 6,80 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | итого | 6 772,80 | 0,00 | 6 766,00 | 6,80 | 0,00 |
| 1.5. | Реконструкция автомобильной дороги Токарёвка-Семеновка-Гладышево», в т.ч. строительный контроль | Отдел архитектуры, строительства, ЖКХ и транспорта администрации; района, финансовый отдел | протяженность отремонтированных а/дорог | км | 2015-0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2016-0 | 86 461,20 | 0,00 | 86 374,80 | 86,40 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2017-0 | 63 554,50 | 0,00 | 63 490,90 | 63,60 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2018-0 | 44 490,50 | 0,00 | 44 445,90 | 44,60 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2019-0 | 5 772,27 | 0,00 | 5 766,50 | 5,77 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2020 – 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2021-0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2022-0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | итого | 200 278,47 | 0,00 | 200 078,10 | 200,37 | 0,00 |
| 1.6. | Экспертиза проекта и строительный контроль по объекту: «Токарёвка-Сергиевка»-Марьевка-Калиновка | Отдел архитектуры, строительства, ЖКХ и транспорта администрации района | проведение экспертизы проекта | ед | 2016-1 | 344,50 | 0,00 | 0,00 | 344,50 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | итого | 344,50 | 0,00 | 0,00 | 344,50 | 0,00 |
| 1.7. | Реконструкция автомобильной дороги «Каспий»-Жердевка-Токаревка-Мордово-Мельгуны-Волчки-«Орел-Тамбов»-подъезд к с. Кочетовка (ПИР) | Отдел архитектуры, строительства, ЖКХ и транспорта администрации района | изготовление ПИР | ед | 2019-1 | 2 441,36 | 0,00 | 2 438,90 | 2,46 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | итого | 2 441,36 | 0,00 | 2 438,90 | 2,46 | 0,00 |
| 1.8. | Корректировка проектной документации по объекту "Строительство подъезд к д. Величкино» | Отдел архитектуры, строительства, ЖКХ и транспорта администрации района | корректировка проектно сметной документации | ед | 2017-1 | 33,80 | 0,00 | 0,00 | 33,80 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | итого | 33,80 | 0,00 | 0,00 | 33,80 | 0,00 |
| 1.9. | Разработка проектной документации по объектам «Ремонт автомобильной дороги «Токарёвка – Сергиевка», «Ремонт автомобильной дороги «Токарёвка – Сергиевка - Новоникольское» | Отдел архитектуры, строительства, ЖКХ и транспорта администрации района | изготовление проектно-сметной документации | ед | 2019 – 2 | 196,00 | 0,00 | 0,00 | 196,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | итого | 196,00 | 0,00 | 0,00 | 196,00 | 0,00 |
| 1.10. | Содержание автомобильных дорог муниципального значения, в т.ч. строительный контроль | Отдел архитектуры, строительства, ЖКХ и транспорта администрации района | протяженность отремотированних а/дорог | км | 2015-372,6 | 13 081,90 | 0,00 | 9 716,70 | 3 365,20 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2016-377,2 | 16 174,70 | 0,00 | 11 819,90 | 4 354,80 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2017-382,7 | 25 859,20 | 0,00 | 17 434,80 | 8 424,40 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2018-382,7 | 21 051,20 | 0,00 | 15 883,70 | 5 167,50 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2019-382,7 | 25 409,99 | 0,00 | 17 603,90 | 7 806,09 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2020-382,7 | 23 902,70 | 0,00 | 17 921,80 | 5 980,90 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2021- 382,7 | 25 460,67 | 0,00 | 17 921,80 | 7 538,87 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2022 -382,7 | 26 560,07 | 0,00 | 18 212,10 | 8 347,97 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | итого | 177 500,43 | 0,00 | 126 514,70 | 50 985,73 | 0,00 |
| 1.11. | Установка дорожных знаков на автомобильных дорогах общего пользования местного значения Токарёвского района | Отдел архитектуры, строительства, ЖКХ и транспорта администрации района | количество установленных знаков | ед | 2015-0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2016-0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2017- 20 | 692,30 | 0,00 | 0,00 | 692,30 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2018- 20 | 1 072,80 | 0,00 | 0,00 | 1 072,80 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2019-0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2020-0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2021–0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2022-0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | итого | 1 765,10 | 0,00 | 0,00 | 1 765,10 | 0,00 |
| 1.12. | Паспортизация автомобильных дорог общего пользования муниципального значения | Отдел по земельным и имущественным отношениям администрации района | количество проведенных кадастровых работ | ед | 2015-0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2016-0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2017- 10 | 331,60 | 0,00 | 0,00 | 331,60 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2018- 3 | 425,00 | 0,00 | 0,00 | 425,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2019-3 | 341,35 | 0,00 | 0,00 | 341,35 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2020-0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2021-0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2022-0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | итого | 1 097,95 | 0,00 | 0,00 | 1 097,95 | 0,00 |
| 1.13. | Ремонт автомобильной дороги Токарёвка – Сергиевка на участке км 15+200 – км 22+500 Токарёвский район Тамбовской области, в т. ч. услуги по проведению экспертизы результатов выполненных работ | Отдел архитектуры, строительства, ЖКХ и транспорта администрации района | протяженность отремонтированных а/дорог | км | 2019-0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2020-0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2021-0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2022-7,9 | 8 599,47 | 0,00 | 7 602,80 | 996,67 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | итого | 8 599,47 | 0,00 | 7 602,80 | 996,67 | 0,00 |
| 1.14. | Оплата судебной строительной экспертизы по объекту "Строительство подъездов к ОАО «Токарёвская птицефабрика» (площадки откорма №5,6) по делу А64-1322/2018 | Отдел архитектуры, строительства, ЖКХ и транспорта администрации района | количество проведенных экспертиз | ед | 2019 - 1 | 137,52 | 0,00 | 0,00 | 137,52 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2020 - 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | итого | 137,52 | 0,00 | 0,00 | 137,52 | 0,00 |
| 1.15 | Ремонт автомобильной дороги «Токаревка – Сергиевка» км 0+000 – км 3+600 Токаревского района Тамбовской области | Отдел архитектуры, строительства, ЖКХ и транспорта администрации района | протяженность отремонтированных а/дорог | км. | 2020 - 3,6 | 31 244,80 | 0,00 | 31 213,50 | 31,30 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | итого | 31 244,80 | 0,00 | 31 213,50 | 31,30 | 0,00 |
| 1.16 | Ремонт автомобильной дороги «Токаревка – Сергиевка - Новоникольское» км 0+000 – км 3+000 Токаревского района Тамбовской области | Отдел архитектуры, строительства, ЖКХ и транспорта администрации района | протяженность отремонтированных а/дорог | км. | 2020 - 0,865 | 7 678,80 | 0,00 | 7 671,10 | 7,70 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2021 - 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | итого | 7 678,80 | 0,00 | 7 671,10 | 7,70 | 0,00 |
| 1.17 | Ремонт автомобильной дороги «Токаревка – Сергиевка - Новоникольское» км 0+000 – км 3+000 Токаревского района Тамбовской области (дополнительные работы) | Отдел архитектуры, строительства, ЖКХ и транспорта администрации района | протяженность отремонтированных а/дорог | км. | 2020 - 0,16 | 1 198,91 | 0,00 | 445,10 | 753,81 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2021 - 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | итого | 1 198,91 | 0,00 | 445,10 | 753,81 | 0,00 |
| 1.18 | Оказание услуг по проведению экспертизы результатов выполненных работ, предусмотренных контрактом по ремонту автомобильной дороги "Токаревка-Сергиевка" км 0+000 - км 3+600 Токаревского района Тамбовской области | Отдел архитектуры, строительства, ЖКХ и транспорта администрации района | количество услуг | ед. | 2020 - 1 | 657,14 | 0,00 | 0,00 | 657,14 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | итого | 657,14 | 0,00 | 0,00 | 657,14 | 0,00 |
| 1.19 | Оказание услуг по проведению экспертизы результатов выполненных работ, предусмотренных контрактами по ремонту автомобильной дороги «Токаревка – Сергиевка - Новоникольское» км 0+000 – км 3+000 Токаревского района Тамбовской областиТокаревского района Тамбовской области | Отдел архитектуры, строительства, ЖКХ и транспорта администрации района | количество услуг | ед. | 2020 - 3 | 201,61 | 0,00 | 0,00 | 201,61 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | итого | 201,61 | 0,00 | 0,00 | 201,61 | 0,00 |
| 1.20 | Изготовление и корректировка проектной сметной документации, составление сметной документации, согласование НМЦК | Отдел архитектуры, строительства, ЖКХ и транспорта администрации района | количество оказанных услуг | ед. | 2020 - 1 | 91,00 | 0,00 | 0,00 | 91,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2021 - 2 | 474,37 | 0,00 | 0,00 | 474,37 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2022 - 10 | 1 968,85 | 0,00 | 0,00 | 1 968,85 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | итого | 2 534,22 | 0,00 | 0,00 | 2 534,22 | 0,00 |
| 1.21 | Строительство подъездов к площадкам откорма № 8;9 Токаревский район Тамбовской области, в том числе оказание услуг строительного контроля | Отдел архитектуры, строительства, ЖКХ и транспорта администрации района | протяженность построенных а/дорог | км. | 2021 - 0,559 | 16 796,86 | 0,00 | 16 771,70 | 25,16 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | итого | 16 796,86 | 0,00 | 16 771,70 | 25,16 | 0,00 |
| 1.22. | Оказание услуг и проведение работ по инженерно-геологических изысканий, лабораторным испытаниям, проведение экспертиз | Отдел архитектуры, строительства, ЖКХ и транспорта администрации района | количество оказанных услуг | ед. | 2021 - 2 | 106,10 | 0,00 | 0,00 | 106,10 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2022 - 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | итого | 106,10 | 0,00 | 0,00 | 106,10 | 0,00 |
| 1.23. | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | Отдел архитектуры, строительства, ЖКХ и транспорта администрации района | протяженность отремонтированных а/дорог | км. | 2021 - 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2022 - 0,63 | 1 223,17 | 0,00 | 0,00 | 1 223,17 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | итого | 1 223,17 | 0,00 | 0,00 | 1 223,17 | 0,00 |
| 1.24. | Установка стелы «Токарёвский район» на границе Мордовского и Токарёвского районов на 76 км слева автомобильной дороги "Каспий" - Жердевка - Токаревка - Мордово - Мельгуны - Волчки - "Орел - Тамбов" Токаревский район Тамбовской области | Отдел архитектуры, строительства, ЖКХ и транспорта администрации района | кол-во | шт. | 2022 - 1 | 386,00 | 0,00 | 0,00 | 386,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | итого | 386,00 | 0,00 | 0,00 | 386,00 | 0,00 |
| Подпрограмма «Развитие транспортного комплекса» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Подпрограмма «Развитие транспортного комплекса» в т.ч. | Отдел архитектуры, строительства, ЖКХ и транспорта администрации района |  |  | 2015 | 2 253,70 | 0,00 | 1 950,70 | 275,40 | 27,60 |
|  |  |  |  |  | 2016 | 2 658,50 | 0,00 | 2 203,60 | 427,30 | 27,60 |
|  |  |  |  |  | 2017 | 2 392,50 | 0,00 | 1 971,10 | 393,80 | 27,60 |
|  |  |  |  |  | 2018 | 3 002,70 | 0,00 | 2 400,20 | 574,80 | 27,70 |
|  |  |  |  |  | 2019 | 3 863,48 | 0,00 | 2 813,60 | 1 013,03 | 36,85 |
|  |  |  |  |  | 2020 | 2 680,20 | 0,00 | 946,10 | 1 734,10 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2021 | 2 983,72 | 0,00 | 1 420,00 | 1 563,72 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2022 | 4 772,90 | 0,00 | 2 068,90 | 2 704,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | всего | 24 607,70 | 0,00 | 15 774,20 | 8 686,15 | 147,35 |
| 2.1. | Поддержка и развитие автомобильного транспорта в Токарёвском районе Тамбовской области | Отдел архитектуры, строительства, ЖКХ и транспорта администрации района | Сумма субсидий | тыс. рублей | 2015-871,9 | 871,90 | 0,00 | 610,30 | 261,60 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2016-1233,2 | 1 233,20 | 0,00 | 863,20 | 370,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2017-970,8 | 970,80 | 0,00 | 630,80 | 340,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2018-1493,9 | 1 600,90 | 0,00 | 1 059,90 | 541,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2019-1966,3 | 1 966,30 | 0,00 | 1 026,40 | 939,90 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2020-1966,3 | 1 386,00 | 0,00 | 946,10 | 439,90 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2021-1870,02 | 1 870,00 | 0,00 | 1 420,00 | 450,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2022-2611,80 | 2 611,80 | 0,00 | 2 068,90 | 542,90 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | итого | 12 510,90 | 0,00 | 8 625,60 | 3 885,30 | 0,00 |
| 2.2. | Оплата лизинговых платежей за приобретенный в 2014 году подвижной состав | Отдел архитектуры, строительства, ЖКХ и транспорта администрации района | Сумма субсидии | тыс. рублей | 2015-0 | 1 381,80 | 0,00 | 1 340,40 | 13,80 | 27,60 |
|  |  |  |  |  | 2016-0 | 1 381,80 | 0,00 | 1 340,40 | 13,80 | 27,60 |
|  |  |  |  |  | 2017-0 | 1 381,70 | 0,00 | 1 340,30 | 13,80 | 27,60 |
|  |  |  |  |  | 2018-0 | 1 381,80 | 0,00 | 1 340,30 | 13,80 | 27,70 |
|  |  |  |  |  | 2019-2 ед. | 1 842,47 | 0,00 | 1 787,20 | 18,42 | 36,85 |
|  |  |  |  |  | 2020-0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2021-0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2022-0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | итого | 7 369,57 | 0,00 | 7 148,60 | 73,62 | 147,35 |
| 2.3. | Оплата транспортных услуг | Отдел архитектуры, строительства, ЖКХ и транспорта администрации района | Сумма субсидий | тыс. рублей | 2015-0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2016- 43,5 | 43,50 | 0,00 | 0,00 | 43,50 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2017- 40,0 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2018- 20,0 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2019- 40,0 | 54,71 | 0,00 | 0,00 | 54,71 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2020–0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2021- 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2022-40,0 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | итого | 198,21 | 0,00 | 0,00 | 198,21 | 0,00 |
| 2.4. | Внедрение системы видеонаблюдения в общественном транспорте района | Отдел архитектуры, строительства, ЖКХ и транспорта администрации района | Количество подвижного состава, оборудованных камерами | ед. | 2020 - 2 | 94,20 | 0,00 | 0,00 | 94,20 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2021 - 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2022 - 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | итого | 94,20 | 0,00 | 0,00 | 94,20 | 0,00 |
| 2.5. | Возмещение части затрат перевозчикам всех форм собственности, осуществляющим регулярные пассажирские перевозки на территории Токарёвского района | Отдел архитектуры, строительства, ЖКХ и транспорта администрации района | Сумма субсидии | тыс. рублей | 2020 - 1200,0 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2021 - 1113,7 | 1 113,72 | 0,00 | 0,00 | 1 113,72 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2022 - 2621,10 | 2 121,10 | 0,00 | 0,00 | 2 121,10 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | итого | 4 434,82 | 0,00 | 0,00 | 4 434,82 | 0,00 |

Перечень мероприятий муниципальной программы «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства

Токарёвского района» на 2023 – 2030 годы»

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Ожидаемые непосредственные результаты |  |  | Объемы финансирования, тыс. рублей, в том числе |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | в т.ч. |  |  |  |  |
|  |  |  | наименование | единица измерения | значение (по годам реализации мероприятия) | по годам, всего | федеральный бюджет | областной бюджет | районный бюджет | внебюджетные средства |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| Подпрограмма «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Подпрограмма «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог Токаревского района» на 2014-2025 годы, в т.ч. | Отдел архитектуры, строительства, ЖКХ и транспорта администрации района; финансовый отдел администрации района |  |  | 2023 | 37 180,33 | 0,00 | 19 079,40 | 18 100,93 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2024 | 34 845,10 | 0,00 | 19 946,60 | 14 898,50 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2025 | 34 845,20 | 0,00 | 19 946,60 | 14 898,60 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2026 | 35 746,60 | 0,00 | 19 946,60 | 15 800,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2027 | 35 746,60 | 0,00 | 19 946,60 | 15 800,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2028 | 43 724,63 | 0,00 | 29 117,46 | 14 607,17 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2029 | 34 346,60 | 0,00 | 19 946,60 | 14 400,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2030 | 34 346,60 | 0,00 | 19 946,60 | 14 400,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | всего | 290 781,66 | 0,00 | 167 876,46 | 122 905,20 | 0,00 |
| 1.1. | Строительство подъездов к ОАО «Токарёвская птицефабрика», в т.ч. оказание услуг строительного контроля | Отдел архитектуры, строительства, ЖКХ и транспорта администрации района; | протяженность построенных и реконструированных автомобильных дорог (далее-а/дорог) | км | 2023-0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2024-0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2025-0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2026-0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2027-0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2028-2,28 | 8 936,77 | 0,00 | 8 730,00 | 206,77 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2029-0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2030-0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | итого | 8 936,77 | 0,00 | 8 730,00 | 206,77 | 0,00 |
| 1.5. | Реконструкция автомобильной дороги Токарёвка-Семеновка-Гладышево», в т.ч. строительный контроль | Отдел архитектуры, строительства, ЖКХ и транспорта администрации; района, финансовый отдел | протяженность отремонтированных а/дорог | км | 2023-0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2024-0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2025-0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2026-0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2027-0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2028-10,94 | 441,26 | 0,00 | 440,86 | 0,40 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2029-0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2030-0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | итого | 441,26 | 0,00 | 440,86 | 0,40 | 0,00 |
| 1.10. | Содержание автомобильных дорог муниципального значения, в т.ч. строительный контроль | Отдел архитектуры, строительства, ЖКХ и транспорта администрации района | протяженность отремотированних а/дорог | км | 2023-383,3 | 27 585,25 | 0,00 | 19 079,40 | 8 505,85 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2024-383,3 | 28 546,60 | 0,00 | 19 946,60 | 8 600,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2025-383,3 | 28 546,60 | 0,00 | 19 946,60 | 8 600,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2026-383,3 | 28 746,60 | 0,00 | 19 946,60 | 8 800,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2027-383,3 | 28 746,60 | 0,00 | 19 946,60 | 8 800,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2028-383,3 | 28 746,60 | 0,00 | 19 946,60 | 8 800,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2029-383,3 | 28 746,60 | 0,00 | 19 946,60 | 8 800,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2030-383,3 | 28 746,60 | 0,00 | 19 946,60 | 8 800,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | итого | 228 411,45 | 0,00 | 158 705,60 | 69 705,85 | 0,00 |
|  | Изготовление и корректировка проектной сметной документации, составление сметной документации, согласование НМЦК | Отдел архитектуры, строительства, ЖКХ и транспорта администрации района | количество оказанных услуг | ед. | 2023-5 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2024-5 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2025-5 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2026-5 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2027-5 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2028-5 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2029-5 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2030-5 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | итого | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 |
|  | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Токаревский район Тамбовской области | Отдел архитектуры, строительства, ЖКХ и транспорта администрации района | протяженность отремонтированных а/дорог | км. | 2023-0,7 | 6 785,08 | 0,00 | 0,00 | 6 785,08 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2024-1,2 | 4 248,50 | 0,00 | 0,00 | 4 248,50 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2025-1,2 | 4 198,60 | 0,00 | 0,00 | 4 198,60 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2026-1,2 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2027-1,2 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2028-1,2 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2029-1,2 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2030-1,2 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | итого | 40 232,18 | 0,00 | 0,00 | 40 232,18 | 0,00 |
|  | Разработка проектно - сметной документации | Отдел архитектуры, строительства, ЖКХ и транспорта администрации района | кол-во разработанных проектовг | ед. | 2023-3 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2024-1 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2025-1 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2026-1 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2027-1 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2028-1 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2029-1 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2030-1 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | итого | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500,00 | 0,00 |
|  | Устройство искусственной неровности с пешеходным переходом, км 2+663 автомобильной дороги «Токарёвка – Сергиевка», у школы в с. Троицкий Росляй Токарёвского района Тамбовской области | Отдел архитектуры, строительства, ЖКХ и транспорта администрации района | кол-во устроенных переходов | ед. | 2023-1 | 460,00 | 0,00 | 0,00 | 460,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2024-0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2025-0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2026-1 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2027-1 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | итого | 460,00 | 0,00 | 0,00 | 1 460,00 | 0,00 |
|  | Паспортизация автомобильных дорог общего пользования муниципального значения | Отдел архитектуры, строительства, ЖКХ и транспорта администрации района | количество полученных паспортов | ед. | 2023-5 | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2024-5 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2025-6 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2026-2 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2027-2 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | итого | 6 100,00 | 0,00 | 0,00 | 6 100,00 | 0,00 |
| Подпрограмма «Развитие транспортного комплекса» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Подпрограмма «Развитие транспортного комплекса» в т.ч. | Отдел архитектуры, строительства, ЖКХ и транспорта администрации района |  |  | 2023 | 4 889,90 | 0,00 | 2 107,00 | 2 782,90 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2024 | 8 370,00 | 0,00 | 5 587,10 | 2 782,90 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2025 | 8 370,00 | 0,00 | 5 587,10 | 2 782,90 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2026 | 9 170,00 | 0,00 | 5 587,10 | 3 582,90 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2027 | 9 170,00 | 0,00 | 5 587,10 | 3 582,90 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2028 | 9 170,00 | 0,00 | 5 587,10 | 3 582,90 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2029 | 9 170,00 | 0,00 | 5 587,10 | 3 582,90 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2030 | 9 170,00 | 0,00 | 5 587,10 | 3 582,90 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | всего | 67 479,90 | 0,00 | 41 216,70 | 26 263,20 | 0,00 |
| 2.1. | Поддержка и развитие автомобильного транспорта в Токарёвском районе Тамбовской области | Отдел архитектуры, строительства, ЖКХ и транспорта администрации района | пробег | км. | 2023 -100 | 2 649,90 | 0,00 | 2 107,00 | 542,90 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2024-100 | 6 130,00 | 0,00 | 5 587,10 | 542,90 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2025-100 | 6 130,00 | 0,00 | 5 587,10 | 542,90 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2026-100 | 6 130,00 | 0,00 | 5 587,10 | 542,90 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2027-100 | 6 130,00 | 0,00 | 5 587,10 | 542,90 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2028-100 | 6 130,00 | 0,00 | 5 587,10 | 542,90 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2029-100 | 6 130,00 | 0,00 | 5 587,10 | 542,90 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2030-100 | 6 130,00 | 0,00 | 5 587,10 | 542,90 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | итого | 45 559,90 | 0,00 | 41 216,70 | 4 343,20 | 0,00 |
| 2.3. | Оплата транспортных услуг | Отдел архитектуры, строительства, ЖКХ и транспорта администрации района | кол-во оказанных услуг | ед. | 2023-3 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2024-3 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2025-3 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2026-3 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2027-3 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2028-3 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2029-3 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2030-3 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | итого | 320,00 | 0,00 | 0,00 | 320,00 | 0,00 |
| 2.4. | Внедрение системы видеонаблюдения в общественном транспорте района | Отдел архитектуры, строительства, ЖКХ и транспорта администрации района | количество подвижного состава, оборудованных камерами | ед. | 2023-0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2024-0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2025-0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2026-2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2027-1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5. | Возмещение части затрат перевозчикам всех форм собственности, осуществляющим регулярные пассажирские перевозки на территории Токарёвског о района | Отдел архитектуры, строительства, ЖКХ и транспорта администрации района | пробег | км. | 2023 -100 | 2 200,00 | 0,00 | 0,00 | 2 200,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2024-100 | 2 200,00 | 0,00 | 0,00 | 2 200,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2025-100 | 2 200,00 | 0,00 | 0,00 | 2 200,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2026-100 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2027-100 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2028-100 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2029-100 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2030-100 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | итого | 21 600,00 | 0,00 | 0,00 | 21 600,00 | 0,00 |

2.6. приложение № 3 к муниципальной программе изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к муниципальной программе «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства Токарёвского района» на 2015 – 2030 годы»

Ресурсное обеспечение
реализации муниципальной программы "Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства

Токарёвского района" на 2015 – 2030 годы за счет всех источников финансирования

| Наименование муниципальной программы Токарёвского района Тамбовской области, подпрограммы муниципальной программы, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители |  | Объемы финансирования, тыс. рублей, в т. ч. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по годам, всего | фед. бюджет | областной бюджет | районный бюджет | внебюджетные средства |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства» | Всего: |  | 974221,44 | 0,00 | 753850,46 | 220223,63 | 147,35 |
|  | Отдел архитектуры, строительства, ЖКХ и транспорта администрации района; финансовый отдел администрации района; отдел по экономике администрации района | 2015 | 27225,70 | 0,00 | 23545,50 | 3652,60 | 27,60 |
|  |  | 2016 | 165946,30 | 0,00 | 160348,60 | 5570,10 | 27,60 |
|  |  | 2017 | 107422,30 | 0,00 | 97291,80 | 10102,90 | 27,60 |
|  |  | 2018 | 118082,00 | 0,00 | 110621,70 | 7432,60 | 27,70 |
|  |  | 2019 | 40296,24 | 0,00 | 30754,80 | 9504,59 | 36,85 |
|  |  | 2020 | 67655,16 | 0,00 | 58197,60 | 9457,56 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 45821,72 | 0,00 | 36113,50 | 9708,22 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 43510,46 | 0,00 | 27883,80 | 15626,66 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 42070,23 | 0,00 | 21186,40 | 20883,83 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 43215,10 | 0,00 | 25533,70 | 17681,40 | 0,00 |
|  |  | 2025 | 43215,20 | 0,00 | 25533,70 | 17681,50 | 0,00 |
|  |  | 2026 | 44916,60 | 0,00 | 25533,70 | 19382,90 | 0,00 |
|  |  | 2027 | 44916,60 | 0,00 | 25533,70 | 19382,90 | 0,00 |
|  |  | 2028 | 52894,63 | 0,00 | 34704,56 | 18190,07 | 0,00 |
|  |  | 2029 | 43516,60 | 0,00 | 25533,70 | 17982,90 | 0,00 |
|  |  | 2030 | 43516,60 | 0,00 | 25533,70 | 17982,90 | 0,00 |
| Подпрограмма «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог» | Итого: |  | 882133,84 | 0,00 | 696859,56 | 185274,28 | 0,00 |
|  | Отдел архитектуры, строительства, ЖКХ и транспорта администрации района; финансовый отдел администрации района; отдел по экономике администрации района | 2015 | 24972,00 | 0,00 | 21594,80 | 3377,20 | 0,00 |
|  |  | 2016 | 163287,80 | 0,00 | 158145,00 | 5142,80 | 0,00 |
|  |  | 2017 | 105029,80 | 0,00 | 95320,70 | 9709,10 | 0,00 |
|  |  | 2018 | 115079,30 | 0,00 | 108221,50 | 6857,80 | 0,00 |
|  |  | 2019 | 36432,76 | 0,00 | 27941,20 | 8491,56 | 0,00 |
|  |  | 2020 | 64974,96 | 0,00 | 57251,50 | 7723,46 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 42838,00 | 0,00 | 34693,50 | 8144,50 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 38737,56 | 0,00 | 25814,90 | 12992,66 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 37180,33 | 0,00 | 19079,40 | 18100,93 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 34845,10 | 0,00 | 19946,6 | 14898,50 | 0,00 |
|  |  | 2025 | 34845,20 | 0,00 | 19946,60 | 14898,60 | 0,00 |
|  |  | 2026 | 35746,60 | 0,00 | 19946,60 | 15800,00 | 0,00 |
|  |  | 2027 | 35746,60 | 0,00 | 19946,60 | 15800,00 | 0,00 |
|  |  | 2028 | 43724,63 | 0,00 | 29117,46 | 14607,17 | 0,00 |
|  |  | 2029 | 34346,60 | 0,00 | 19946,60 | 14400,00 | 0,00 |
|  |  | 2030 | 34346,60 | 0,00 | 19946,60 | 14400,00 | 0,00 |
| Подпрограмма «Развитие транспортного комплекса» | Итого: |  | 92087,60 | 0,00 | 56990,90 | 34949,35 | 147,35 |
|  | Отдел архитектуры, строительства, ЖКХ и транспорта администрации района; финансовый отдел администрации района, отдел по экономике администрации | 2015 | 2253,70 | 0,00 | 1950,70 | 275,40 | 27,60 |
|  |  | 2016 | 2658,50 | 0,00 | 2203,60 | 427,30 | 27,60 |
|  |  | 2017 | 2392,50 | 0,00 | 1971,10 | 393,80 | 27,60 |
|  |  | 2018 | 3002,70 | 0,00 | 2400,20 | 574,80 | 27,70 |
|  |  | 2019 | 3863,48 | 0,00 | 2813,60 | 1013,03 | 36,85 |
|  |  | 2020 | 2680,20 | 0,00 | 946,10 | 1734,10 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 2983,72 | 0,00 | 1420,00 | 1563,72 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 4772,90 | 0,00 | 2068,90 | 2704,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 4889,90 | 0,00 | 2107,00 | 2782,90 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 8370,00 | 0,00 | 5587,10 | 2782,90 | 0,00 |
|  |  | 2025 | 8370,00 | 0,00 | 5587,10 | 2782,90 | 0,00 |
|  |  | 2026 | 9170,00 | 0,00 | 5587,10 | 3582,90 | 0,00 |
|  |  | 2027 | 9170,00 | 0,00 | 5587,10 | 3582,90 | 0,00 |
|  |  | 2028 | 9170,00 | 0,00 | 5587,10 | 3582,90 | 0,00 |
|  |  | 2029 | 9170,00 | 0,00 | 5587,10 | 3582,90 | 0,00 |
|  |  | 2030 | 9170,00 | 0,00 | 5587,10 | 3582,90 | 0,00 |

2.7. в приложении № 4 к муниципальной программе:

2.7.1. в наименовании подпрограммы «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог Токаревского района» муниципальной программы (далее - подпрограмма) цифры «2015 - 2025» заменить цифрами «2015 - 2030»;

2.7.2. в паспорте подпрограммы в позиции «Сроки и этапы реализации программы» цифры «2015 - 2025» заменить цифрами «2015 - 2030»;

2.7.3. в паспорте подпрограммы позицию «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«

| Объемы и источники финансирования программы | Общий объем финансирования на 2015 -2030 годы – 882133,84 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год – 24972,00 тыс. рублей; 2016 год – 163287,80 тыс. рублей; 2017 год – 105029,80 тыс. рублей; 2018 год – 115079,30 тыс. рублей; 2019 год – 36432,76 тыс. рублей; 2020 год – 64974,96 тыс. рублей; 2021 год – 42838,00 тыс. рублей; 2022 год – 38737,56 тыс. рублей; 2023 год – 37180,33 тыс. рублей; 2024 год – 34845,10 тыс. рублей; 2025 год – 34845,20 тыс. рублей 2026 год – 35746,60 тыс. рублей 2027 год – 35746,60 тыс. рублей 2028 год – 43724,63 тыс. рублей 2029 год – 34346,60 тыс. рублей 2030 год – 34346,60 тыс. рублей федеральный бюджет – 0,00 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год – 0,00 тыс. рублей; 2016 год – 0,00 тыс. рублей; 2017 год – 0,00 тыс. рублей; 2018 год – 0,00 тыс. рублей; 2019 год – 0,00 тыс. рублей; 2020 год – 0,00 тыс. рублей; 2021 год – 0,00 тыс. рублей; 2022 год – 0,00 тыс. рублей; 2023 год – 0,00 тыс. рублей; 2024 год – 0,00 тыс. рублей; 2025 год – 0,00 тыс. рублей 2026 год – 0,00 тыс. рублей 2027 год – 0,00 тыс. рублей 2028 год – 0,00 тыс. рублей 2029 год – 0,00 тыс. рублей 2030 год – 0,00 тыс. рублей областной бюджет – 696859,56 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год – 21594,80 тыс. рублей; 2016 год – 158145,00 тыс. рублей; 2017 год – 95320,70 тыс. рублей; 2018 год – 108221,50 тыс. рублей; 2019 год – 27941,20 тыс. рублей; 2020 год – 57251,50 тыс. рублей; 2021 год – 34693,50 тыс. рублей; 2022 год – 25814,90 тыс. рублей; 2023 год – 19079,40 тыс. рублей; 2024 год – 19946,60 тыс. рублей; 2025 год – 19946,60 тыс. рублей 2026 год – 19946,60 тыс. рублей 2027 год – 19946,60тыс. рублей 2028 год – 29117,46 тыс. рублей 2029 год – 19946,60 тыс. рублей 2030 год – 19946,60 тыс. рублей районный бюджет – 182274,28 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год – 3377,20 тыс. рублей; 2016 год – 5142,80 тыс. рублей; 2017 год – 9709,10 тыс. рублей; 2018 год – 6857,80 тыс. рублей; 2019 год – 8491,56 тыс. рублей; 2020 год – 7723,46 тыс. рублей; 2021 год – 8144,50 тыс. рублей; 2022 год – 12922,66 тыс. рублей; 2023 год – 18100,93 тыс. рублей; 2024 год – 14898,50 тыс. рублей; 2025 год – 14898,60 тыс. рублей 2026 год – 15800,00 тыс. рублей 2027 год – 15800,00 тыс. рублей 2028 год – 14607,17 тыс. рублей 2029 год – 14400,00 тыс. рублей 2030 год – 14400,00 тыс. рублей внебюджетные источники – 0,00 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год – 0,00 тыс. рублей; 2016 год - 0,00 тыс. рублей; 2017 год - 0,00 тыс. рублей; 2018 год - 0,00 тыс. рублей; 2019 год - 0,00 тыс. рублей; 2020 год – 0,00 тыс. рублей; 2021 год – 0,00 тыс. рублей; 2022 год – 0,00 тыс. рублей; 2023 год – 0,00 тыс. рублей; 2024 год – 0,00 тыс. рублей; 2025 год – 0,00 тыс. рублей 2026 год – 0,00 тыс. рублей 2027 год – 0,00 тыс. рублей 2028 год – 0,00 тыс. рублей 2029 год – 0,00 тыс. рублей 2030 год – 0,00 тыс. рублей |
| --- | --- |

»;

2.7.4. в абзаце девятом раздела 2 «Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы» подпрограммы цифры «2015 - 2025» заменить цифрами «2015 - 2030»;

2.7.5. в тексте подпрограммы абзацы второй-шестой раздела 6 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Объем средств на реализацию подпрограммы составляет 882133,84 тыс. руб., в том числе:

из средств федерального бюджета – 0,00 тыс. рублей;

из средств областного бюджета – 696859,56 тыс. рублей;

из средств районного бюджетов – 185274,28 тыс. рублей;

из средств внебюджетных источников – 0,0 тыс. рублей.»

2.8. В приложении № 5 к муниципальной программе:

2.8.1. в Паспорте подпрограммы «Развитие транспортного комплекса» муниципальной программы:

в позиции «Сроки и этапы реализации программы» цифры «2015-2025» заменить цифрами «2015-2030»;

позицию «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«

| Объемы и источники финансирования программы | Общий объем финансирования на 2015 -2030 годы - – 92087,60 тыс. рублей, в т. ч. по годам: 2015 год – 2 253,70 тыс. рублей; 2016 год – 2 658,50 тыс. рублей; 2017 год – 2 392,50 тыс. рублей; 2018 год – 3 002,70 тыс. рублей; 2019 год – 3 863,48 тыс. рублей; 2020 год – 2680,20 тыс. рублей; 2021 год – 2983,72 тыс. рублей; 2022 год – 4772,90 тыс. рублей; 2023 год – 4889,90 тыс. рублей; 2024 год – 8370,00 тыс. рублей; 2025 год – 8370,00 тыс. рублей 2026 год – 9170,00 тыс. рублей 2027 год – 9170,00 тыс. рублей 2028 год – 9170,00 тыс. рублей 2029 год – 9170,00 тыс. рублей 2030 год – 9170,00 тыс. рублей федеральный бюджет - 0,00 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год – 0,00 тыс. рублей; 2016 год – 0,00 тыс. рублей; 2017 год – 0,00 тыс. рублей; 2018 год – 0,00 тыс. рублей; 2019 год – 0,00 тыс. рублей; 2020 год – 0,00 тыс. рублей; 2021 год – 0,00 тыс. рублей; 2022 год – 0,00 тыс. рублей; 2023 год – 0,00 тыс. рублей; 2024 год – 0,00 тыс. рублей; 2025 год – 0,00 тыс. рублей; 2026 год – 0,00 тыс. рублей 2027 год – 0,00 тыс. рублей 2028 год – 0,00 тыс. рублей 2029 год – 0,00 тыс. рублей 2030 год – 0,00 тыс. рублей областной бюджет – 56990,90 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год – 1 950,70 тыс. рублей; 2016 год – 2 203,60 тыс. рублей; 2017 год – 1 971,10 тыс. рублей; 2018 год – 2 400,20 тыс. рублей; 2019 год – 2 813,60 тыс. рублей; 2020 год – 946,10 тыс. рублей; 2021 год – 1420,00 тыс. рублей; 2022 год – 2068,90 тыс. рублей; 2023 год – 2107,00 тыс. рублей; 2024 год – 5587,10 тыс. рублей; 2025 год – 5587,10 тыс. рублей 2026 год – 5587,10 тыс. рублей 2027 год – 5587,10 тыс. рублей 2028 год – 5587,10 тыс. рублей 2029 год – 5587,10 тыс. рублей 2030 год – 5587,10 тыс. рублей районный бюджет – 34949,35 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год – 275,40 тыс. рублей; 2016 год – 427,30 тыс. рублей; 2017 год – 393,80 тыс. рублей; 2018 год – 574,80 тыс. рублей; 2019 год – 1 013,03 тыс. рублей; 2020 год – 1734,10 тыс. рублей; 2021 год – 1563,72 тыс. рублей; 2022 год – 2704,00 тыс. рублей; 2023 год – 2782,90 тыс. рублей; 2024 год – 2782,90 тыс. рублей; 2025 год – 2782,90 тыс. рублей 2026 год – 3582,90 тыс. рублей 2027 год – 3582,90 тыс. рублей 2028 год – 3582,90 тыс. рублей 2029 год – 3582,90 тыс. рублей 2030 год – 3582,90 тыс. рублей внебюджетные источники – 147,35 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год – 27,60 тыс. рублей; 2016 год - 27,60 тыс. рублей; 2017 год - 27,60 тыс. рублей; 2018 год - 27,60 тыс. рублей; 2019 год - 36,85 тыс. рублей; 2020 год – 0,00 тыс. рублей; 2021 год – 0,00 тыс. рублей; 2022 год – 0,00 тыс. рублей; 2023 год – 0,00 тыс. рублей; 2024 год – 0,00 тыс. рублей; 2025 год – 0,00 тыс. рублей; 2026 год – 0,00 тыс. рублей 2027 год – 0,00 тыс. рублей 2028 год – 0,00 тыс. рублей 2029 год – 0,00 тыс. рублей 2030 год – 0,00 тыс. рублей |
| --- | --- |

»;

2.8.2. в абзаце одиннадцатом раздела 2 «Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы» текста подпрограммы цифры «2015 - 2025» заменить цифрами «2015 - 2030»;

2.8.3. абзацы второй-шестой раздела 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» текста подпрограммы изложить в следующей редакции:

«Объем средств на реализацию подпрограммы составляет 92087,60 тыс. руб., в том числе:

из средств федерального бюджета – 0,00 тыс. рублей;

из средств областного бюджета – 56990,90 тыс. рублей;

из средств районного бюджетов – 34949,35 тыс. рублей;

из средств внебюджетных источников – 147,35 тыс. рублей»