- Сведения
о достижении значений показателей муниципальной программы«Комплексная программа

- развития и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры

- Токарёвского муниципального округа Тамбовской области»

- за 1 полугодие 2024 год

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы Токаревского муниципального округа Тамбовской области, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному* | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| «Комплексная программа развития и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры Токарёвского муниципального округа Тамбовской области» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Уровень износа коммунальной инфраструктуры | % | 32 | 31 | 31 |  |
| 2 | Количество аварий в системах водоснабжения | кол-во аварий в год на 10 км сетей | 1 | 1 | 0,3 |  |
| 3 | Протяженность сетей нуждающихся в замене | км | 26,1 | 25,9 | 25,9 |  |

- Сведения
о степени выполнения мероприятий о достижении значений показателей муниципальной программы «Комплексная программа развития и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры Токарёвского муниципального округа Тамбовской области»

- за 1 полугодие 2024 год

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Фактически проведенные мероприятия, направленные на достижение запланированных значений непосредственных результатов | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Ремонт сетей водоснабжения | Отдел ЖКХ, благоустройства и транспорта администрации Токарёвского муниципального округа Тамбовской области, Финансовое управление администрации муниципального округа, юридические и физические лица на конкурсной основе. | Х | Х | Х | Х |
| 1.1 | Ремонт сетей водоснабжения в р.п. Токарёвка |  | Отремонтировано сетей водоснабжения | 28276 | 18000 |  |
| 2 | Строительство водозаборных скважин и водонапорных башен |  | Х | Х | Х | Х |
| 2.1 | Строительство скважины и башни в с.Львово |  | Запланировано на 2025 год | 0 | 0 |  |
| 3 | Разработка проектно-сметной документации по капитальному ремонту системы холодного водоснабжения и сети водоотведения, по строительству водопроводной сети, водозаборных скважин, водонапорных башен и станций водоочистки |  | Х | Х | Х | Х |
| 3.1 | Разработка проектно-сметной документации по капитальному ремонту системы холодного водоснабжения в р.п.Токарёвка |  | Перенесено на 2025 год | 1 | 0 |  |
| 3.2 | Разработка проектно-сметной документации по капитальному ремонту сети водоотведения в р.п.Токарёвка |  | Перенесено на 2025 год | 1 | 0 |  |
| 3.3 | Разработка проектно-сметной документации по строительству водопроводной сети, 2 водозаборных скважин, 2 водонапорных башен и 2 станций водоочистки в д. Старогрязное Токарёвского муниципального округа |  | Запланировано на 2025 год | 0 | 0 |  |
| 3.4 | Разработка проектно-сметной документации по строительству водопроводной сети, 2 водозаборных скважин, 2 водонапорных башен и 2 станций водоочистки в д. Васильевка Токарёвского муниципального округа |  | Запланировано на 2025 год | 0 | 0 |  |
| 3.5 | Разработка проектно-сметной документации по строительству станции водоочистки |  | Запланировано на 2025 год | 0 | 0 |  |
| 4.0 | Проектирование (разработка) схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения |  | Х | Х | Х | Х |
| 4.1 | Проектирование (разработка) схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения |  | Перенесено на 2025 год | 1 | 0 |  |
| 5 | Поддержка и развитие коммунального хозяйства |  | Х | Х | Х | Х |
| 5.1 | Ремонт нежилого здания, площадью 124,6 м2 по адресу Тамбовская область, муниципальный округ Токарёвский , р.п. Токарёвка, ул. Советская, д.64а и выполнение работ по возведению сооружения для хранения коммунальной техники |  | Ведется ремонт нежилого здания | 2 | 0 |  |

* При наличии отклонения достигнутых результатов реализации мероприятий от запланированных приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается "нет"

- Отчёт
об использовании финансовых средств за счет всех источников на реализацию муниципальной программы «Комплексная программа развития и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры Токарёвского муниципального округа Тамбовской области»

- за 1 полугодие 2024 года

| (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, муниципальной программы | Направление расходов | Предусмотрено паспортом Программы на 2024 год |  |  |  |  | Предусмотрено бюджетом на 2024 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего | в том числе по источникам: |  |  |  | Всего | в том числе по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | фед. бюджет | обл. бюджет | местн. бюджет | внебюджетные |  | фед. бюджет | обл. бюджет |  | местн. бюджет |  |  | внебюджетные |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 |  |  | 13 |  |
| 1 | Ремонт сетей водоснабжения | Всего | 3 000,0 | - | - | 3 000,0 | - | 3 000,0 | - | - |  | 3 000,0 |  |  | - |  |
|  |  | НИОКР | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  |  | - |  |
|  |  | Инвестиции | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  |  | - |  |
|  |  | Прочие | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  |  | - |  |
| 2 | Строительство водозаборных скважин и водонапорных башен | Всего | 0,0 | - | - | 0,0 | - | 0,0 | - | - |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  | НИОКР | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  |  | - |  |
|  |  | Инвестиции | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  |  | - |  |
|  |  | Прочие | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  |  | - |  |
| 3 | Разработка проектно-сметной документации по капитальному ремонту системы холодного водоснабжения и сети водоотведения, по строительству водопроводной сети, водозаборных скважин, водонапорных башен и станций водоочистки | Всего | 4 000,0 | - | - | 4 000,0 | - | 800,0 | - | - |  | 800,0 |  |  | - |  |
|  |  | НИОКР | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  |  | - |  |
|  |  | Инвестиции | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  |  | - |  |
|  |  | Прочие | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  |  | - |  |
| 4 | Проектирование (разработка) схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения | Всего | 500,0 | - | - | 500,0 | - | 500,0 | - | - |  | 500,0 |  |  | - |  |
|  |  | НИОКР | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  |  | - |  |
|  |  | Инвестиции | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  |  | - |  |
|  |  | Прочие | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  |  | - |  |
| 5 | Поддержка и развитие коммунального хозяйства | Всего | 3 500,0 | - | - | 3 500,0 | - | 3 500,0 | - | - |  | 3 500,0 |  |  | - |  |
|  |  | НИОКР | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  |  | - |  |
|  |  | Инвестиции | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  |  | - |  |
|  |  | Прочие | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  |  | - |  |
|  | Всего по программе «Комплексная программа развития и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры Токарёвского муниципального округа Тамбовской области» | Всего | 11 000,0 | - | - | 11 000,0 | - | 7 800,0 | - |  | - |  | 7 800,0 | - |  |  |
|  |  | НИОКР | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | - |  |  |
|  |  | Инвестиции | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | - |  |  |

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, муниципальной программы | Направление расходов | Кассовые расходы за отчетный период |  |  |  |  | Отклонение (%), Графу 14/графу 9 и т.д. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в том числе по источникам: |  |  |  | Всего | в том числе по источникам: |  |  |  |
|  |  |  |  | фед. бюджет | обл. бюджет | местн. бюджеты | внебюджетные |  | фед. бюджет | обл. бюджет | местн. бюджет | внебюджетные |
| 1 | 2 | 3 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 1 | Ремонт сетей водоснабжения | Всего | 1 404,2 | - | - | 1 404,2 | - | 46,8% | - | - | 46,8% | - |
|  |  | НИОКР | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Инвестиции | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Прочие | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Строительство водозаборных скважин и водонапорных башен | Всего | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | НИОКР | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Инвестиции | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Прочие | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Разработка проектно-сметной документации по капитальному ремонту системы холодного водоснабжения и сети водоотведения, по строительству водопроводной сети, водозаборных скважин, водонапорных башен и станций водоочистки | Всего | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | НИОКР | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Инвестиции | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Прочие | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Проектирование (разработка) схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения | Всего | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | НИОКР | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Инвестиции | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Прочие | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Поддержка и развитие коммунального хозяйства | Всего | 3 500 | - | - | 3 500 | - | 100% | - | - | 100% | - |
|  |  | НИОКР | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Инвестиции | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Прочие | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Всего по программе «Комплексная программа развития и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры Токарёвского муниципального округа Тамбовской области» | Всего | 4904,2 | - | - | 4904,2 | - | 62,9% | - | - | 62,9% | - |
|  |  | НИОКР | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Инвестиции |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Прочие |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |

Первый заместитель главы

администрации

Токаревского муниципального округа											О.А.Никулин

Исп.: Неугодова Е. М.

Телефон: 2-56-75