- Сведения
о достижении значений показателей муниципальной программы«Формирование современной городской среды на территории Токарѐвского муниципального округа Тамбовской области»

- за 1 полугодие 2024 год

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы Токаревского муниципального округа Тамбовской области, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному* | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| - ««Формирование современной городской среды на территории Токарѐвского муниципального округа - Тамбовской области» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество благоустроенных дворовых территорий | Ед. | 1 | 1 | 1 |  |
| 2 | Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | Ед. | 1 | 2 | 1 |  |
| 3 | Доля граждан, непосредственно пользующихся реализованными проектами, от общей численности жителей Токарѐвского муниципального округа Тамбовской области, нарастающим итогом | % | 61,6 | 42.6 | 3 |  |

- Сведения
о степени выполнения мероприятий о достижении значений показателей муниципальной программы ««Формирование современной городской среды

- на территории Токарѐвского муниципального округа Тамбовской области»

- за 1 полугодие 2024 год

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Фактически проведенные мероприятия, направленные на достижение запланированных значений непосредственных результатов | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Основное мероприятие «Благоустройство дворовых территорий» | Отдел ЖКХ, благоустройства и транспорта администрации Токарёвского муниципального округа Тамбовской области, Финансовое управление администрации муниципального округа, юридические и физические лица на конкурсной основе. | Х | Х | Х | Х |
| 1.1 | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных жилых домов по адресу: Тамбовская область, Токаревский район, р.п. Токаревка, ул. Н.Островского, д. 36,38 |  | Количество благоустроенных дворовых территорий | 1 | 1 |  |
| 2 | Основное мероприятие «Благоустройство муниципальной территории общего пользования» |  | Х | Х | Х | Х |
| 2.1 | Благоустройство Площади имени А.К. Рязанова в р.п. Токаревка ул. Маяковского, у дома 1 |  | Количество благоустроенных общественных территорий | 1 | 0 |  |
| 3 | Основное мероприятие «Поддержка местных инициатив граждан и реализация проектов "Поддержка инициативных проектов» |  | Х | Х | Х | Х |
| 4 | Основное мероприятие «Благоустройство общественных территорий Токарѐвского МО» |  | Х | Х | Х | Х |
| 3.2 | Проект «Дорога к дому всей семьей», благоустройство зоны отдыха "Семейный городок" на территории Парка в р.п. Токарѐвка |  | Количество благоустроенных общественных территорий | 1 | 0 |  |

* При наличии отклонения достигнутых результатов реализации мероприятий от запланированных приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается "нет"

- Отчёт
об использовании финансовых средств за счет всех источников на реализацию муниципальной программы «Формирование современной городской среды

- на территории Токарѐвского муниципального округа Тамбовской области»

- за 1 полугодие 2024 года

| (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, муниципальной программы | Направление расходов |  | Предусмотрено паспортом Программы на 2024 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Предусмотрено бюджетом на 2024 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего |  | в том числе по источникам: |  |  |  |  |  |  |  | Всего |  | в том числе по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | фед. бюджет |  | обл. бюджет |  | местн. бюджет |  | внебюджетные |  |  |  | фед. бюджет |  | обл. бюджет |  | местн. бюджет |  | внебюджетные |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  |  |
| 1 | Основное мероприятие «Благоустройство дворовых территорий» | Всего |  | 1 241,2 |  | 1 057,6 |  | 21,6 |  | 162,0 |  | - |  | 1 241,2 |  | 1 057,6 |  | 21,6 |  | 162,0 |  | - |  |  |
|  |  | НИОКР |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
|  |  | Инвестиции |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
|  |  | Прочие |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
| 2 | Основное мероприятие «Благоустройство муниципальной территории общего пользования» | Всего |  | 134,5 |  | - |  | - |  | 134,5 |  | - |  | 134,5 |  | - |  | - |  | 134,5 |  | - |  |  |
|  |  | НИОКР |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
|  |  | Инвестиции |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
|  |  | Прочие |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
| 3 | Основное мероприятие «Поддержка местных инициатив граждан и реализация проектов "Поддержка инициативных проектов» | Всего |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |
|  |  | НИОКР |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
|  |  | Инвестиции |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
|  |  | Прочие |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
| 4 | Основное мероприятие «Благоустройство общественных территорий Токарѐвского МО» | Всего |  | 7929,8 |  | - |  | 5321,2 |  | 2608,6 |  | - |  | 11929,7 |  | - |  | 5321,2 |  | 6608,5 |  | - |  |  |
|  |  | НИОКР |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
|  |  | Инвестиции |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
|  |  | Прочие |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
|  | - Всего по программе «Формирование современной городской среды - на территории Токарѐвского муниципального округа Тамбовской области» |  | Всего |  | 9705,5 |  | 1 057,6 |  | 5342,8 |  | 3305,1 |  | - |  | 13305,4 |  | 1 057,6 |  | 5342,8 |  | 6905,0 |  | - |  |
|  |  |  | НИОКР |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
|  |  |  | Инвестиции |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
|  |  |  | Прочие |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, муниципальной программы | Направление расходов | Кассовые расходы за отчетный период |  |  |  |  | Отклонение (%), Графу 14/графу 9 и т.д. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в том числе по источникам: |  |  |  | Всего | в том числе по источникам: |  |  |  |
|  |  |  |  | фед. бюджет | обл. бюджет | местн. бюджеты | внебюджетные |  | фед. бюджет | обл. бюджет | местн. бюджет | внебюджетные |
| 1 | 2 | 3 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 1 | Основное мероприятие «Благоустройство дворовых территорий» | Всего | 1224,28 | 1 057,6 | 21,6 | 145,08 | - | 98,6% | 100% | 100% | 89,6% | - |
|  |  | НИОКР | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Инвестиции | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Прочие | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Основное мероприятие «Благоустройство муниципальной территории общего пользования» | Всего | 134,5 | - | - | 134,5 | - | 100% | - | - | 100% | - |
|  |  | НИОКР | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Инвестиции | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Прочие | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Основное мероприятие «Поддержка местных инициатив граждан и реализация проектов "Поддержка инициативных проектов» | Всего | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | НИОКР | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Инвестиции | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Прочие | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Основное мероприятие «Благоустройство общественных территорий Токарѐвского МО» | Всего | 120,0 | - | - | 120,0 | - | 1,2% | - | - | 1,2% | - |
|  |  | НИОКР | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Инвестиции | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Прочие | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - Всего по программе «Формирование современной городской среды - на территории Токарѐвского муниципального округа Тамбовской области» | Всего | 1478,7 | 1057,6 | 21,6 | 399,5 | - | 11% | 100% | 0,4% | 5,8% | - |
|  |  | НИОКР | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Инвестиции | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Прочие | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Первый заместитель главы

администрации

Токаревского муниципального округа											О.А.Никулин

Исп.: Неугодова Е. М.

Телефон: 2-56-75