- Сведения
о достижении значений показателей муниципальной программы«Благоустройство и содержание территории Токарёвского муниципального округа Тамбовской области»

- за 1 полугодие 2024 год

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы Токаревского муниципального округа Тамбовской области, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному* | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| «Благоустройство и содержание территории Токарёвского муниципального округа Тамбовской области» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт, уборка и содержание дорожек в парках, скверах и на улицах города | м2 | 3160 | 3160 | 3160 |  |
| 2 | Объем вывезенных отходов с территории поселения | тыс.м3 | 1,5 | 1,5 | 1,2 |  |
| 3 | Количество обустроенных мест для сбора твердых бытовых отходов | шт. | 5 | 5 | 10 |  |
| 4 | Содержание памятников и мемориальных объектов | Ед. | 28 | 28 | 28 |  |
| 5 | Количество обслуживаемых пляжных участков | шт. | 2 | 2 | 2 |  |
| 6 | Уход за территориями кладбищ | шт. | 25 | 25 | 25 |  |

- Сведения
о степени выполнения мероприятий о достижении значений показателей муниципальной программы «Благоустройство и содержание территории Токарёвского муниципального округа Тамбовской области»

- за 1 полугодие 2024 год

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Фактически проведенные мероприятия, направленные на достижение запланированных значений непосредственных результатов | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Выполнение работ в сфере обеспечения и улучшения санитарного и эстетического состояния территорий, повышения комфортности условий проживания жителей муниципального округа | Отдел, ЖКХ , благоустройства и транспорта администрации муниципального округа, финансовое управление администрации муниципального округа, юридические и физические лица на конкурсной основе. | Х | Х | Х | Х |
| 1.1 | Устройство, ремонт и содержание детских и спортивных площадок | Отдел, ЖКХ , благоустройства и транспорта администрации муниципального округа, финансовое управление администрации муниципального округа, юридические и физические лица на конкурсной основе. | Содержание детских (спортивных) площадок в надлежащем состоянии | 21 | 21 |  |
| 1.2 | Приобретение и содержание объектов благоустройства (урны, скамейки, малые архитектурные формы) | Отдел, ЖКХ , благоустройства и транспорта администрации муниципального округа, финансовое управление администрации муниципального округа, юридические и физические лица на конкурсной основе. | Приобретены и установлены урны и скамейки | 5 | 8 |  |
| 1.3 | Праздничное оформление общественных территорий | Отдел, ЖКХ , благоустройства и транспорта администрации муниципального округа, финансовое управление администрации муниципального округа | Оформлены праздничные территории | 6 | 4 |  |
| 1.4 | Содержание зон пляжного отдыха | Отдел, ЖКХ , благоустройства и транспорта администрации муниципального округа, финансовое управление администрации муниципального округа | Содержание зон пляжного отдыха в надлежащем состоянии | 2 | 2 |  |
| 1.5 | Обустройство, уборка и содержание общественных мест, дорожек в парках и скверах, тротуаров, в т.ч. приобретение материала | Отдел, ЖКХ , благоустройства и транспорта администрации муниципального округа, финансовое управление администрации муниципального округа | Проведены работы по содержанию мест, дорожек в парках и скверах, тротуаров | 3,2 | 3,2 |  |
| 1.6 | Обеспечение надлежащего состояния и содержание территории мест захоронения | Отдел, ЖКХ , благоустройства и транспорта администрации муниципального округа, финансовое управление администрации муниципального округа | Содержание в надлежащем состоянии мест захоронений | 25 | 25 |  |
| 1.7 | Обустройство, ремонт и содержание памятников и мемориалов | Отдел, ЖКХ , благоустройства и транспорта администрации муниципального округа, финансовое управление администрации муниципального округа | Содержание в надлежащем состоянии памятников и мемориалов | 29 | 29 |  |
| 2 | Организация озеленения и содержания «зеленых зон» на территории муниципального образования | Отдел, ЖКХ , благоустройства и транспорта администрации муниципального округа, финансовое управление администрации муниципального округа, юридические и физические лица на конкурсной основе. | Х | Х | Х | Х |
| 2.1 | Организация и выполнение работ по окашиванию территорий, обрезки кустарников и деревьев | Отдел, ЖКХ , благоустройства и транспорта администрации муниципального округа, финансовое управление администрации муниципального округа, юридические и физические лица на конкурсной основе. | Спилено деревьев | 25 | 13 |  |
| 2.2 | Приобретение и посадка деревьев, кустарников, цветов | Отдел, ЖКХ , благоустройства и транспорта администрации муниципального округа, финансовое управление администрации муниципального округа, юридические и физические лица на конкурсной основе. | Приобретено и посажено кустарников | 50 | 50 |  |
| 2.3 | Обеспечение инвентарем и оборудованием для выполнения работ по озеленению и содержанию «зеленых зон» | Отдел, ЖКХ , благоустройства и транспорта администрации муниципального округа, финансовое управление администрации муниципального округа, юридические и физические лица на конкурсной основе. | Приобретено оборудования | 3 | 14 |  |
| 3 | Организация сбора и вывоза мусора и ликвидация несанкционированных свалок | Отдел, ЖКХ , благоустройства и транспорта администрации муниципального округа, финансовое управление администрации муниципального округа, юридические и физические лица на конкурсной основе. | Х | Х | Х | Х |
| 3.1 | Устройство, ремонт и содержание мест сбора твердых комунальных отходов, в том числе разработка проектно-сметной документации. | Отдел, ЖКХ , благоустройства и транспорта администрации муниципального округа, финансовое управление администрации муниципального округа, юридические и физические лица на конкурсной основе. | Организовано мест сбора ТКО | 3 | 10 |  |
| 3.2 | Ликвидация мест несанкционированных свалок | Отдел, ЖКХ , благоустройства и транспорта администрации муниципального округа, финансовое управление администрации муниципального округа, юридические и физические лица на конкурсной основе. | Утилизированы отходы с мест несанкционированных свалок | 2,0 | 1,3 |  |
| 4 | Мероприятия, направленные на устройство, текущее содержание и ремонт сетей уличного освещения муниципального округа | Отдел, ЖКХ , благоустройства и транспорта администрации муниципального округа, финансовое управление администрации муниципального округа, юридические и физические лица на конкурсной основе. | Х | Х | Х | Х |
| 4.1 | Ремонт и содержание уличного освещения. | Отдел, ЖКХ , благоустройства и транспорта администрации муниципального округа, финансовое управление администрации муниципального округа, юридические и физические лица на конкурсной основе. | Содержание уличного освещения в надлежащем качестве | 960 км | 960 км |  |
| 4.2 | Приобретение электроприборов и оборудования для организации уличного освещения | Отдел, ЖКХ , благоустройства и транспорта администрации муниципального округа, финансовое управление администрации муниципального округа, юридические и физические лица на конкурсной основе. | Приобретены электроприборы для организации уличного освещения | 200 | 224 |  |
| 5 | Иные мероприятия в рамках благоустройства территорий муниципального округа | Отдел, ЖКХ , благоустройства и транспорта администрации муниципального округа, финансовое управление администрации муниципального округа | Х | Х | Х | Х |
| 5.1 | Приобретение техники | Отдел, ЖКХ , благоустройства и транспорта администрации муниципального округа, финансовое управление администрации муниципального округа | Приобретена техника | 4 | 4 |  |

* При наличии отклонения достигнутых результатов реализации мероприятий от запланированных приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается "нет"

- Отчёт
об использовании финансовых средств за счет всех источников на реализацию муниципальной программы «Благоустройство и содержание территории Токарёвского муниципального округа Тамбовской области»

- за 1 полугодие 2024 года

| (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, муниципальной программы | Направление расходов | Предусмотрено паспортом Программы на 2024 год |  |  |  |  | Предусмотрено бюджетом на 2024 г. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего | в том числе по источникам: |  |  |  | Всего | в том числе по источникам: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | фед. бюджет | обл. бюджет | местн. бюджет | внебюджетные |  | фед. бюджет | обл. бюджет |  |  | местн. бюджет | внебюджетные |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |  | 12 | 13 |  |
| 1 | Выполнение работ в сфере обеспечения и улучшения санитарного и эстетического состояния территорий, повышения комфортности условий проживания жителей муниципального округа | Всего | 6 480,0 | - | - | 6 480,0 | - | 5 980,0 | - | - |  |  | 5 980,0 | - |  |
|  |  | НИОКР | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - |  |
|  |  | Инвестиции | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - |  |
|  |  | Прочие | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - |  |
| 2 | Организация озеленения и содержания «зеленых зон» на территории муниципального образования | Всего | 2 950,0 | - | - | 2 950,0 | - | 2 950,0 | - | - |  |  | 2 950,0 | - |  |
|  |  | НИОКР | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - |  |
|  |  | Инвестиции | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - |  |
|  |  | Прочие | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - |  |
| 3 | Организация сбора и вывоза мусора и ликвидация несанкционированных свалок | Всего | 1 050,0 | - | - | 1 050,0 | - | 1 750,0 | - | - |  |  | 1 750,0 | - |  |
|  |  | НИОКР | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - |  |
|  |  | Инвестиции | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - |  |
|  |  | Прочие | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - |  |
| 4 | Мероприятия, направленные на устройство, текущее содержание и ремонт сетей уличного освещения муниципального округа | Всего | 6 520,0 | - | - | 6 520,0 | - | 7 020,0 | - | - |  |  | 7 020,0 | - |  |
|  |  | НИОКР | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - |  |
|  |  | Инвестиции | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - |  |
|  |  | Прочие | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - |  |
| 5 | Иные мероприятия в рамках благоустройства территорий муниципального округа | Всего | 16 900,0 | - | - | 16 900,0 | - | 16 900,0 | - | - |  |  | 16900,0 | - |  |
|  |  | НИОКР | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - |  |
|  |  | Инвестиции | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - |  |
|  |  | Прочие | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - |  |
|  | Всего по программе «Благоустройство и содержание территории Токарёвского муниципального округа Тамбовской области» | Всего | 33 900,0 | - | - | 33 900,0 | - | 34 600,0 | - |  | - | 34600,0 |  | - |  |
|  |  | НИОКР | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  | - |  |
|  |  | Инвестиции | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  | - |  |

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, муниципальной программы | Направление расходов | Кассовые расходы за отчетный период |  |  |  |  | Отклонение (%), Графу 14/графу 9 и т.д. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в том числе по источникам: |  |  |  | Всего | в том числе по источникам: |  |  |  |
|  |  |  |  | фед. бюджет | обл. бюджет | местн. бюджеты | внебюджетные |  | фед. бюджет | обл. бюджет | местн. бюджет | внебюджетные |
| 1 | 2 | 3 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 1 | Выполнение работ в сфере обеспечения и улучшения санитарного и эстетического состояния территорий, повышения комфортности условий проживания жителей муниципального округа | Всего | 2051,3 | - | - | 2051,3 | - | 31,6% | - | - | 31,6% | - |
|  |  | НИОКР | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Инвестиции | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Прочие | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Организация озеленения и содержания «зеленых зон» на территории муниципального образования | Всего | 535,6 | - | - | 535,6 | - | 18,1% | - | - | 18,1% | - |
|  |  | НИОКР | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Инвестиции | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Прочие | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Организация сбора и вывоза мусора и ликвидация несанкционированных свалок | Всего | 1038,9 | - | - | 1038,9 | - | 59,4% | - | - | 59,4% | - |
|  |  | НИОКР | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Инвестиции | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Прочие | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Мероприятия, направленные на устройство, текущее содержание и ремонт сетей уличного освещения муниципального округа | Всего | 2 579,3 | - | - | 2 579,3 | - | 36,7% | - | - | 36,7% | - |
|  |  | НИОКР | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Инвестиции | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Прочие | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Иные мероприятия в рамках благоустройства территорий муниципального округа | Всего | 16 206,2 | - | - | 16 206,2 | - | 95,9% | - | - | 95,9% | - |
|  |  | НИОКР | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Инвестиции | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Прочие | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Всего по программе «Благоустройство и содержание территории Токарёвского муниципального округа Тамбовской области» | Всего | 22411,3 | - | - | 22411,3 | - | 64,8% | - | - | 64,8% | - |
|  |  | НИОКР | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Инвестиции | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Прочие | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Первый заместитель главы

администрации

Токаревского муниципального округа											О.А.Никулин

Исп.: Неугодова Е. М.

Телефон: 2-56-75