- Сведения
о достижении значений показателей муниципальной программы" Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Токарёвском муниципальном округе  Тамбовской области"

- за 1 полугодие 2024 год

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) |  | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы Токаревского района Тамбовской области |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | год, предшествующий отчетному* | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| - Муниципальная программа Токаревского района Тамбовской области |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления, на 1 кв. метр общей площади | кВт,ч/кв.м | 40,0 | 35,3 | 34,9 |  |
| 1.2. |  | Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления, на 1 кв. метр общей площади | Втч/м2/ГСОП | 54,13 | 52,94 | 51,8 |  |
| 1.3. |  | Удельный расход воды на снабжение органов местного самоуправления, на 1 кв. метр общей площади | куб.м./чел | 3,49 | 3,45 | 3,3 |  |
| 1.4. |  | Удельный расход газа на снабжение органов местного самоуправления, на 1 кв. метр общей площади | куб.м./кв.м. | 16,14 | 15,9 | 15,4 |  |

* Приводится фактическое значение индикатора (показателя) за год, предшествующий отчетному.

- Сведения
о степени выполнения мероприятий о достижении значений показателей муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

- в Токарёвском муниципальном округе  Тамбовской области»

- за 1 полугодие 2024 год

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Фактически проведенные мероприятия, направленные на достижение запланированных значений непосредственных результатов | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3. | Модернизация систем освещения бюджетных учреждений. Приобретение электрооборудования, энергосберегающих ламп и светильников | Отдел ЖКХ, благоустройства и транспорта администрации округа, финансовое управление Токарёвского муниципального округа Тамбовской области | Замена светильников, замена проводки, приобретение электрооборудования | 10 | 6 | нет |
| 5. | Оснащение приборами учета используемых энергетических ресурсов в жилищном фонде | Собственники жилых помещений | Установка приборов учета | 20 | 12 | нет |

* При наличии отклонения достигнутых результатов реализации мероприятий от запланированных приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается "нет"

- Отчёт
об использовании финансовых средств за счет всех источников на реализацию муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

- в Токарёвском муниципальном округе  Тамбовской области"

- за 1 полугодие 2024 года

| (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, муниципальной программы | Направление расходов | Предусмотрено паспортом Программы на 2024 год |  |  |  |  | Предусмотрено бюджетом на 2024 год |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего | в том числе по источникам: |  |  |  | Всего | в том числе по источникам: |  |  |  |
|  |  |  |  | фед. бюдж | обл. бюджет | местн. бюджет | внебюджетные |  | фед. бюджет | обл. бюджет | местн. бюджет | внебюджетные |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Реализация государственной политики энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Токаревского района, повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов за счёт реализации энергосберегающих мероприятий | Всего | 260,0 | 0,0 | 0 | 200,0 | 60 | 390,0 | 0,0 | 0 | 330 | 60 |
|  |  | НИОКР | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Инвестиции | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Прочие | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | НИОКР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Инвестиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Прочие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия муниципальной программы | Направление расходов | Кассовые расходы за отчетный период |  |  |  |  | Отклонение (%), Графу 14/графу 9 и т,д, |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в том числе по источникам: |  |  |  | Всего | в том числе по источникам: |  |  |  |
|  |  |  |  | фед. бюджет | обл. бюджет | местн. бюджет | внебюджетные |  | фед. бюджет | обл. бюджет | местн. бюджет | внебюджетные |
| 1 | 2 | 3 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 1. | Реализация государственной политики энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Токаревского района, повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов за счёт реализации энергосберегающих мероприятий |  | 59,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 59,6 | 15% | 0,0 | 0,0 | 0% | 99% |
| 1.1. | Модернизация систем освещения бюджетных учреждений. Приобретение электрооборудования, энергосберегающих ламп и светильников |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | 0,0 | 0,0 | 0,0% | 0,0 |
| 1.2. | Оснащение приборами учета используемых энергетических ресурсов в жилищном фонде |  | 59,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 59,6 | 15% | 0 | 0 | 0 | 99% |
|  | Всего по мероприятиям программы, с учётом подпрограммы | Всего | 59,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 59,6 | 15% | 0,0 | 0,0 | 0,0% | 99% |
|  |  | НИОКР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Инвестиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Прочие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Первый заместитель главы

администрации

Токаревского муниципального округа											О.А.Никулин

Исп.: Неугодова Е. М.

Телефон: 2-56-75