- Сведения
о степени выполнения мероприятий муниципальной программы «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства Токаревского района» на 2015-2025 годы за первое полугодие 2022 года.

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Фактически проведенные мероприятия, направленные на достижение запланированных значений непосредственных результатов | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия* |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | запланированные | достигнутые |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |
| Подпрограмма «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог Токаревского района». |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Строительство подъездов к ОАО «Токаревская птицефабрика» | Отдел архитектуры, строительства, ЖКХ и транспорта, финансовый отдел администрации района | Срок окончания работ по контракту – 30.06.2016, расторгнут 16.05.2017 года по соглашению сторон. Новый контракт на остаток сметной стоимости заключен с ООО «ТРАНСДОРСТРОЙ» 29.08.2017 г. | 2,28 км | в стадии строительства | отсутствие финансирования |  |  |
| 1.2. | Реконструкция автомобильной дороги «Токаревка-Семеновка»-Гладышево, в т.ч. строительный контроль | Отдел архитектуры, строительства, ЖКХ и транспорта администрации района | Подрядная организация Общество с ограниченной ответственностью «Реал-Макс», в соответствии с муниципальным контрактом ведет строительство объекта. Контроль осуществляет ООО «СтройПроектСервис». | 10,94 | в стадии реконструкции | отсутствие финансирования |  |  |
| 1.3. | Содержание автомобильных дорог муниципального значения | Отдел архитектуры, строительства, ЖКХ и транспорта | Содержание автомобильных дорог муниципального значения производится в рамках заключенных муниципальных контрактов. На 2022 год заключено четыре контракта на зимнее и летнее содержание 382,7 км.. | 382,7 км. | 382,7 | нет |  |  |
| 1.4. | Ремонт автомобильной дороги Токарёвка – Сергиевка на участке км 15+200 – км 22+500 Токарёвский район Тамбовской области, в т. ч. услуги по проведению экспертизы результатов выполненных работ | Отдел архитектуры, строительства, ЖКХ и транспорта | Работы ведутся подрядной организацией Общество с ограниченной ответственностью «Реал-Макс», в соответствии с заключенным муниципальным контрактом Контроль осуществляет ООО «СтройПроектСервис». Срок выполнения работ по контракту 01.11.2022 | 7,9 км | - | нет |  |  |
| 1.5. | Изготовление и корректировка проектной сметной документации, составление сметной документации, согласование НМЦК | Отдел архитектуры, строительства, ЖКХ и транспорта | С ТОГБУ «Центр по ценообразованию в строительстве» заключен договор на оказание услуг по расчету начальной (максимальной) цены контракта, составление сметной документации, проверка и согласование сметной документации. Планируется заключение договоров на изготовление трех ПСД. | 2 ед | 1 | нет |  |  |
| 1.6. | Оказание услуг и проведение работ по инженерно-геологических изысканий, лабораторным испытаниям, проведение экспертиз | Отдел архитектуры, строительства, ЖКХ и транспорта |  | 1 ед. | 0 | нет |  |  |
| 1.7. | Строительство, реконструкция, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Токаревский район Тамбовской области | Отдел архитектуры, строительства, ЖКХ и транспорта администрации района | Ремонт улиц в р. п. Токарёвка | 1,3 | 0 | Данное мероприятие будет исключено из программы в связи с переносом лимитов бюджетных обязательств Токарёвскому поселковому округу |  |  |
| 1.8. | Установка стелы «Токарёвский район» на границе Мордовского и Токарёвского районов на 76 км слева автомобильной дороги "Каспий" - Жердевка - Токарёвка - Мордово - Мельгуны - Волчки - "Орел - Тамбов" Токаревский район Тамбовской области | Отдел архитектуры, строительства, ЖКХ и транспорта администрации района | Проведена установка стелы на границе Токарёвского и Мордовского районов | 1 шт. | 1 | нет |  |  |
| Подпрограмма «Развитие транспортного комплекса». |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  | Перечисление субсидий производится в соответствии с договором, по графику | 100 % | 41,6% | нет |  |  |
| 2. | Оплата транспортных услуг | Отдел архитектуры, строительства, ЖКХ и транспорта администрации района | В отчетном периоде договора на оказание услуг по перевозке не заключались, соответственно оплата не производилась | 100 % | 0 | нет |  |  |
| 3. | Возмещение части затрат перевозчикам всех форм собственности, осуществляющим регулярные пассажирские перевозки на территории Токарёвског о района | Отдел архитектуры, строительства, ЖКХ и транспорта администрации района | Перечисление субсидий произведено в полном объеме в соответствии с договором | 100 % | 42% | нет |  |  |

- Сведения
о достижении значений показателей муниципальной подпрограммы «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства Токаревского района на 2015-2025 годы за первое полугодие 2021 года.

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) |  | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы Токаревского района Тамбовской области, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | год, предшествующий отчетному* | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальая программа «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства Токарёвского района» на 2015 -2024 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Доля протяженности автомобильных дорог, соответствующая нормативным требованиям, в общей протяженности сети муниципальных дорог, приведенных в нормативное состояние за счет средств содержания, строительства и реконструкции автомобильных дорог | % | 60,2 | 60,2 | 60,2 | нет |
| 2 |  | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, соответствующая нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в отчетном году по сравнению с предыдущим годом | % | 0 | 0,3 | 0 | нет |
| 3 |  | Перевезено пассажиров автомобильным транспортом | тыс.чел. | 20,0 | 52,0 | 10,0 | Никий показатель связан активной автомобилизацией населения |
| 4 |  | Пассажирооборот автомобильного транспорта | тыс. пассажиро-км | 1349 | 2900 | 699,7 | Никий показатель связан с активной автомобилизацией населения |
| Подпрограмма «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог» |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Протяженность дорог, приведенных в нормативное состояние за счет средств содержания | км | 212,2 | 212,2 | 212,2 | нет |
| 6 |  | Протяженность вновь построенных и реконструированных автомобильных дорог | км | 0,55 | 3,83 | 0 | Показатель не будет достигнут, в связи с заменой объекта. |
| 7 |  | Доля вновь построенных и реконструированных дорог в общей протяженности дорог | % | 0,11 | 1,0 | 0 | Показатель не будет достигнут, в связи с заменой объекта. |
| 8 |  | Количество населенных пунктов, получивших в отчетном году автотранспортную связь по дорогам с твердым покрытием | шт | 0 | 1 | 0 | нет |
| 9 |  | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог | км | 3,6 | 0 | 0 | нет |
| 10 |  | Доля вновь отремонтированных автомобильных дорог к общей протяженности автомобильных дорог | % | 0,9 | 0 | 0 | нет |
| 11 |  | Количество дорожно-транспортных происшествий (ДТП) по причинам неудовлетворительного состояния дорог | шт. | 0 | 1 | 0 | нет |
|  |  | Подпрограмма «Развитие транспортного комплекса» |  |  |  |  |  |
| 12 |  | Регулярность движения автобусов | % | 100 | 100 | 100 | нет |
| 13 |  | Количество перевезенных пассажиров по льготным проездным билетам автомобильным транспортом | тыс. чел. | 0,7 | 2,5 | 0,5 | нет |

* Приводится фактическое значение индикатора (показателя) за год, предшествующий отчетному.

| Отчет об использовании финансовых средств за счет всех источников на реализацию муниципальной программы «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства Токаревского района» на 2015-2025 годы» за первое полугодие 2022 года. (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, муниципальной программы | Направле-ние расходов | Предусмотрено паспортом Программы на 2022 год |  |  |  |  | Предусмотрено бюджетом на 2022 г. |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего | в том числе по источникам: |  |  |  | Всего | в том числе по источникам: |  |  |  |
|  |  |  |  | фед. бюджет | обл. бюджет | местн.бюджеты | внебюджетные |  | фед. бюджет | обл. бюджет | местн. бюджеты | внебюджетные |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Муниципальная программа «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства Токаревского района» на 2015-2020 годы в т.ч. | Всего | 83410,46 | 0,00 | 67883,80 | 15526,66 | 0,00 | 83410,5 | 0,00 | 67883,80 | 15526,66 | 0,00 |
|  |  | НИОКР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Инвестиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Прочие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Подпрограмма «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог Токаревского района» на 2014-2020 годы | Всего | 78137,56 | 0,00 | 65814,90 | 12322,66 | 0,00 | 78137,6 | 0,00 | 65814,90 | 12322,66 | 0,00 |
|  |  | НИОКР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Инвестиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Прочие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Подпрограмма «Развитие транспортного комплекса» | Всего | 5272,9 | 0,00 | 2068,9 | 3204,0 | 0,0 | 5272,9 | 0,00 | 2068,9 | 3204,0 | 0,00 |
|  |  | НИОКР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Инвестиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Прочие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, муниципальной программы | Направле- ние расходов | Кассовые расходы за отчетный период |  |  |  |  | Отклонение (%), Графу 14/графу 9 и т.д. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в том числе по источникам: |  |  |  | Всего | в том числе по источникам: |  |  |  |
|  |  |  |  | фед. бюджет | обл. бюджет | местн. бюджеты | внебюджетные |  | фед. бюджет | обл. бюджет | местн. бюджеты | внебюджетные |
| 1 | 2 | 3 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 1. | Муниципальная программа «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства Токаревского района» на 2015-2020 годы, в т. ч. |  | 15830,90 | 0,00 | 7886,1 | 7944,8 | 0,00 | 19,0 | - | 11,6 | 51,2 | - |
| 1.1. | Подпрограмма «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог Токаревского района» на 2014-2020 годы |  | 14340,7 | 0,00 | 7024,1 | 7316,6 | 0,00 | 18,4 | - | 10,7 | 59,3 | - |
| 1.2. | Подпрограмма «Развитие транспортного комплекса» |  | 1490,2 | 0,00 | 862,0 | 628,2 | 0,00 | 28,3 | - | 41,7 | 19,6 | - |

Первый заместитель главы администрации района                               _________________        А. В. Жуков

Зам. главы администрации района, начальник финансового отдела     _________________       Л. А. Родионова

Исп: начальник отдела архитектуры, строительства, ЖКХ

и транспорта администрации района Н. В. Портнова.