**Сведения  
о достижении значений показателей муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами» на 2014-2020 годы» Токаревского района Тамбовской области за I полугодие 2016 г.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы Токаревского района Тамбовской области, подпрограммы муниципальной программы | | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года  (при наличии) |
| год, предшествующий  отчетному[\*](file:///C:\Users\Иришка\Documents\ИНОЕ\Сведения%20по%20программам\Запрос%20по%20программам%202016%20полугодие.docx#sub_10091) | отчетный год | |
| план | факт |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Подпрограмма «Молодежи доступное жилье» | | | | | | | |
| 1. | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия | | семьи | 3 | 11 | 5 | В I полугодии 2016 года 5 семьям (переходящим с 2015 года) перечислена субсидия.  В мае текущего года 6 молодых семей получили свидетельство на получение социальной выплаты. Свидетельство действительно до 20.12.2016. В настоящее время все семьи занимаются поиском жилья. |
|  |  | |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Снижение административных барьеров в строительстве» | | | | | | | |
| 1 | | Обеспечение внесения изменений в документы | семьи | 0 | 1 | 0 | Внесение изменений в схему территориального планирования района планируется во 2 полугодии текущего года |
|  | | ... |  |  |  |  |  |

**\*** Приводится фактическое значение индикатора (показателя) за год, предшествующий отчетному.

**Сведения  
о степени выполнения мероприятий муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами» на 2014-2020 годы» за I полугодие 2016г.  
(нарастающим итогом с начала года)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Фактически проведенные мероприятия, направленные на достижение запланированных значений непосредственных результатов | Результаты | | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия[\*](#sub_10061) |
| запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Подпрограмма «Молодежи доступное жилье» | | | | | | |
| 1. | Обеспечение предоставления молодым семьям-участникам программы социальных выплат на приобретение или строительства индивидуального жилого дома | Отдел архитектуры, строительства, ЖКХ и транспорта администрации района | За счет федерального, областного и районного бюджетов оказана помощь молодым семьям в приобретении жилья (в виде социальной выплаты) | 11 | 5 | нет |
| Подпрограмма «Снижение административных барьеров в строительстве | | | | | | |
| 1. | Обеспечение внесения изменений в документы территориального планирования |  | На реализацию мероприятий в бюджете предусмотрены 500,0 тыс. рублей | 1 |  | Внесение изменений в схему территориального планирования района планируется во 2 полугодии текущего года |

**\*** При наличии отклонения достигнутых результатов реализации мероприятий от запланированных приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается «нет»

**Отчет  
об использовании финансовых средств за счет всех источников на реализацию муниципальной программы Токаревского района Тамбовской области за период январь - июнь 2016 г.  
(нарастающим итогом с начала года)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, муниципальной программы | Направление расходов | Предусмотрено паспортом Программы на 2016 год | | | | | Предусмотрено бюджетом на 2016г. | | | | |
| Всего | в том числе по источникам: | | | | Всего | в том числе по источникам: | | | |
| фед. бюджет | обл. бюджет | местн. бюджеты | внебюджетные | фед. бюджет | обл. бюджет | местн. бюджеты | внебюджетные |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | Подпрограмма «Молодежи доступное жилье» | Всего | 12654,283 | 775,6 | 1445,6 | 658,0 | 9775,083 | 20449,5 | 3207,4 | 3915,0 | 658,0 | 12669,1 |
|  |  | НИОКР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Инвестиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Прочие | 12654,283 | 775,6 | 1445,6 | 658,0 | 9775,083 | 20449,5 | 3207,4 | 3915,0 | 658,0 | 12669,1 |
| 1.1 | Обеспечение предоставления молодым семьям-участникам программы социальных выплат на приобретение или строительства индивидуального жилого дома | Всего | 12654,283 | 775,6 | 1445,6 | 658,0 | 9775,083 | 20449,5 | 3207,4 | 3915,0 | 658,0 | 12669,1 |
| 2 | Подпрограмма «Снижение административных барьеров в строительстве» |  | 500,0 |  |  | 500,0 |  | 500,0 |  |  | 500,0 |  |
| 2.1. | Обеспечение внесения изменений в документы территориального планирования |  | 500,0 |  |  | 500,0 |  | 500,0 |  |  | 500,0 |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прочие основные мероприятия, не вошедшие в подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по | Всего | 13154,3 | 775,6 | 1445,6 | 1158,0 | 9775,1 | 20949,5 | 3207,4 | 3915,0 | 1158,0 | 12669,1 |
|  | Программе | НИОКР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Инвестиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Прочие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 1 | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | НИОКР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Инвестиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Прочие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, муниципальной программы | Направление расходов | Кассовые расходы за отчетный период | | | | | Отклонение (%), Графу 14/графу 9 и т.д. | | | | |
| Всего | в том числе по источникам: | | | | Всего | в том числе по источникам: | | | |
| фед. бюджет | обл. бюджет | местн. бюджеты | внебюджетные | фед. бюджет | обл. бюджет | местн. бюджеты | внебюджетные |
| 1 | 2 | 3 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|  | Подпрограмма «Молодежи доступное жилье» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Обеспечение предоставления молодым семьям-участникам программы социальных выплат на приобретение или строительства индивидуального жилого дома |  | 8241,5 | 1306,3 | 2013,9 | 489,9 | 4431,4 | 40,3 | 40,7 | 51 | 74 | 35 |
| 2 | Подпрограмма «Снижение административных барьеров в строительстве» |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Обеспечение внесения изменений в документы территориального планирования |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Прочие основные мероприятия, не вошедшие в подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по | Всего | 8241,5 | 1306,3 | 2013,9 | 489,9 | 4431,4 |  |  |  |  |  |
|  | Программе | НИОКР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Инвестиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Прочие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Заместитель главы администрации района И.Н. Васюков

19.07.2016

Исполнитель

И.П.Мартихина