- Сведения
о достижении значений показателей муниципальной программы Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Токарёвском районе Тамбовской области на 2010-2015 годы и на период до 2024 года

- за 2019 года

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) |  | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы Токаревского района Тамбовской области, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | год, предшествующий отчетному* | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| - Муниципальная программа Токаревского района Тамбовской области |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Удельный расход электрической энергии на обеспечение БУ, на 1 кв. метр общей площади | кВт,ч/кв.м | 21,81 | 21,14 | 17,5 |  |
| 1.2. |  | Удельный расход тепловой энергии на обеспечение БУ, на 1 кв. метр общей площади | Гкал/кв.м | 0,109 | 0,106 | 0,165 |  |
| 1.3. |  | Удельный расход воды на обеспечение БУ, на 1 кв. метр общей площади | куб.м./кв.м. | 0,13 | 0,12 | 0,14 |  |
| 1.4. |  | Удельный расход газа на обеспечение БУ, на 1 кв. метр общей площади | куб.м./кв.м. | 2,45 | 2,36 | 2,44 |  |
| 2. Подпрограмма «Развитие газификации Токаревского района на 2014-2016 годы и на период до 2024 года» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Газификация квартир, домов |  | ед. | 57 | 28 | 28 |  |
| 2.2. | Уровень газификации от жилфонда, подлежащего газификации |  | % | 85,6 | 86,1 | 86,1 |  |

* Приводится фактическое значение индикатора (показателя) за год, предшествующий отчетному.

- Сведения
о степени выполнения мероприятий о достижении значений показателей муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Токарёвском районе Тамбовской области на 2010-2015 годы и на период до 2024 года» за 2019 год

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Фактически проведенные мероприятия, направленные на достижение запланированных значений непосредственных результатов | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Установка индивидуальных приборов учета расхода горячей и холодной воды, электрической энергии и природного газа | Руководители МБУ, Отдел архитектуры, строительства, ЖКХ и транспорта администрации | Установка индивидуальных приборов учёта всех видов энергоресурсов | 111 | 111 | нет |
| 2. | Мероприятия по внедрению энергосберегающих технологий | Руководители МБУ | Приобретение энергосберегающих ламп и светильников | 0 | 0 | нет |
|  |  |  | Замена оконных блоков на стеклопакеты | 0 | 0 | нет |
| 3. | Проведение работ по газификации в соответствии со схемой газификации Токаревского района, внутри поселковых газораспределительных сетей, проведение работ по переводу котельных и топочных на природный газ, газификация жилых домов, в том числе: | Отдел архитектуры, строительства, ЖКХ и транспорта администрации района, ОМСУ поселений, организации различных форм собственности |  | 7 объекта, 28 жилых домов | 7 объекта, 28 жилых дома | нет |
| 3.1. | Газификация детской библиотеки в р. п. Токарёвка | Администрация района |  | 1 | 1 | нет |
| 3.2. | Ремонт газового оборудования котельных бюджетных учреждений, арендованных АО «ТСК» | Жердевский филиал АО «Тамбовская сетевая компания» |  | 0 | 0 | нет |
| 3.3. | Газификация жилых домов, единиц | Физические лица |  | 28 | 28 | нет |
| 3.4. | Газификация производственного здания и молочного цеха ООО «Токарёвское» | ООО «Стройсервис» |  | 2 | 2 | нет |
| 3.5. | Газификация производственного здания ОАО «Токарёвская птицефабрика» | «Единая служба по установке приборов учёта» |  | 1 | 1 | нет |
| 3.6 | Газификация магазина «Пятёрочка»(ИП Аверьянова) | ИП Аверьянова |  | 1 | 1 | нет |
| 3.7 | Газификация магазина «Корона» (ИП Кожевникова) | ИП Кожевникова |  | 1 | 1 | нет |
| 3.8 | Газификация Храма Казанской иконы Божьей матери в с. Васильевка | Руководство Храма Казанской иконы Божьей матери |  | 1 | 1 | нет |

* При наличии отклонения достигнутых результатов реализации мероприятий от запланированных приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается "нет".

- Отчёт
об использовании финансовых средств за счет всех источников на реализацию муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Токарёвском районе Тамбовской области на 2010-2015 годы и на период до 2024 года» за 2019 год

| (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, муниципальной программы | Направление расходов | Предусмотрено паспортом Программы на 2019 год |  |  |  |  | Предусмотрено бюджетом на 2019 год |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего | в том числе по источникам: |  |  |  | Всего | в том числе по источникам: |  |  |  |
|  |  |  |  | фед. бюдж | обл. бюджет | местн. бюджет | внебюджетные |  | фед. бюджет | обл. бюджет | местн. бюджет | внебюджетные |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Реализация государственной политики энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Токаревского района, повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов за счёт реализации энергосберегающих мероприятий | Всего | 110,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 110,0 | 110,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 110,0 |
|  |  | НИОКР | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Инвестиции | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Прочие | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1, | Замена оконных блоков на стеклопакеты |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1, | Приобретение энергосберегающих ламп и светильников |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3 | Установка индивидуальных приборов учёта расхода горячей и холодной воды и природного газа |  | 110,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 110,0 | 110,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 110,0 |
| 2 | Подпрограмма «Развитие газификации Токарёвского района на 2014-2016 годы» и на период до 2024 года | Всего | 4000,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 3700,0 | 4000,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 3700,0 |
|  |  | НИОКР | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Инвестиции | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Прочие | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1. | Ремонт газового оборудования котельных бюджетных учреждений, арендованных АО «ТСК» |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2. | Газификация детской библиотеки в р. п. Токарёвка |  | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 300,00 | 0,0 |
| 2.3. | Газификация жилых домов (28 ед.) |  | 2800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2800,0 | 2800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2800,0 |
| 2.4. | Газификация производственных зданий (7 ед.) |  | 900,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 900,0 | 900,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 900,0 |
|  | Всего по мероприятиям программы, с учётом подпрограммы | Всего | 4110,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 3810,0 | 4110,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 3810,0 |
|  |  | НИОКР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Инвестиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Прочие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия муниципальной программы | Направление расходов | Кассовые расходы за отчетный период |  |  |  |  | Отклонение (%), Графу 14/графу 9 и т,д, |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в том числе по источникам: |  |  |  | Всего | в том числе по источникам: |  |  |  |
|  |  |  |  | фед. бюджет | обл. бюджет | местн. бюджет | внебюджетные |  | фед. бюджет | обл. бюджет | местн. бюджет | внебюджетные |
| 1 | 2 | 3 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 1. | Реализация государственной политики энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Токаревского района, повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов за счёт реализации энергосберегающих мероприятий |  | 110,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 110,0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 1.1. | Замена оконных блоков на стеклопакеты |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | Приобретение энергосберегающих ламп и светильников |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. | Установка индивидуальных приборов учёта расхода горячей и холодной воды, электрической энергии и природного газа |  | 110,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 110,0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 2. | Подпрограмма «Развитие газификации Токарёвского района на 2014-2016 годы» и на период до 2024 года |  | 4000,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 3700,0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 |
| 2.1. | Ремонт газового оборудования котельных бюджетных учреждений, арендованных АО «ТСК» |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. | Газификация детской библиотеки в р. п. Токарёвка |  | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| 2.3. | Газификация жилых домов (4 ед.) |  | 2800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2800,0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 2.4. | Газификация производственных зданий (7 ед.) |  | 900,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 900,0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 |
|  | Всего по мероприятиям программы, с учётом подпрограммы | Всего | 4110,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 3810,0 | 4110,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 3810,0 |
|  |  | НИОКР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Инвестиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Прочие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |