**Сведения  
о достижении значений показателей муниципальной программы**

**«Информационное общество (2016-2021 годы)» за январь-июнь 2016 г.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы Токаревского района Тамбовской области, подпрограммы муниципальной программы | | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года  (при наличии) |
| год, предшествующий  отчетному[\*](#sub_10091) | отчетный год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Доукомплектование рабочих мест специалистов органов местного самоуправления современной компьютерной техникой | % | 90 | 92 | 91 | Показатель будет достигнут по итогам текущего года |
| 2 | Обеспечение рабочих мест специалистов органов местного самоуправления обновленными программными комплексами | % | 90 | 92 | 91 | Показатель будет достигнут по итогам текущего года |
| 3 | Построение локальной сети между отделами и учреждениями Токарёвского района с целью обеспечения электронного документооборота | % | 80 | 90 | 85 | Показатель будет достигнут по итогам текущего года |
| 4 | Обеспечение доступа граждан к информации о деятельности органов местного самоуправления | % | 85 | 90 | 87 | Показатель будет достигнут по итогам текущего года |
| 5 | Установка программно-технических средств защиты персональных данных и поддержание их в актуальном состоянии | % | 80 | 90 | 85 | Показатель будет достигнут по итогам текущего года |
| 6 | Приобретение общесистемного и антивирусного ПО, поддержание ПО в актуальном состоянии | % | 90 | 92 | 92 | нет |

**\*** Приводится фактическое значение индикатора (показателя) за год, предшествующий отчетному.

**Сведения  
о степени выполнения мероприятий муниципальной программы**

**«Информационное общество (2016-2021 годы)» за январь-июнь 2017 г.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Фактически проведенные мероприятия, направленные на достижение запланированных значений непосредственных результатов | Результаты | | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия[\*](#sub_10061) |
| Запланированные  (тыс.руб.) | Достигнутые 1 полуг.2017  (тыс.руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Приобретение и сопровождение лицензионного программного обеспечения | Финансовый отдел администрации района;  Отдел по организационной работе, взаимодействию с органами местного самоуправления и общественными организациями администрации района | Приобретено лицензионное программное обеспечения | 60,0 | 50,2 | - |
| 2 | Оплата услуг по предоставлению высокоскоростногоInternet и связи | Финансовый отдел администрации района;  Отдел по организационной работе, взаимодействию с органами местного самоуправления и общественными организациями администрации района | Оплата услуг по предоставлению высокоскоростногоInternet и связи | 161,6 | 60,2 | - |
| 3 | Система защиты информации | Финансовый отдел администрации района;  Отдел по организационной работе, взаимодействию с органами местного самоуправления и общественными организациями администрации района | Система защиты информации | 12,9 | 7,3 | - |
| 4 | Приобретение компьютерного оборудования и оргтехники | Финансовый отдел администрации района;  Отдел по организационной работе, взаимодействию с органами местного самоуправления и общественными организациями администрации района | Приобретено компьютерное оборудование и оргтехника | 240,0 | 191,1 | - |
| 5 | Техническое обслуживание компьютерного оборудования и оргтехники | Финансовый отдел администрации района;  Отдел по организационной работе, взаимодействию с органами местного самоуправления и общественными организациями администрации района | Техническое обслуживание компьютерного оборудования и оргтехники | 110,5 | 69,0 | - |
| 6 | Обеспечение доступа граждан к информации о деятельности органов местного самоуправления Токарёвского района и осуществление муниципальных услуг в электронном виде | Финансовый отдел администрации района;  Отдел по организационной работе, взаимодействию с органами местного самоуправления и общественными организациями администрации района | - | - | - | - |
| 7 | Прочие расходы  ( бумага, канцтовары и т.д.) | Финансовый отдел администрации района;  Отдел по организационной работе, взаимодействию с органами местного самоуправления и общественными организациями администрации района | - | 93,0 | 92,9 | - |

**Отчет  
об использовании финансовых средств за счет всех источников на реализацию муниципальной программы «Информационное общество (2016-2021 годы)» за январь-июнь 2017 г.   
(нарастающим итогом с начала года)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, муниципальной программы | Направление расходов | Предусмотрено паспортом Программы на 2017 г | | | | | Предусмотрено бюджетом на 2017 г. | | | | |
| Всего | в том числе по источникам: | | | | Всего | в том числе по источникам: | | | |
| фед. бюджет | обл. бюджет | местн. бюджет | внебюджетные | фед. бюджет | обл. бюджет | местн. бюджет | внебюджетные |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Приобретение и сопровождение лицензионного программного обеспечения |  | 60,0 | - | - | 60,0 | - | 60,0 | - | - | 60,0 | - |
| 2 | Оплата услуг по предоставлению высокоскоростногоInternet и связи |  | 161,6 | - | - | 161,6 | - | 161,6 | - | - | 161,6 | - |
| 3 | Система защиты информации |  | 12,9 | - | - | 12,9 | - | 12,9 | - | - | 12,9 | - |
| 4 | Приобретение компьютерного оборудования и оргтехники |  | 240,0 | - | - | 240,0 | - | 240,0 | - | - | 240,0 | - |
| 5 | Техническое обслуживание компьютерного оборудования и оргтехники |  | 110,5 | - | - | 110,5 | - | 110,5 | - | - | 110,5 | - |
| 6 | Обеспечение доступа граждан к информации о деятельности органов местного самоуправления Токарёвского района и осуществление муниципальных услуг в электронном виде |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Прочие расходы  ( бумага, канцтовары и т.д.) |  | 93,0 | - | - | 93,0 | - | 93,0 | - | - | 93,0 | - |
|  | Всего по Программе |  | **678,0** | **-** | **-** | **678,0** | **-** | **678,0** | **-** | **-** | **678,0** | **-** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, муниципальной программы | Направление расходов | Кассовые расходы за отчетный период | | | | | Отклонение (%), Графу 14/графу 9 и т.д. | | | | |
| Всего | в том числе по источникам: | | | | Всего | в том числе по источникам: | | | |
| фед. бюджет | обл. бюджет | местн. бюджет | внебюджетные | фед. бюджет | обл. бюджет | местн. бюджет | внебюджетные |
| 1 | 2 | 3 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 1 | Приобретение и сопровождение лицензионного программного обеспечения |  | 50,2 | - | - | 50,2 | - | 83,7 | - | - |  | - |
| 2 | Оплата услуг по предоставлению высокоскоростногоInternet и связи |  | 60,2 | - | - | 60,2 | - | 37,3 | - | - |  | - |
| 3 | Система защиты информации |  | 7,3 | - | - | 7,3 | - | 56,6 | - | - |  | - |
| 4 | Приобретение компьютерного оборудования и оргтехники |  | 191,1 | - | - | 191,1 |  | 79,6 | - | - |  | - |
| 5 | Техническое обслуживание компьютерного оборудования и оргтехники |  | 69,0 |  |  | 69,0 |  | 62,4 | - | - |  | - |
| 6 | Обеспечение доступа граждан к информации о деятельности органов местного самоуправления Токарёвского района и осуществление муниципальных услуг в электронном виде |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |
| 7 | Прочие расходы  ( бумага, канцтовары и т.д.) |  | 92,9 | - | - | 92,9 | - | 99,9 | - | - |  | - |
|  | Всего по Программе |  | **470,7** | **-** | **-** | **470,7** | **-** | 69,4 | - | - | 69,4 | - |

Исполнитель: Гридасова Л.В. 2-61-81

Васюкова Е.А. 2-43-25