- Сведения
о степени выполнения мероприятий муниципальной программы «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства Токаревского района» на 2015-2030 годы за 2023 года.

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Фактически проведенные мероприятия, направленные на достижение запланированных значений непосредственных результатов | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия* |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | запланированные | достигнутые |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |
| Подпрограмма «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог Токаревского района». |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Строительство подъездов к ОАО «Токаревская птицефабрика» | Отдел архитектуры, строительства, ЖКХ и транспорта, финансовый отдел администрации района | Срок окончания работ по контракту – 30.06.2016, расторгнут 16.05.2017 года по соглашению сторон. Новый контракт на остаток сметной стоимости заключен с ООО «ТРАНСДОРСТРОЙ» 29.08.2017 г. | 2,28 км | в стадии строительства | отсутствие финансирования |  |  |
| 1.2. | Реконструкция автомобильной дороги «Токаревка-Семеновка»-Гладышево, в т.ч. строительный контроль | Отдел архитектуры, строительства, ЖКХ и транспорта администрации района | Подрядная организация Общество с ограниченной ответственностью «Реал-Макс», в соответствии с муниципальным контрактом ведет строительство объекта. Контроль осуществляет ООО «СтройПроектСервис». | 10,94 | в стадии реконструкции | отсутствие финансирования |  |  |
| 1.3. | Содержание автомобильных дорог муниципального значения | Отдел архитектуры, строительства, ЖКХ и транспорта | Содержание автомобильных дорог муниципального значения производится в рамках заключенных муниципальных контрактов. На 2022 год заключено четыре контракта на зимнее и летнее содержание 382,7 км.. | 382,7 км. | 382,7 | нет |  |  |
| 1.4. | Изготовление и корректировка проектной сметной документации, составление сметной документации, согласование НМЦК | Отдел архитектуры, строительства, ЖКХ и транспорта | С ТОГБУ «Центр по ценообразованию в строительстве» заключен договор на оказание услуг по расчету начальной (максимальной) цены контракта, составление сметной документации, проверка и согласование сметной документации. Заключены договора на изготовление трех ПСД. | 11 ед | 11 | нет |  |  |
| Подпрограмма «Развитие транспортного комплекса». |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Поддержка и развитие автомобильного транспорта в Токарёвском районе Тамбовской области |  | Перечисление субсидий производится в соответствии с договором, по графику | 100 % | 100% | нет |  |  |
| 2. | Оплата транспортных услуг | Отдел архитектуры, строительства, ЖКХ и транспорта администрации района | В отчетном периоде договора на оказание услуг по перевозке не заключались | 0 | 0 | нет |  |  |
| 3. | Возмещение части затрат перевозчикам всех форм собственности, осуществляющим регулярные пассажирские перевозки на территории Токарёвског о района | Отдел архитектуры, строительства, ЖКХ и транспорта администрации района | Перечисление субсидий произведено в полном объеме в соответствии с договором | 100 % | 100% | нет |  |  |

- Сведения
о достижении значений показателей муниципальной подпрограммы «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства Токаревского района на 2015-2030 годы за 2023 года.

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) |  | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы Токаревского района Тамбовской области, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | год, предшествующий отчетному* | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальая программа «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства Токарёвского района» на 2015 -2024 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Доля протяженности автомобильных дорог, соответствующая нормативным требованиям, в общей протяженности сети муниципальных дорог, приведенных в нормативное состояние за счет средств содержания, строительства и реконструкции автомобильных дорог | % | 60,2 | 60,2 | 60,2 | нет |
| 2 |  | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, соответствующая нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в отчетном году по сравнению с предыдущим годом | % | 0 | 0 | 0 | нет |
| 3 |  | Перевезено пассажиров автомобильным транспортом | тыс.чел. | 21,1 | 21,1 | 21,1 | Никий показатель связан активной автомобилизацией населения |
| 4 |  | Пассажирооборот автомобильного транспорта | тыс. пассажиро-км | 1491 | 1437 | 1437 | Никий показатель связан с активной автомобилизацией населения |
| Подпрограмма «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог» |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Протяженность дорог, приведенных в нормативное состояние за счет средств содержания | км | 212,2 | 212,2 | 212,2 | нет |
| 6 |  | Протяженность вновь построенных и реконструированных автомобильных дорог | км | 0 | 0 | 0 | нет |
| 7 |  | Доля вновь построенных и реконструированных дорог в общей протяженности дорог | % | 0 | 0 | 0 | нет |
| 8 |  | Количество населенных пунктов, получивших в отчетном году автотранспортную связь по дорогам с твердым покрытием | шт | 1 | 0 | 0 | нет |
| 9 |  | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог | км | 7,9 | 0 | 0 | нет |
| 10 |  | Доля вновь отремонтированных автомобильных дорог к общей протяженности автомобильных дорог | % | 0,2 | 0 | 0 | нет |
| 11 |  | Количество дорожно-транспортных происшествий (ДТП) по причинам неудовлетворительного состояния дорог | шт. | 0 | 0 | 0 | нет |
|  |  | Подпрограмма «Развитие транспортного комплекса» |  |  |  |  |  |
| 12 |  | Регулярность движения автобусов | % | 100 | 100 | 100 | нет |
| 13 |  | Количество перевезенных пассажиров по льготным проездным билетам автомобильным транспортом | тыс. чел. | 0,6 | 0,6 | 0,6 | нет |

* Приводится фактическое значение индикатора (показателя) за год, предшествующий отчетному.

| Отчет об использовании финансовых средств за счет всех источников на реализацию муниципальной программы «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства Токаревского района» на 2015-2030 годы» за 2023 года. (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, муниципальной программы | Направле-ние расходов | Предусмотрено паспортом Программы на 2022 год |  |  |  |  | Предусмотрено бюджетом на 2022 г. |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего | в том числе по источникам: |  |  |  | Всего | в том числе по источникам: |  |  |  |
|  |  |  |  | фед. бюджет | обл. бюджет | местн.бюджеты | внебюджетные |  | фед. бюджет | обл. бюджет | местн. бюджеты | внебюджетные |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Муниципальная программа «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства Токаревского района» на 2015-2020 годы в т.ч. | Всего | 53411,73 | 17883,9 | 23450,5 | 12077,33 | 0,00 | 53167,9 | 17883,9 | 23450,5 | 11833,5 | 0,00 |
|  |  | НИОКР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Инвестиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Прочие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Подпрограмма «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог Токаревского района» на 2014-2020 годы | Всего | 30440,23 | 0,00 | 19236,6 | 11203,63 | 0,00 | 30416,2 | 0,00 | 19236,6 | 11179,6 | 0,00 |
|  |  | НИОКР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Инвестиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Прочие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Подпрограмма «Развитие транспортного комплекса» | Всего | 22971,5 | 17883,9 | 4213,9 | 873,7 | 0,00 | 22751,7 | 17883,9 | 4213,9 | 653,9 | 0,00 |
|  |  | НИОКР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Инвестиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Прочие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, муниципальной программы | Направле- ние расходов | Кассовые расходы за отчетный период |  |  |  |  | Отклонение (%), Графу 14/графу 9 и т.д. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в том числе по источникам: |  |  |  | Всего | в том числе по источникам: |  |  |  |
|  |  |  |  | фед. бюджет | обл. бюджет | местн. бюджеты | внебюджетные |  | фед. бюджет | обл. бюджет | местн. бюджеты | внебюджетные |
| 1 | 2 | 3 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 1. | Муниципальная программа «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства Токаревского района» на 2015-2020 годы, в т. ч. |  | 35266,1 | 0,00 | 23450,5 | 11833,5 | 0,00 | 66,3 | 0 | 100 | 100 | - |
| 1.1. | Подпрограмма «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог Токаревского района» на 2014-2020 годы |  | 30416,2 | 0,00 | 19236,6 | 11179,6 | 0,00 | 100 | - | 100 | 100 | - |
| 1.2. | Подпрограмма «Развитие транспортного комплекса» |  | 4849,9 | 0,00 | 4213,90 | 636 | 0,00 | 21,3 | - | 100 | 97,20 | - |

Первый заместитель главы администрации района                               _________________        А. В. Жуков

Зам. главы администрации района, начальник финансового отдела     _________________       Л. А. Родионова

Исп: начальник отдела архитектуры, строительства, ЖКХ

и транспорта администрации района Н. В. Портнова.