- Сведения
о достижении значений показателей муниципальной программы Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Токарёвском районе Тамбовской области на 2010-2015 годы и на период до 2024 года

- За 2020 год

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) |  | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы Токаревского района Тамбовской области, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | год, предшествующий отчетному* | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| - Муниципальная программа Токаревского района Тамбовской области |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Удельный расход электрической энергии на обеспечение БУ, на 1 кв. метр общей площади | кВт,ч/кв.м |  |  |  |  |
| 1.2. |  | Удельный расход тепловой энергии на обеспечение БУ, на 1 кв. метр общей площади | Гкал/кв.м |  |  |  |  |
| 1.3. |  | Удельный расход воды на обеспечение БУ, на 1 кв. метр общей площади | куб.м./кв.м. |  |  |  |  |
| 1.4. |  | Удельный расход газа на обеспечение БУ, на 1 кв. метр общей площади | куб.м./кв.м. |  |  |  |  |
| 2. Подпрограмма «Развитие газификации Токаревского района на 2014-2016 годы и на период до 2024 года» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Газификация квартир, домов |  | ед. | 28 | 30 | 30 |  |
| 2.2. | Уровень газификации от жилфонда, подлежащего газификации |  | % | 86,1 | 86,3 | 86,3 |  |

* Приводится фактическое значение индикатора (показателя) за год, предшествующий отчетному.

- Сведения
о степени выполнения мероприятий о достижении значений показателей муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Токарёвском районе Тамбовской области на 2010-2015 годы и на период до 2024 года» за 2020 год

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Фактически проведенные мероприятия, направленные на достижение запланированных значений непосредственных результатов | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Установка индивидуальных приборов учета расхода горячей и холодной воды, электрической энергии и природного газа | Руководители МБУ, население района Отдел архитектуры, строительства, ЖКХ и транспорта администрации | Установка индивидуальных приборов учёта всех видов энергоресурсов | 69 | 69 | нет |
| 2. | Мероприятия по внедрению энергосберегающих технологий | Руководители МБУ | Приобретение энергосберегающих ламп и светильников | 0 | 0 | нет |
|  |  |  | Замена оконных блоков на стеклопакеты | 0 | 0 | нет |
| 3. | Проведение работ по газификации в соответствии со схемой газификации Токаревского района, внутри поселковых газораспределительных сетей, проведение работ по переводу котельных и топочных на природный газ, газификация жилых домов, в том числе: | Отдел архитектуры, строительства, ЖКХ и транспорта администрации района, ОМСУ поселений, организации различных форм собственности |  | 5 котельных, 30 жилых домов | 5 котельных, 30 жилых домов | нет |
| 3.2. | Ремонт газового оборудования котельных бюджетных учреждений, арендованных АО «ТСК» | Жердевский филиал АО «Тамбовская сетевая компания» |  | 0 | 0 | нет |
| 3.3. | Газификация жилых домов, единиц | Физические лица |  | 30 | 30 | нет |
| 3.4. | Газификация производственных помещений (клуб) ООО «Агровилион (д. Чичерино) | ООО «Агровилион» |  | 1 | 1 | нет |
| 3.5. | Газификация производственных помещений ОАО «Токарёвская птицефабрика» (д. М. Кочетовка) | ОАО «Токарёвская птицефабрика» |  | 1 | 1 | нет |
| 3.6 | Газификация квартиры ООО «Токарёвское) (р.п. Токарёвка) | ООО «Токарёвское) |  | 1 | 1 | нет |
| 3.7 | Газификация кафе ИП Лысиков Н.В. (р.п. Токарёвка) | ИП Лысиков Н.В. |  | 1 | 1 | нет |
| 3.8 | Газификация производственных помещений |  |  | 1 | 1 | нет |

* При наличии отклонения достигнутых результатов реализации мероприятий от запланированных приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается "нет".

- Отчёт
об использовании финансовых средств за счет всех источников на реализацию муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Токарёвском районе Тамбовской области на 2010-2015 годы и на период до 2024 года» за 2020 год

| (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, муниципальной программы | Направление расходов | Предусмотрено паспортом Программы на 2020 год |  |  |  |  | Предусмотрено бюджетом на 2020 год |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего | в том числе по источникам: |  |  |  | Всего | в том числе по источникам: |  |  |  |
|  |  |  |  | фед. бюдж | обл. бюджет | местн. бюджет | внебюджетные |  | фед. бюджет | обл. бюджет | местн. бюджет | внебюджетные |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Реализация государственной политики энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Токаревского района, повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов за счёт реализации энергосберегающих мероприятий | Всего | 110,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 110,0 | 110,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 110,0 |
|  |  | НИОКР | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Инвестиции | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Прочие | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1, | Замена оконных блоков на стеклопакеты |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1, | Приобретение энергосберегающих ламп и светильников |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3 | Установка индивидуальных приборов учёта расхода горячей и холодной воды и природного газа |  | 110,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 110,0 | 110,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 110,0 |
| 2 | Подпрограмма «Развитие газификации Токарёвского района на 2014-2016 годы» и на период до 2024 года | Всего | 3750,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3750,0 | 3750,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3750,0 |
|  |  | НИОКР | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Инвестиции | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Прочие | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1. | Газификация жилых домов (30 ед.) |  | 3000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3000,0 | 3000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3000,0 |
| 2.2. | Газификация производственных помещений (клуб) ООО «Агровилион (д. Чичерино) |  | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 |
| 2.3. | Газификация производственных помещений ОАО «Токарёвская птицефабрика» (д. М. Кочетовка) |  | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 |
| 2.4. | Газификация квартиры ООО «Токарёвское) (р.п. Токарёвка) |  | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 |
| 2.5. | Газификация кафе ИП Лысиков Н.В. (р.п. Токарёвка) |  | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 |
| 2.6 | Газификация производственных помещений |  | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 |
|  | Всего по мероприятиям программы, с учётом подпрограммы | Всего | 3860,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3860,0 | 3860,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3860,0 |
|  |  | НИОКР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Инвестиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Прочие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия муниципальной программы | Направление расходов | Кассовые расходы за отчетный период |  |  |  |  | Отклонение (%), Графу 14/графу 9 и т,д, |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в том числе по источникам: |  |  |  | Всего | в том числе по источникам: |  |  |  |
|  |  |  |  | фед. бюджет | обл. бюджет | местн. бюджет | внебюджетные |  | фед. бюджет | обл. бюджет | местн. бюджет | внебюджетные |
| 1 | 2 | 3 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 1. | Реализация государственной политики энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Токаревского района, повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов за счёт реализации энергосберегающих мероприятий |  | 110,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 110,0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 100% |
| 1.1. | Замена оконных блоков на стеклопакеты |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | Приобретение энергосберегающих ламп и светильников |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. | Установка индивидуальных приборов учёта расхода горячей и холодной воды, электрической энергии и природного газа |  | 110,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 110,0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 100% |
| 2. | Подпрограмма «Развитие газификации Токарёвского района на 2014-2016 годы» и на период до 2024 года |  | 3750,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3750,0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 100% |
| 2.1. | Газификация жилых домов (30 ед.) |  | 3000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3000,0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 100% |
| 2.2. | Газификация котельных и топочных ЮЛ и ИП (5ед.) |  | 750,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 750,0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 100% |
|  | Всего по мероприятиям программы, с учётом подпрограммы | Всего | 3860,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3860,0 | 100% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100% |
|  |  | НИОКР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Инвестиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Прочие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Первый заместитель главы администрации района                                                               А.В. Жуков

Исп.: Неугодова Е. М.

Телефон: 2-56-75