- Сведения
о степени выполнения мероприятий муниципальной программы комплексного развития сельских территорий

- Токарёвского района Тамбовской области за 2020 год.

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятие | Ответственный исполнитель, соисполнители | Фактически проведенные мероприятия, направленные на достижение запланированных значений непосредственных результатов | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.1. | Улучшение жилищных условий граждан Российской Федерации, проживающих на сельских территориях | Отдел архитектуры, строительства, ЖКХ и транспорта, финансовый отдел администрации района | 13 семей, которые являлись участниками подпрограммы Устойчивое развитие сельских территорий и получили свидетельства о предоставлении социальной выплаты на строительство (приобретение) жилья на сельских территориях, приобрели жилье в 2020 году на территории района | 893,6 кв.м | 893,6 кв.м |  |
| 1.2. | Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях, путем строительства (приобретения) жилья за счет предоставления ипотечных кредитов (займов) по льготной ставке | Отдел архитектуры, строительства, ЖКХ и транспорта администрации района | Россельхозбанком выданы населению района кредиты по льготным ставкам | 10 ед | 10 ед |  |
| 1.3. | Обустройство инженерной инфраструктурой и благоустройству площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку, в т. ч. стройконтроль | Отдел архитектуры, строительства, ЖКХ и транспорта администрации района | Строительство объекта осуществляют два подрядчика: ООО «РЕАЛ-МАКС», контракт заключен в марте 2020 года, срок выполнения работ по 17.11.2020 рублей. По состоянию на 01.01.2021 года работы подрядчиком выполнены в полном объеме. Ведется работа по вводу объекта в эксплуатацию. ООО «Трасса», срок выполнения работ по контракту по 01.09.2020 рублей, контракт заключен в августе 2020 года | 1 | 0 | Объект является переходящим, окончание работ и сдача объекта в 2021 году |
| 2. | Корректировка проектно - сметной документации по объекту «Комплексное обустройство площадки сетями инженерной инфраструктуры под компактную жилищную застройку на улице Тамбовской в р.п. Токаревка Токаревского района Тамбовской области" | Отдел архитектуры, строительства, ЖКХ и транспорта | Работы по корректировке ПСД выполнены в полном объеме и в установленный срок | 1 | 1 |  |
| 3. | Реализация проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку на сельских территориях | Отдел архитектуры, строительства, ЖКХ и транспорта администрации района | Строительство объекта осуществляет с 2018 года ООО «ИнтерКрафт» в рамках заключенного муниципального контракта. По состоянию на 01.01.2021 год работы выполнены в полном объеме, получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. Ведется работа по оформлению объекта в собственность. | 1 | 1 |  |

- Сведения
о достижении значений показателей муниципальной программы комплексного развития сельских территорий

- Токарёвского района Тамбовской области за  2020 год.

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) |  | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы Токаревского района Тамбовской области, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | год, предшествующий отчетному* | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. |  | Сохранение численности сельского населения | тыс. чел. | 0 | 15,0 | 15,0 |  |
| 2 |  | Доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства в общей площади жилищного фонда муниципального образования | процент | 0 | 72,3 | 72,3 |  |
| 3 |  | Объем ввода (приобретения) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях | кв. м | 0 | 893,6 | 893,60 |  |
| 4 |  | Ввод жилых помещений (жилых домов), предоставляемых на условиях найма гражданам, проживающим на сельских территориях | кв. м | 0 | 0 | 0 |  |
| 5 |  | Количество предоставленных жилищных (ипотечных) кредитов (займов) гражданам для строительства (приобретения) жилых помещений (жилых домов) на сельских территориях | количество семей | 0 | 10 | 10 |  |
| 6 |  | Количество семей, повысивших уровень благоустройства домовладений за счет предоставления кредитов (займов) по льготной ставке | количество семей | 0 | 0 | 0 |  |
| 7 |  | Количество проектов по обустройству инженерной инфраструктурой и благоустройству площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку | единиц | 0 | 0 | 0 |  |
| 8 |  | Количество населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, в которых реализованы проекты комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку | единиц | 0 | 1 | 1 |  |
| 9 |  | Количество реализованных проектов по благоустройству | едениц | 0 | 0 | 0 |  |
| 10 |  | Количество проектов комплексного развития сельских территорий (сельских агломераций) | едениц | 0 | 0 | 0 |  |
| 11 |  | Сохранение численности сельского населения в границах территории реализации проекта комплексного развития сельских территорий (сельских агломераций) | процент | 0 | 0 | 0 |  |

* Приводится фактическое значение индикатора (показателя) за год, предшествующий отчетному.

| - Отчет об использовании финансовых средств за счет всех источников на реализацию муниципальной программы комплексного развития сельских территорий Токарёвского района Тамбовской области за 2020 год. (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, муниципальной программы | Направление расходов | Предусмотрено паспортом Программы на 2020 год |  |  |  |  | Предусмотрено бюджетом на 2020 г. |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего | в том числе по источникам: |  |  |  | Всего | в том числе по источникам: |  |  |  |
|  |  |  |  | фед. бюджет | обл. бюджет | местн.бюджеты | внебюджетные |  | фед. бюджет | обл. бюджет | местн. бюджеты | внебюджетные |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Муниципальная программы комплексного развития сельских территорий Токарёвского района Тамбовской области | Всего | 193665,60 | 153145,80 | 15146,29 | 969,04 | 24404,47 | 162644,59 | 147124,75 | 14550,80 | 969,04 | 0,00 |
|  |  | НИОКР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Инвестиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, муниципальной программы | Направление расходов | Кассовые расходы за отчетный период |  |  |  |  | Отклонение (%), Графу 14/графу 9 и т.д. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в том числе по источникам: |  |  |  | Всего | в том числе по источникам: |  |  |  |
|  |  |  |  | фед. бюджет | обл. бюджет | местн. бюджеты | внебюджетные |  | фед. бюджет | обл. бюджет | местн. бюджеты | внебюджетные |
| 1 | 2 | 3 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 1. | Муниципальная программы комплексного развития сельских территорий Токарёвского района Тамбовской области. | Всего | 162958,19 | 147125,48 | 14550,87 | 1281,84 | 0,00 | 99,8 | 99,9 | 99,9 | 75,6 | 100- |

Первый заместитель главы администрации района                                 ________________            А. В. Жуков

Зам. главы администрации района, начальник финансового отдела           _________________            Л.А. Родионова