- Сведения
о степени выполнения мероприятий муниципальной программы «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства Токаревского района» на 2015-2024 годы за 2020 год.

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Фактически проведенные мероприятия, направленные на достижение запланированных значений непосредственных результатов | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Подпрограмма «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог Токаревского района». |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт автомобильной дороги «Токаревка – Сергиевка» км 0+000 – км 3+600 Токаревского района Тамбовской области | Отдел архитектуры, строительства, ЖКХ и транспорта администрации района | Подрядной организацией ООО «Пандора - Групп» произведен ремонт участка автодороги в соответствии с заключенным муниципальным контрактом. Строительный контроль осуществляет ООО «Авалон Строй» | 3,6 | 3,6 | нет |
| 2 | Ремонт автомобильной дороги «Токаревка – Сергиевка - Новоникольское» км 0+000 – км 3+000 Токаревского района Тамбовской области | Отдел архитектуры, строительства, ЖКХ и транспорта администрации района | Подрядной организацией ООО ДСПМК «Токарёвская» произведен ремонт участка автодороги в соответствии с заключенным муниципальным контрактом. Строительный контроль осуществляет ООО «Авалон Строй» | 0,865 | 0,865 | нет |
| 3 | Ремонт автомобильной дороги «Токаревка – Сергиевка - Новоникольское» км 0+000 – км 3+000 Токаревского района Тамбовской области (дополнительные работы) | Отдел архитектуры, строительства, ЖКХ и транспорта администрации района | Подрядной организацией ООО ООО ДСПМК «Токарёвская» произведен ремонт участка автодороги в соответствии с заключенным муниципальным контрактом. Строительный контроль осуществляет ООО «Авалон Строй» | 0,08 | 0,08 | нет |
| 4 | Оказание услуг по проведению экспертизы результатов выполненных работ, предусмотренных контрактом по ремонту автомобильной дороги "Токаревка-Сергиевка" км 0+000 - км 3+600 Токаревского района Тамбовской области | Отдел архитектуры, строительства, ЖКХ и транспорта администрации района | Заключено контракт на оказание услуг по проведению экспертизы результатов выполненных работ. Услуги оказаны в полном объеме. | 1 | 1 | нет |
| 5 | Оказание услуг по проведению экспертизы результатов выполненных работ, предусмотренных контрактами по ремонту автомобильной дороги «Токаревка – Сергиевка - Новоникольское» км 0+000 – км 3+000 Токаревского района Тамбовской области | Отдел архитектуры, строительства, ЖКХ и транспорта администрации района | Заключено три контракта на оказание услуг по проведению экспертизы результатов выполненных работ. Услуги оказаны в полном объеме. | 3 | 3 | нет |
| 6 | Изготовление и корректировка в проектную сметную документацию | Отдел архитектуры, строительства, ЖКХ и транспорта администрации района | Произведена корректировка ПСД по объекту «Токаревка – Сергиевка - Новоникольское» км 0+000 – км 3+000. Получены услуги по составлению сметной документации на зимнему содержание автомобильных дорог | 2 | 2 | нет |
| 7 | Содержание автомобильных дорог муниципального значения, в т.ч. строительный контроль | Отдел архитектуры, строительства, ЖКХ и транспорта | Содержание автомобильных дорог муниципального значения производится в рамках заключенных муниципальных контрактов. На 2020 год заключено четыре контракта на зимнее и летнее содержание | 382,7 км. | 382,7 | нет |
| Подпрограмма «Развитие транспортного комплекса». |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Предоставление субсидий юр. лицам (кроме некомерческих организаций), инд. предпринимателям на поддержку и развитие автомобильного транспорта в муниципальных образованиях Тамбовской области | Отдел архитектуры, строительства, ЖКХ и транспорта администрации района | Перечисление субсидий произведено в полном объеме, в соответствии с договором, по графику | 100 % | 100 | нет |
| 2. | Внедрение системы видеонаблюдения в общественном транспорте района | Отдел архитектуры, строительства, ЖКХ и транспорта администрации района | В июне 2020 года на два автобуса установлена система видеонаблюдения | 2 ед. | 2 | нет |
| 3. | Предоставление субсидий юр. лицам (кроме некомерческих организаций), инд. предпринимателям на возмещение части затрат перевозчикам всех форм собственности, осущ. регул. перевозки, связанных с перевозкой пассажиров по внуирирайонным маршрутам | Отдел архитектуры, строительства, ЖКХ и транспорта администрации района | Перечисление субсидий произведено в полном объеме. | 100% | 100 | нет |

- Сведения
о достижении значений показателей муниципальной подпрограммы «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства Токаревского района на 2015-2024 годы за 2020 год.

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) |  | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы Токаревского района Тамбовской области, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | год, предшествующий отчетному* | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства Токарёвского района» на 2015 -2024 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Доля протяженности автомобильных дорог, соответствующая нормативным требованиям, в общей протяженности сети муниципальных дорог, приведенных в нормативное состояние за счет средств содержания, строительства и реконструкции автомобильных дорог | % | 59,2 | 60,2 | 60,2 |  |
| 2 |  | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, соответствующая нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в отчетном году по сравнению с предыдущим годом | % | 7,6 | 1,7 | 1,7 |  |
| 3 |  | Перевезено пассажиров автомобильным транспортом | тыс.чел. | 51,2 | 23,7 | 23,7 | Снижение показателя в сравнении с прошлым годом произошло в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 и самоизоляцией граждан, а также активной автомобилизацией населения |
| 4 |  | Пассажирооборот автомобильного транспорта | тыс. пассажиро-км | 3531,1 | 1629 | 1629 | Снижение показателя в сравнении с прошлым годом произошло в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 и самоизоляцией граждан, а также активной автомобилизацией населения |
| Подпрограмма «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог» |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Протяженность дорог, приведенных в нормативное состояние за счет средств содержания | км | 212,2 | 212,2 | 212,2 |  |
| 6 |  | Протяженность вновь построенных и реконструированных автомобильных дорог | км | 0,05 | 0 | 0 |  |
| 7 |  | Доля вновь построенных и реконструированных дорог в общей протяженности дорог | % | 0,01 | 0 | 0 |  |
| 8 |  | Количество населенных пунктов, получивших в отчетном году автотранспортную связь по дорогам с твердым покрытием | шт | 0 | 0 | 0 |  |
| 9 |  | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог | км | 0 | 3,6 | 3,6 |  |
| 10 |  | Доля вновь отремонтированных автомобильных дорог к общей протяженности автомобильных дорог | % | 0 | 0,9 | 0,9 |  |
| 11 |  | Количество дорожно-транспортных происшествий (ДТП) по причинам неудовлетворительного состояния дорог | шт. | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Подпрограмма «Развитие транспортного комплекса» |  |  |  |  |  |
| 12 |  | Регулярность движения автобусов | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 13 |  | Количество перевезенных пассажиров по льготным проездным билетам автомобильным транспортом | тыс. чел. | 4,0 | 0,8 | 0,8 | Снижение показателя в сравнении с прошлым годом произошло в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 и самоизоляцией граждан, а также активной автомобилизацией населения |

* Приводится фактическое значение индикатора (показателя) за год, предшествующий отчетному.

| Отчет об использовании финансовых средств за счет всех источников на реализацию муниципальной программы «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства Токаревского района» на 2015-2024 годы» за 2021 год. (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, муниципальной программы | Направле-ние расходов | Предусмотрено паспортом Программы на 2020 год |  |  |  |  | Предусмотрено бюджетом на 2020 г. |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего | в том числе по источникам: |  |  |  | Всего | в том числе по источникам: |  |  |  |
|  |  |  |  | фед. бюджет | обл. бюджет | местн.бюджеты | внебюджетные |  | фед. бюджет | обл. бюджет | местн. бюджеты | внебюджетные |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Муниципальная программа «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства Токаревского района» на 2015-2024 годы в т.ч. | Всего | 67655,16 | 0,00 | 58197,6 | 9457,56 | 0,00 | 67680,3 | 0,00 | 58197,6 | 9482,7 | 0,00 |
|  |  | НИОКР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Инвестиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Прочие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Подпрограмма «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог Токаревского района» на 2014-2024 годы | Всего | 64974,96 | 0,00 | 57251,50 | 7723,46 | 0,00 | 65000,1 | 0,00 | 57251,5 | 7748,6 | 0,00 |
|  |  | НИОКР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Инвестиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Прочие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Подпрограмма «Развитие транспортного комплекса» | Всего | 2680,20 | 0,00 | 946,10 | 1734,10 | 0,0 | 2680,2 | 0,00 | 946,1 | 1734,1 | 0,00 |
|  |  | НИОКР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Инвестиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Прочие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, муниципальной программы | Направле- ние расходов | Кассовые расходы за отчетный период |  |  |  |  | Отклонение (%), Графу 14/графу 9 и т.д. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в том числе по источникам: |  |  |  | Всего | в том числе по источникам: |  |  |  |
|  |  |  |  | фед. бюджет | обл. бюджет | местн. бюджеты | внебюджетные |  | фед. бюджет | обл. бюджет | местн. бюджеты | внебюджетные |
| 1 | 2 | 3 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 1. | Муниципальная программа «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства Токаревского района» на 2015-2024 годы, в т. ч. |  | 67655,16 | 0,00 | 58197,6 | 9457,56 | 0,00 | 99,9 | - | 100 | 99,7 | - |
| 1.1. | Подпрограмма «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог Токаревского района» на 2014-2024 годы |  | 64974,96 | 0,00 | 57251,50 | 7723,46 | 0,00 | 99,9 | - | 100 | 99,7 | - |
| 1.2. | Подпрограмма «Развитие транспортного комплекса» |  | 2680,20 | 0,00 | 946,10 | 1734,10 | 2680,20 | 100 | - | 100 | 100 | - |

Первый заместитель главы администрации района                               _________________        А. В. Жуков

Зам. главы администрации района, начальник финансового отдела     _________________       Л. А. Родионова

Исп: начальник отдела архитектуры, строительства, ЖКХ

и транспорта администрации района Н. В. Портнова.