**ПЕРЕЧЕНЬ ОБЕКТОВ И МЕРОПРИЯТИЙ,**

**ПЛАНИРУЕМЫХ К РЕАЛИЗАЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ ТОКАРЕВСКОГО РАЙОНА ЗА ПЕРИОД 2023-2027 ГОДОВ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Сфера** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** |
| ОБРАЗОВАНИЕ  | Текущий ремонт спортивного зала в МБОУ Токаревской СОШ №1 стоимостью 2,5 млн. рублей | Капитальный ремонт здания МБОУ Токаревской СОШ №1 в р.п. Токаревка стоимостью 55,2 млн. рублей | Капитальный ремонт здания филиала МБОУ Токаревской СОШ №1 в с. Троицкий Росляй (разработка ПСД 2023 год) | Капитальный ремонт здания филиала МБОУ Токаревской СОШ №2 в с. Чичерино(разработка ПСД 2023 год) | Капитальный ремонт здания филиала МБОУ Токаревской СОШ №2 в с. Ивано-Лебедянь (разработка ПСД 2023 год) |
|  | Открытие «Точка роста» на базе филиала МБОУ Токарёвской СОШ №2 в д. Чичерино стоимостью 2,4 млн. рублей |  |  |  |  |
| КУЛЬТУРА И СПОРТ | Создание ДЮЦ (разработка ПД 2023 год) за счет средств районного бюджета | Капитальный ремонт здания ДШИ стоимостью 16,3 млн. рублей (заявка в мае 2023 года) | Реконструкция стадиона в р.п. Токаревка (разработка ПСД 2023 год) | - | Капитальный ремонт здания ДДТ (разработка ПСД 2026 год) |
|  |  | Капитальный ремонт фасада здания «КДЦ Токаревского района» стоимостью 26,8 млн. рублей (срок подачи заявки с ПСД в Минкульт май 2023 года) |  |  |  |
|  |  | Создание кинозала на базе КДЦ Токаревского района стоимостью 5,0 млн. рублей |  |  |  |
|  |  | Создание модельной библиотеки филиала «Детская библиотека» Центральной библиотеки Токаревского района стоимостью 6 млн. рублей (срок подачи заявки с ПД в Минкульт в мае 2023 года) |  |  |  |
| ЗДРАВООХРАНЕНИЕ |  |  | Капитальный ремонт терапевтического отделения Токаревской ЦРБ стоимостью 29,3 млн. рублей  | Капитальный ремонт ФАП Токаревской ЦРБ в с. Троицкий Росляй стоимостью 5,0 млн. рублей |  |
| АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ | Текущий ремонт автодорог общей протяженностью 2,8 км по улицам Островского, Связистов, Миронова, съезд по ул. Мира в р.п. Токаревка и улицы Дружбы в д. Старогрязное стоимостью 24 млн. рублей (ПД разработана) | Реконструкция автомобильной дороги "Каспий" - Жердевка - Токаревка - Мордово - Мельгуны - Волчки - "Орел - Тамбов" - подъезд к с. Кочетовка (ПИР) стоимостью 145,6 млн. рублей (ПСД разработана), подача заявки май 2023 года (КРСТ) | Текущий ремонт автодорог по улицам Трудовая, Кирова, Молодежная, Красная заря, Коммунальная и Пионерская в р.п. Токаревка стоимостью 11,6 млн. рублей (ПД разработана) | - | - |
|  | Текущий ремонт в асфальтовом покрытии автодорог СХПК «Заря» общей протяженностью 2,5 км по двум центральным улицам и мосту в д. Каликино стоимостью 17,0 млн. рублей за счет внебюджетных средств | Текущий ремонт автодорог по улицам Новая, Строителей, Вирты и Воронежская в р.п. Токаревка стоимостью 9,7 млн. рублей (ПД разработана) | Текущий ремонт участка автодороги «Каспий»-Токаревка-Малая Зверяевка протяженностью 19,2 км (ПД в стадии разработки ОАО «Дорпроект») |  |  |
|  |  | Текущий ремонт участка автодороги Токаревка-Сергиевка протяженностью 5,2 км стоимостью 80,5 млн. рублей (заявка с ПД направлена в Минавтодор)когда (КРСТ) | Текущий ремонт участка автодороги «Каспий»-Токаревка-Васильевка-Мамонтово протяженностью 6,1 км (ПД в стадии разработки ОАО «Дорпроект») |  |  |
|  |  | Текущий ремонт участка автодороги «Токаревка-Сергиевка»-Новоникольское протяженностью 9,0 км стоимостью 82,5 млн. рублей (заявка с ПД направлена в Минавтодор)когда |  |  |  |
|  |  | Текущий ремонт участка автодороги Токаревка-Семеновка –Федоровская протяженностью 5,9 км стоимостью 89,6 млн. рублей Заявка? |  |  |  |
| ЖИЛЬЕ  | Строительство многоквартирного жилого дома для проживания сотрудников площадью 2,5 тыс. кв. м в комплексе с спортивно-оздоровительными объектами (фитнес-центр, площадка для воркаута, закрытая площадка для мини футбола, детская площадка) ОАО «Токаревская птицефабрика» в р.п. Токаревка стоимостью 500,0 млн. рублей за счет внебюджетных средств | Капитальный ремонт фасадов многоквартирных домов по адресу:р.п. Токаревка, ул. Н. Островского, дома №20,22,24,26 стоимостью 7,5 млн. рублей (разработка ПСД 2023 год) за счет средств Фонда капремонта | - | - | - |
|  | Строительство многоквартирного жилого дома для проживания сотрудников площадью 1,5 тыс. кв.м ООО «Агро Вилион» в д. Чичерино стоимостью 100,0 млн. рублей (разработка ПСД 2023 год) за счет внебюджетных средств |  |  |  |  |
|  | Капитальный ремонт и реконструкция здания СЭС для перевода в жилфонд (разработка ПСД 2023 год) за счет средств районного бюджета |  |  |  |  |
|  | Капитальный ремонт фасада многоквартирного дома по адресу: р.п. Токаревка, пр. Революции, дом №3 стоимостью 5 млн. рублей (разработка ПСД 2023 год) за счет средств Фонда капремонта |  |  |  |  |
| ЖКХ | Капитальный ремонт системы водоотведения в р.п. Токаревка стоимостью 32,3 млн. рублей (КРСТ) | Строительство двух водозаборных скважин и двух водонапорных башен в с. ЛьвовоЧичеринского сельсовета стоимостью 8,9 млн. рублей (ПСД доработана с учетом цен 2 квартала 2023 года) срок подачи заявки май 2023 года (КРСТ) | - | - | - |
|  | Текущий ремонт системы водоснабжения р.п. Токаревка стоимостью 1,0 млн. рублей за счет средств бюджета поселкового округа |  |  |  |  |
| БЛАГОУСТРОЙСТВО | Создание и обустройство общественной территории Сквер в р.п. Токаревка по пр. Революции у дома №1 стоимостью 2,1 млн. рублей (КРСТ) | Благоустройство общественной территории Площади им. А.К. Рязанова в р.п. Токаревка у дома 1 на сумму 0,2 млн. рублей | Благоустройство дворовой территории по адресу: р.п. Токаревка, пр. Революции, дом №3 стоимостью 1,3 млн. рублей (ПД в работе) | Благоустройство общественной территории пляжа в р.п. Токаревка (разработка ПД в 2024 году) | Благоустройство дворовой территории по адресу: р.п. Токаревка, ул. Н. Островского, дома № 20,22,24,26 стоимостью 2,2 млн. рублей (ПД разработана) |
|  | Благоустройство дворовой территории по адресу: р.п. Токаревка, ул. Н. Островского, дома №36 и 38 стоимостью 2,4 млн. рублей |  | Благоустройство общественной территории Площади в р.п. Токаревка в районе ул. Советская стоимостью 0,2 млн. рублей |  |  |
|  | Благоустройство общественной территории Парка в р.п. Токаревка стоимостью 0,1 млн. рублей |  |  |  |  |
| СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО | Завершение 3 этапа реконструкции по увеличению производственной мощности зерносушильного комплекса ООО «Агро Вилион» в с. Чичерино стоимостью 100,0 млн. рублей (общая стоимость 550 млн. рублей) за счет внебюджетных средств |  | Строительство семенного завода ООО «Агро Вилион» в д. Чичерино мощностью 3,0 тыс. тонн семян стоимостью 500,0 млн. рублей за счет внебюджетных средств | - | - |
|  | Создание Гусиной фермы Главой КФХ Ериным Ю.В. вс. Кочетовка на 300 голов птицы стоимостью 5,0 млн. рублей |  |  |  |  |
| ТУРИЗМ | Строительство гостиницы ИП Лысиков Н.В. в д. Старогрязные на 25 мест стоимостью 15,0 млн. рублей за счет внебюджетных средств | Обустройство Мамонтовского родника (реконструкция купели, родника, установка беседки, устройство дорожного покрытия, укладка плитки, организация стоянки для подъезда к источнику) в д. Мамонтово стоимостью 5,0 млн. рублей за счет внебюджетных средств |  |  |  |
| ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК |  |  | Строительство торгового центра Корнаухов А.В. в р.п. Токаревка общей площадью 200 кв. м (разработка ПСД 2023 год) за счет внебюджетных средств |  |  |