**Информация**

**по реализации национальных проектов**

**на 17.01.2023 года**

(проекты с финансовыми средствами)

**Вопрос** О текущей ситуации по контрактованию и кассовому освоению в рамках реализации национальных и отдельных федеральных проектов в тамбовской области по состоянию на 16.01.2023 года.

**По национальному проекту «Образование»**:

1. федеральный проект «Успех каждого ребенка»:

Контрактование на 16.01.2023 года – 65,5% от общего финансирования.

Текущий ремонт спортивного зала в МБОУ Токаревской СОШ №1 стоимостью 2 513 099,83 рублей, в том числе: фед. бюджет 2 460 375,0 руб.; обл. бюджет 50 211,73 рублей, местн. бюджет 2 513,10 рублей. ПСД подготовлена управлением образования и науки Тамбовской области.

Контракт заключен 09.01.2023 года с ООО «ГАРАНТ 68» на текущий ремонт спортзала на сумму 1 645 000,0 рублей (экономия 705 000,0 рублей или 30% от НМЦК 2 350 000,0 рублей). Заказчик – ТСОШ №1. Начало работ 30 апреля, окончание 10.07.2023 т.г.

На сумму оставшихся средств планируется увеличение объема работ по контракту на 10% в сумме 160 000,0 руб. и заключение прямых договоров на сумму 701 086,73 руб. на приобретение спортивного оборудования и инвентаря. Стройконтроль осуществляет ООО «Капиталстрой»

.

2. федеральный проект «Современная школа»:

Открытие «Точки роста» на базе филиала МБОУ Токарёвской СОШ №2 в д. Чичерино стоимостью 2,4 млн. рублей за счет средств районного бюджета. Сметная документация разработана. На настоящий момент произведена замена окон и дверей на сумму 300,0 тыс. рублей. Передача оборудования и инвентаря запланирована из средств областного бюджета Министерством образования на 500,0 тыс. рублей.

**По национальному проекту «Жилье и городская среда»** регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» выделено на 2023-2024 годы финансирование 2 450 091,17 рублей. Законтрактовано в ноябре 2022 года 100***% .*** В том числе по реализуемым мероприятиям:

1. Благоустройство дворовой территории по адресу: р.п. Токаревка, ул. Н. Островского, дома №36 и 38.

Законтрактовано в ноябре 2022 года 100%. Контракт на сумму 2 349 079,0 рублей заключен 14.11.2022 года с ИП Плужников Игорь Александрович (Бокино) на исполнение работ в два этапа - в 2023 году и 2024 году. Экономия от торгов составила 85 201,0 рубль.

2.Благоустройство общественной территории Парка в р.п. Токаревка стоимостью 101 012,17 рублей.

Заключен 30.11.2022 года прямой договор на исполнение работ по изготовлению изгороди в 2023 году с ИП Завьяловым П.А на сумму 101 012,17 рублей (в том числе 15811,17 рублей остаток лимитов 2023 года и 85201,0 рубль экономия от торгов по благоустройству дворовой территории).

**По государственной программе «Комплексное развитие сельских территорий»**

1. Капитальный ремонт системы водоотведения в р.п. Токаревка стоимостью 32 313 837,0 рублей, в том числе фед. бюджет 30 900 900,0 руб., обл. бюджет 630 620,00 руб., местн. бюджет 32 317,00 руб., в/б средства 750 000,00 руб. ПСД разработана. Планируемая дата контрактования – до 01.03.2023 года.

2. Создание и обустройство общественной территории Сквер в р.п. Токаревка по пр. Революции у дома №1 стоимостью 2 063 575,51 рублей, в том числе фед. бюджет 1 286 011,76 руб., обл. бюджет 26 250,24 руб., мест. бюджет 1 313,51 руб., в/б средства 750 000,00 руб.

Планируется заключение договоров с единственным поставщиком (п.4 ст.93 по 44-ФЗ), срок выполнения работ по контракту 6 месяцев.

**По государственной программе «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства Тамбовской области»**

Текущий ремонт автодорог общей протяженностью 2,8 км по улицам Островского, Связистов, Миронова, съезд по ул. Мира в р.п. Токаревка и улицы Дружбы в д. Старогрязное стоимостью 24,0 млн. рублей.

Проектная документация разработана. Заказчик администрация поселкового округа. Планируемая дата контрактования конец февраля 2023 года.

Заместитель главы администрации района И.Г. Вяткина